| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 18.10.2007г. № 08-12/3742 На N _____________ ________________ |  |  |
| --- | --- | --- |

# 1.Форма торгов: Открытый конкурс

2.Наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

2.1.Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1

2.2. Электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

2.3.Контактное лицо: Шарипов Андрей Владиславович

2.4.Телефон: (8422) 42-75- 15, факс (8422) 49-75-25

3. Источник  финансирования:  Федеральный бюджет .

4. Предмет контракта:

Оказание услуги по сопровождению прикладного программного обеспечения  "Система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)" между Отделениями УФК по Ульяновской области и абонентами системы электронного документооборота (130 выездов к абонентам СЭД для внедрения ППО СЭД).

5. Место и сроки оказания услуг:

5.1.Место   оказания услуги: выезды до местонахождения Отделений УФК по Ульяновской области и  абонентов СЭД, находящихся в г.Ульяновске и Ульяновской области.

5.2. Срок оказания услуг: декабрь 2007г.

6. Начальная  максимальная цена контракта – 845  тыс.руб.

7.Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

7.1.Срок и порядок предоставления конкурсной документации: Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме,  в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления:

-по рабочим дням: с 10-00 до 17-00 часов (московского времени), перерыв на обед с 12-30 до 13-30 часов,

-в пятницу с 10-00 до 16-00 часов, перерыв на обед с 12-30 до 13-30 часов.

7.2.Место предоставления  конкурсной документации: Конкурсная документация   предоставляется по адресу: 432063, г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.107,113 Управление Федерального казначейства по Ульяновской области.

7.3.Конкурсная документация предоставляется бесплатно, размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведение итогов конкурса:

8.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 432063, г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1, каб.107, Управление Федерального казначейства по Ульяновской области .

8.2. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 21.11.2007г. в 10-00 часов по московскому времени.

8.3. Место и дата рассмотрения таких заявок: 432063, г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1, каб.107, Управление Федерального казначейства по Ульяновской области   22 ноября 2007г. в 10-00 (время московское).

8.4. Подведение итогов   конкурса:  23 ноября 2007г. 10-00 (время московское) по адресу УФК по Ульяновской области, 432063, г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1, каб.107 .

9. Преференции не предоставляются.

#### Руководитель  Управления                                                                   Д.Н.Чугунков

Исп.Качалова Н.А.  тел. (8422) 42-75-16

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### Руководитель Управления Федерального казначейства по Ульяновской области #### Д.Н.Чугунков «18» октября 2007г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения открытого конкурса на оказание услуг по сопровождению прикладного программного обеспечения  "Система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)" между Отделениями УФК по Ульяновской области и абонентами системы электронного документооборота.

Ульяновск, 2007

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 1.1 Приглашение к участию в конкурсе.

РАЗДЕЛ 1.2 Общие условия проведения конкурса.

РАЗДЕЛ 1.3 Информационная карта конкурса.

РАЗДЕЛ  1.4 Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа.

# РАЗДЕЛ 1.5  Проект государственного контракта.

# РАЗДЕЛ 1.6  Порядок сопровождения и технического обслуживания

# ППО СЭД.

# РАЗДЕЛ 1.1.

Приглашение к участию в конкурсе

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения и дополнения конкурсной документации в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам конкурса, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию на бумажном носителе.

Участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной документации с официального сайта, и не направившие заявления на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

## РАЗДЕЛ 1.2.

## ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1.  Законодательное регулирование

1.1.1.Настоящая конкурсная документация  подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

- 1.2. Заказчик

1.2.1.Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (далее - Заказчик),  проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

- 1.3. Предмет конкурса. Место и сроки  оказания услуг

1.3.1. Оказание услуг по сопровождению прикладного программного обеспечения (далее – ППО) "Система электронного документооборота Федерального казначейства" (далее - СЭД) между Отделениями УФК по Ульяновской области и абонентами системы электронного документооборота.

1.3.2. Победивший участник конкурса должен будет оказать услуги по сопровождению ППО СЭД, входящий в предмет государственного контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в заявке на участие в конкурсе победившего участника.

1.3.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

- 1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта

1.4.1.Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса.

- 1.5. Источник  финансирования и порядок   оплаты

1.5.1.Финансирование государственного контракта на оказание услуг по сопровождению ППО СЭД, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанного в Информационной карте конкурса.

1.5.2.Порядок оплаты за оказание услуг по сопровождению ППО СЭД  определяется в проекте государственного контракта, приведенном в конкурсной документации, и указывается в Информационной карте конкурса.

- 1.6. Требования к участникам размещения заказа

1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ и оказание услуг, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте конкурса;

- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

- требованию по отсутствию в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.6.3.Участник размещения заказа должен соответствовать другим требованиям, которые указаны в Информационной карте конкурса.

- 1.7. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.7.1.Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не  имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации

2.1.1. Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также дополнения,  выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела.

Раздел 1.1.      Приглашение к участию в конкурсе

Раздел 1.2.      Общие условия проведения конкурса

Раздел 1.3.      Информационная карта конкурса

Раздел 1.4.      Образцы форм и документов для заполнения участниками

размещения заказа

1.4.1.              Форма описи документов, представляемых для участия в

конкурсе

1.4.2.              Форма заявки на участие в конкурсе

1.4.3.              Форма расчета стоимости услуги.

1.4.4.              Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – Участника размещения заказа

Раздел 1.5.       Проект государственного контракта

Раздел 1.6.         Порядок сопровождения и технического обслуживания ППО СЭД.

2.1.2. Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) единая комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

2.1.3. Участник размещения заказа должен изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, являются риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

2.1.4. Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям конкурсной документации, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

- 2.2.   Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе в установленном порядке давать разъяснения положений конкурсной документации.

2.2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение  двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации по адресу, указанному в запросе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за  пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе установленного в пункте 4.1.1.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на сайте www.zakupki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не может изменять ее суть.

- 2.3.   Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за  пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

- 2.3.2.В течение  пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения публикуются и в течение двух дней размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация.

- 2.3.3. Чтобы предоставить участникам размещения заказа разумное время для учета такого изменения при подготовке своих заявок, заказчик, вправе при необходимости и по своему усмотрению продлить срок подачи заявок в соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 21.07.05 №94-ФЗ.

- 2.4.    Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик, официально опубликовавший в бюллетене «Конкурсные торги» и разместивший на сайте www.zakupki.gov.ru извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за  пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2.  Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается в бюллетене «Конкурсные торги» в течение  пяти дней и размещается заказчиком на сайте www.zakupki.gov.ru в течение  двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

2.4.3.  В течение  двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе.

- 3.  ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

- 3.1.    Форма заявки на участие в конкурсе

3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме, представленной в Разделе 1.4 настоящей конкурсной документации.

- 3.2.  Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в открытом конкурсе, все документы и корреспонденция между заказчиком и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

- 3.3   Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на

- участие в конкурсе.

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией,  должна быть подготовлена по форме, представленной в разделе 1.4 настоящей конкурсной документации, и содержать следующее:

3.3.1.1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшему такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленные по форме, представленной в разделе 1.4.2;

б) выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (приказ о назначении руководителем организации, протокол(ы) о выборе руководителем организации,  доверенность, должным образом оформленная, иные документы, свидетельствующие о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа);

3.3.1.2. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа  требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющимся предметом открытого конкурса, в том числе копии действующих лицензий (если деятельность лицензируется);

3.3.1.3. предложение о цене контракта (по форме, приложенной в разделе 1.4.3);

3.3.1.4. информация о квалификации персонала участника размещения заказа (в свободной форме);

3.3.1.5. любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

- 3.4.    Цена и валюта конкурсной заявки

3.4.1.Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в открытом конкурсе, не может превышать начальную цену государственного контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае если цена государственного контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену государственного контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка не рассматривается единой комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.4.2.Участник размещения заказа производит расчет цены государственного контракта в соответствии с  требованиями конкурсной документации и предоставляет предложение по форме, приведенной в разделе 1.4 настоящей конкурсной документации.

3.4.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта будет оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены  в расценки и общую цену заявки, предоставленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.4. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.5.    Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.5.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.5.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.5.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы (завизированы) уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в открытом конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в форме описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел 1.4 настоящей конкурсной документации).

3.5.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.5.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником в письменной форме, оформляется следующим образом:

Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе, который подшивается в один том. Затем заявка запечатывается в конверт. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка.

3.5.6. Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица). Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.

3.5.7.  После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.5.8. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику.

4.     ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1.    Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела.

4.1.2. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи    заявок на участие в конкурсе  подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки могут подаваться на заседании единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

4.1.3. Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие после окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, признаются поданными с опозданием. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана поданной с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируется заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок.
Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки с нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу заказчика.

4.1.5. По требованию участника размещения заказа лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.2.   Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.5 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

4.2.2. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в подавших заявках, участниками размещения заказа, до вскрытия конвертов и открытия доступа. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками и заявок, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

4.2.3. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, установленном в Информационной карте конкурса, заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

4.2.4. Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа по данному конкурсу не предусмотрена.

4.3.    Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия единой комиссией конвертов и открытия доступа путем письменного уведомления заказчика об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего раздела.

4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3.5 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов - маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и представляться адресату до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.3.3. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет заказчика в письменной форме до наступления последнего срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке должны указываться наименование участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки. Возврат отозванной заявки осуществляется заказчиком участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления. В случае если участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку, не может сообщить точные регистрационные данные отзываемой заявки, заявка такому участнику размещения заказа будет возвращена после вскрытия конвертов. Отзыв заявки на участие в конкурсе может быть осуществлен непосредственно на заседании Единой комиссии до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.4.	Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные по истечении срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе заказчиком конверты с заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указан почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4.5.	Срок действия заявок на участие в конкурсе

4.5.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием государственного контракта или принятием решения об отмене конкурса.

5.  ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ  В

КОНКУРСЕ

5.1.    Порядок вскрытия конвертов

- Публично в день, время и месте, указанные в Информационной карте конкурса, единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

- В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, единая комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.

- Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до времени вскрытия конвертов.

- Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

- Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа предоставляют документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего участника размещения заказа по форме, прилагаемой в разделе 1.4.

5.1.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе регистрации представителей участников размещения заказа.

5.1.7. Протокол вскрытия конвертов ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается заказчиком в день его подписания на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

5.1.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить единую комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.9. В случае если к окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.2.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов.

5.2.3. Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем, качество или функциональные показатели поставляемого товара;

б) которые любым существенным образом ограничивают права заказчика или обязательства участника размещения заказа по государственному контракту, предусмотренные в конкурсной документации.

5.2.4. Единая комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 5.3 настоящего раздела.

5.2.5. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

5.2.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе единой комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

5.2.7. Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе в случаях:

- не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

а) заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

б) документы не подписаны должным образом.

5.2.8.	 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии
с пунктом 3.3 настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, заказчик, единая комиссия отстраняет такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.2.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.2.10. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе единой комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

5.2.11. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.2.12. День, время и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе и допуска  к участию в конкурсе, указаны в Информационной карте конкурса.

5.3.      Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.3.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками  конкурса.

5.3.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.2.10 настоящего раздела.

5.3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

5.3.4. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, второй передается победителю конкурса. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении государственного контракта не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

5.3.5. Единая комиссия вправе отклонить заявку на участие в конкурсе, если она установит, что участник размещения заказа, представивший данную заявку, предложил, дал или согласился дать, прямо или косвенно, члену единой комиссии или другому представителю государственной власти, имеющему отношение к проведению настоящего конкурса, вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие единой комиссией решения, связанного с выбором победителя.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Порядок принятия решения о присуждении контракта

6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе единой комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

6.1.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.

6.2.   Размещение информации о результатах конкурса

6.2.1. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.2.2. Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru заказчиком  в течение одного дня после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

7.1.    Срок заключения государственного контракта

7.1.1. Государственный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта контракта заказчиком победителю конкурса в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела.

7.1.2. В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения государственного контракта, контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр государственных контрактов.

7.2.	Права и обязанности победителя конкурса

7.2.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке и в конкурсной документации с учетом положений пункта 7.3.3 настоящего раздела.

7.2.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, признается   уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.2.3.   Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.3.3 настоящего раздела направил проект государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

7.2.4. Победитель конкурса не вправе привлекать соисполнителей.

7.3.	Права и обязанности заказчика

7.3.1. Заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта, с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.3.2. Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта в соответствии с пунктом 7.3.1. настоящего раздела. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.3.3. В случае если к окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.2 и 5.3 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку на участие в конкурсе, проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1. настоящего раздела. При этом государственный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

7.3.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с положениями пунктов 5.1.9. и 5.2.9. настоящего раздела и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.2.10 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект государственного контракта. При этом государственный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

8.      РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1.1. Решение заказчика или единой комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение единой комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе могут быть обжалованы таким участником.

Допуск заказчиком или единой комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.2.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, либо отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным законодательством, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти.

8.1.2. Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения государственного контракта, об исполнителе, с которым государственный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им государственного контракта, в реестр недобросовестных участников размещения заказа или содержание таких сведений в реестре недобросовестных участников размещения заказа, равно как и не исключение данных сведений из реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.1.3. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика,  единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, единой комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, единой комиссии в судебном порядке.

8.1.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, единой комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, единой комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.1.5. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску за интересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполни тельной власти только судом.

8.1.6. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, единой комиссии при размещении заказа на поставку товара для федеральных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

8.1.7. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, единой комиссии в соответствии с пунктами 8.1.6 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, действия (бездействие) которых обжалуются.

8.1.8. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ для государственных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## РАЗДЕЛ 1.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА.

Приведенные ниже сведения составляют информационную карту конкурса и представляют собой наиболее существенные требования и условия проведения конкурса, которые поясняют и дополняют положения настоящей конкурсной документации.

При возникновении противоречий между положениями Раздела 1.2  «Общие условия проведения конкурса » и настоящей Информационной карты конкурса, применяются положения Информационной карты конкурса.

| № п/п | Пункт Раздела 1.2. | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пункт 1.2.1. | Наименование заказчика | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области 432063, город Ульяновск, улица Гончарова, дом 50/1 Сайт в сети Интернет: www.simtreas.ru . Контактный адрес электронной почты: mashbur@simtreas.ru . Контактный телефон: (8422) 42-75-15, факс: (8422) 49-75-25 Информация для контакта: Шарипов Андрей Владиславович |
| 2. | Пункт 1.3.1. | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс: Оказание услуги по сопровождению прикладного программного обеспечения "Система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)" между Отделениями УФК по Ульяновской области и абонентами системы электронного документооборота. |
| 3. | Пункт 1.3.2. | Место и срок оказания услуги | Место оказания услуги: - внедрения ППО СЭД и решения возникающих вопросов осуществляется в административных зданиях Отделений УФК по Ульяновской области и абонентов СЭД, находящихся в г. Ульяновске и Ульяновской области. Сроки оказания услуги: декабрь 2007 года. |
| 4. | Пункт 1.4.1. | Начальная (максимальная) цена государственного контракта | 845 тыс. руб. |
| 5. | Пункт 1.5.1. | Источник финансирования | Федеральный бюджет |
| 6. | Пункт 1.5.2. | Форма, сроки и порядок оплаты оказания услуги | Оплата производится по безналичному расчету, ежемесячно по факту оказания услуги в течение 10 дней со дня подписания итогового акта выполненных работ. Предоплата за услуги не предусмотрена. |
| 7. | Пункт 1.3.1. | Краткая характеристика оказываемых услуги | Осуществление выездов специалистов на объекты Абонентов СЭД. Выезды специалистов на объекты Абонентов СЭД осуществляются при установке АРМ СЭД (осуществляется не менее 1 раза к каждому Абоненту СЭД). Исполнитель должен обеспечить выезд специалиста к абоненту СЭД своими силами и транспортом. Количество выездов согласно проекту государственного контракта должно быть 130 за период действия контракта. Осуществление выездов специалистов на объекты Абонентов СЭД выполняться должно согласно Разделу 1.6. настоящей конкурсной документации. Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренной контрактом услуги не более чем на 10 процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с услугой, предусмотренной контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом услуге. |
| 8. | Пункт 1.6.1 | Участники размещения заказа | В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| 9. | Пункт 1.6.3. | Обязательные требования к участникам размещения заказа | Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: - требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ и оказание услуги, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте конкурса; - требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банктором и об открытии конкурсного производства; - требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; - требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; -требованию по отсутствию в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 10. | Пункт 3.1. | Форма заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, подготовленную по форме, указанной в Разделе 1.4 настоящей конкурсной документации. |
| 11. | Пункт 3.3. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 1) Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 1.4 настоящей конкурсной документации, c соблюдением требований, установленных в Разделе 1.2 «Общие условия проведения конкурса». 2) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: - фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, изложенные по форме, представленной в Разделе 1.4.2 настоящей конкурсной документации; - полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (приказ, протокол(ы)), доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее(-ие) заявку, имеет(-ют) полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет юридическую силу для участника размещения заказа. 3) Предложение о цене государственного контракта (по форме расчета стоимости оказания услуги, приложенной в Разделе 1.4). 4) Информация о квалификации персонала участника размещения заказа, привлекаемого к исполнению государственного контракта (в свободной форме). 5) Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: - заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющихся предметом конкурса (сертификатов, лицензий и т.д.) – в случае если деятельность подлежит лицензированию или сертификации. 6) Любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа. |
| 12. | Пункт 3.4. | Требования к предложениям о цене государственного контракта | Участник размещения заказа производит расчет цены государственного контракта по оказанию услуги в таблице цен ( по форме, приложенной в Разделе 1.4). В цену будущего контракта должны входить все возможные и разумные расходы исполнителя, связанные с оказанием услуги по сопровождению ППО СЭД между Отделениями УФК по Ульяновской области и абонентами системы электронного документооборота, в том числе на бензин, перевозку, страхование, используемые в процессе работы оборудование, инструменты, материалы, а также на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 13. | Пункт 3.6. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр. Оригинал заявки вместе с входящими в нее документами должен быть прошит, иметь сквозную нумерацию и в конце на прошивке должен быть скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица, и собственноручно заверен участником размещения заказа – физическим лицом. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном наружном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе __________ (наименование конкурса). Номер конкурса _____». Номер и наименование конкурса указываются на основании номера и наименования конкурса, которые содержатся в извещении о проведении соответствующего конкурса. Также на конверте делается надпись «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» и указывается дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 16 настоящей Информационной карты конкурса Участник размещения заказа вправе не указывать наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. |
| 14. | Пункт 4.1.1. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Срок начала подачи заявок: 23.10.2007г. Заявка на участие в конкурсе подается не позднее 10 час. 00 мин.(по московскому времени) 21.11.2007г. в УФК по Ульяновской области по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1, каб.107 (в случае представления заявки нарочно) в запечатанном конверте, на котором должно быть указано наименование конкурса. Контактное лицо: Захаров А.В. Контактный телефон: (8422) 42-75- 55 Электронный адрес: E-mail: mashbur@simtreas.ru |
| 15. | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 432063,г. Ульяновск, ул. Гончарова,50/1 каб.107,113 Управление Федерального казначейства по Ульяновской области. Прием заявок осуществляется по рабочим дням: с 10:00 до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:30 до 13:30 часов, по пятницам с 10:00 до 16:00. |
| 16. | Пункт 5.1.1. | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. | Публично 21.11.2007г., в 10-00 часов(по московскому времени) по адресу Управления Федерального казначейства по Ульяновской области: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1 (каб.107), единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. |
| 17. | Пункт 5.3.12. | Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе. | Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет проходить 22.11.2007г., в 10-00 часов по московскому времени по адресу Управления Федерального казначейства по Ульяновской области: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1 (каб.107) |
| 18. | Пункт 5.4. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: - цена Контракта – значимость 80%; 2) квалификация участника конкурса – значимость 20%. Метод оценки – метод ранжирования. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: по заявленным критериям присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности предложенного условия исполнения контракта с учетом значимости критериев. По итогам оценки по критериям присваивается порядковый номер заявки. По критерию «квалификация участника конкурса» будет оцениваться уровень квалификации персонала участника размещения заказа. |
| 19. | Пункт 5.5 | Подведение итогов конкурса. | Оценка и сопоставление заявок участвующих в конкурсе будет проходить 23.11.2007г., в 10-00 часов по московскому времени по адресу Управления Федерального казначейства по Ульяновской области: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1 (каб.107) |
| 20. | Пункт 7.1.1. | Срок заключения государственного контракта | Не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе победитель конкурса должен подписать государственный контракт. Государственный контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами. |

## РАЗДЕЛ 1.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе:

Оказание услуги по сопровождению прикладного программного обеспечения  "Система электронного документооборота Федерального казначейства" (СЭД) между Отделениями УФК по Ульяновской области и абонентами системы электронного документооборота.

Настоящим ________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование участника размещения заказа)

открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуги по сопровождению прикладного программного обеспечения (далее – ППО) "Система электронного документооборота Федерального казначейства" (далее - СЭД) между Отделениями УФК по Ульяновской области и абонентами системы электронного документооборота направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4.) |  |
| 2. | Расчет стоимости оказания услуги (Приложение к заявке на участие в конкурсе) |  |
| 3. | Информация о квалификации персонала участника размещения заказа (Приложение к заявке на участие в конкурсе). |  |
| 4. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
| 5. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
| 6. | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 7. | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
| 8. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
| 9. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

1.4.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

## Дата, исх. номер

Государственному заказчику

Руководителю Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Д.Н.Чугункову

# ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСЕ

на право заключения (укажите наименование Государственного заказчика) Государственного контракта на оказание услуги (укажите наименование услуги по предмету конкурса).

- Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого Контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,

______________________________________________________________________,

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в лице__________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.

2. Мы согласны оказать услугу по сопровождению ППО СЭД между Отделениями УФК по Ульяновской области и абонентами системы электронного документооборота  в соответствии с требованиями   конкурсной  документации и порядка сопровождения и технического обслуживания ППО СЭД  и   на  условиях,   которые  мы  представили в настоящем предложении, по цене______________________________________________________________________________

(укажите общую цену заявки цифрами и прописью)

в течение декабря 2007г.

3. Предложение имеет следующее приложение:

3.1. Расчет цены Контракта в форме расчета стоимости оказания услуги  на  ____ стр.

3.2. Информация о квалификации персонала организации на _____ стр.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации, влияющими на стоимость оказания услуги. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя стоимость (укажите все, что включено в стоимость оказания услуги) и все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении  Контракта.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство предоставить услуги по сопровождению ППО СЭД между Отделениями УФК по Ульяновской области и абонентами системы электронного документооборота  в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

______________________________________________________________________

(наименование организации — Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или государственные внебюджетные фонды за  прошедший календарный год не превышает 	_________________________________________________________ %

(значение укажите цифрами и прописью)

балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у соответствующих органов и организаций информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения и иные сведения, предусмотренные законодательством.

8. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Контракт с ________	 [укажите наименование Государственного заказчика] на оказание услуги по сопровождению ППО СЭД между Отделениями УФК по Ульяновской области и абонентами системы электронного документооборота в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в течении 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя конкурса,    а    Победитель    конкурса    будет    признан    уклонившимся    от    заключения Государственного    контракта    с _______  [укажите    наименование    Государственного заказчика], мы обязуемся подписать данный Контракт на оказание услуги по сопровождению ППО СЭД между Отделениями УФК по Ульяновской области и абонентами системы электронного документооборота в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

11. Мы извещены о включении сведений о ______________________________________________________________________

(наименование организации — Участника размещения заказа)

в   Реестр   недобросовестных   участников размещения заказа   в   случае   уклонения   нами   от   заключения Государственного контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком [укажите те организации, которые фактически участвуют в конкурсных процедурах] нами уполномочен

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации — Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

13.	В случае присуждения нам права заключить Государственный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до подписания  официального  Государственного  контракта настоящая  Заявка  будет носить характер предварительного заключенного нами и Государственным заказчиком договора о заключении Государственного контракта на условиях наших предложений.

14. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.

15. Наши юридический и фактический адреса:	, телефон_______, факс__________, банковские реквизиты:	.

16. Корреспонденцию      в      наш      адрес      просим     направлять      по  адресу:________________________________________________________________.

17. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на__________	стр.

Руководитель организации_____________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер   ____________	(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

1.4.3. Форма расчета стоимости услуги «выезд специалиста».

| № п/п | Наименование вида услуги | Цена, рублей с учетом НДС за 1 выезд | Количество выездов за период обслуживания | Стоимость услуги за период обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение выезда специалиста Исполнителя в орган Федерального казначейства или к абоненту СЭД |  | 130 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |
| Общая стоимость обслуживания по предоставляемым услугам: |  |  |  |  |

Руководитель организации_____________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер   ____________	(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

1.4.4. ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

###### ДОВЕРЕННОСТЬ №

г. Ульяновск

__________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Участник размещения заказа

__________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет__________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____ № _________выдан_____________________представлять интересы__________________________________________________________

(наименование организации)

на  конкурсах, проводимых  (укажите название Государственного      заказчика).

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять единой комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _____________________   __________________________

(Ф.И.О. удостоверяемого)                           (подпись удостоверяемого)

удостоверяем.

Доверенность действительна по «___»______________2007г.

Руководитель организации

(подпись)	(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(подпись)	(Ф.И.О.)

м.п.

РАЗДЕЛ  1.5   ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

(ПРОЕКТ)

Государственный контракт   №   ________

г. Ульяновск         					                                             	«___» __________ 2007г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области, (далее – Заказчик), в лице _________________ Управления _______________________, действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ с одной стороны, и _______________________________ (далее - Исполнитель), в лице _______________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, (далее именуемые - Стороны), на основании сопоставления и оценки заявок на участие в открытом конкурсе заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## 1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услугу по сопровождению прикладного программного обеспечения (далее – ППО) "Система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)"  между Отделениями УФК по Ульяновской области и организациями (получателями бюджетных средств), которым передано автоматизированное рабочее место СЭД для организации электронного документооборота с соответствующим Отделениями УФК по Ульяновской области (далее - Абонент СЭД) (далее именуется – услуги), в соответствии с Приложениями № 1, 2,3 и на условиях настоящего Контракта.

1.2. Объем услуг, оказываемых по настоящему Контракту составляет 130 выездов к  Абонентам СЭД.

1.3. Содержание услуг, порядок их оказания и отдельные сроки указаны в Приложении № 4 к настоящему Контракту. Приложение № 4 применяется в части оказания услуг по внедрению АРМ СЭД к Абонентам СЭД.

1.4. Услуга оказываются в течение декабря 2007 года.

1.5. Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом услуг не более чем на 10 процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части услуг.

2. Обязанности Сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Передать Исполнителю необходимую для оказания услуг документацию и информацию, а также обеспечить доступ Исполнителя на объекты Абонентов СЭД для надлежащего выполнения настоящего Контракта.

2.1.2. Произвести оплату за надлежащее выполнение настоящего Контракта в порядке и сроки в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1. Выполнять свои обязанности по осуществлению выездов для внедрения АРМ СЭД у Абонентов СЭД согласно настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Исполнитель должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими сторонами.

2.2.2. Исполнитель должен обеспечить выезд специалиста в орган Федерального казначейства или к абоненту СЭД по письменному запросу Заказчика c указанием причины выезда, оформленным в соответствии с Порядком сопровождения и технического обслуживания ППО (в случае, если выезд связан с внедрением СЭД у абонента СЭД). Если причиной выезда является ошибка ППО (невыполнение ППО указанных в утвержденной Федеральным казначейством документации к ППО функций), таковой факт должен быть подтвержден Заказчиком в запросе документально, а запрос подлежит предварительному акцепту Исполнителем перед осуществлением выезда. Прибытие специалиста на место вызова должно быть осуществлено в течение 24 рабочих часов – для Управления, в течение 60 рабочих часов – для Отделений и абонентов СЭД Управления и Отделений со времени запроса. Стоимость таких Услуг определяется исходя из единичной цены, указанной в позиции 1 расчета стоимости оказания услуг (Приложение №1 к настоящему Контракту). Выезд оформляется трехсторонним Актом выполненных работ, подписываемым Исполнителем,  работником Заказчика и абонентом СЭД с указанием причины выезда и утверждается Заказчиком.

2.2.3. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, как определено в настоящем Контракте.

3. Цена и порядок расчетов.

3.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Контракту, составляет _______________________________________________ руб. ___ коп., в том числе НДС _______________________руб. ___ коп., определяемая как сумма расчета стоимости оказываемых услуг (Приложение №1 к настоящему Контракту), которая может быть выплачена Исполнителю в рамках настоящего Контракта за оказание Услуг.

3.2. Оплата производится по безналичному расчету, ежемесячно по факту оказания услуг в течение 10 дней со дня подписания итогового акта выполненных работ.

3.3. Днем оплаты считается день предоставления банку Заказчиком платежного поручения о перечислении денежных средств на счет Исполнителя.

4. Порядок приемки оказываемых услуг.

4.1. Факт оказания услуги по первому выезду для внедрения АРМ СЭД к Абоненту СЭД оформляется актом приемки услуг по предоставлению услуги «Выезд к абоненту» (Приложение №2) и протоколом испытаний системы электронного документооборота (СЭД), справкой готовности абонента к внедрению АРМ СЭД, ведомостью обучения  пользователей и администраторов ППО Абонента СЭД, ведомостью аттестации администраторов ППО СЭД (Приложение №3). В случае выезда для устранения неисправностей ППО СЭД оформляется акт приемки услуг.

4.2. После оказания услуг в полном объеме согласно п.1.2 настоящего Контракта оформляется итоговый акт выполненных работ с приложением оригиналов актов приемки  услуг.

## 5. Использование контрактной документации и информации.

5.1. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта или какого-либо из его положений или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени в связи с выполнением настоящего Контракта, другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

5.2. В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Исполнитель не должен раскрывать информацию, имеющую конфиденциальный характер, которая связана с выполнением настоящего Контракта без предварительного письменного согласия Заказчика.

5.3. Конфиденциальная информация должна иметь на момент ее раскрытия четкую маркировку или обозначение, сделанную раскрывающей информацию Стороной, как «Конфиденциальная информация», «Служебная информация» или аналогичное обозначение (далее – Конфиденциальная информация). Если такая маркировка или обозначение не сделаны одновременно с раскрытием информации, то раскрывающая информацию Сторона должна незамедлительно после передачи информации сделать такое обозначение в письменном виде. Получающая информацию Сторона должна предпринять в равной степени меры, предотвращающие несанкционированное использование или разглашение такой информации, как она обычно предотвращает несанкционированное использование или разглашение своей собственной информация такого же рода, или как того требуют соответствующие стандарты профессиональной этики. Получающая Сторона должна воздерживаться от использования Конфиденциальной информации и использовать ее только в случаях, необходимых для исполнения настоящего Контракта, и ограничивать ее использование или разглашение лицами, которым она необходима для исполнения настоящего Контракта. По окончании действия настоящего Контракта получающая Сторона должна вернуть другой Стороне предоставленные ей по настоящему Контракту все материалы, содержащие Конфиденциальную информацию. Приведенные выше положения не относятся к информации:

(а) которая на момент получения является общедоступной;

(б) которая впоследствии законным образом приобретается от третьей стороны без продолжения ограничений на ее использование;

(в) которая должна раскрываться уполномоченным государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае сомнений относительно конфиденциальности любой информации, которая становится известной Исполнителю, Исполнитель обязуется незамедлительно обратиться к Заказчику за разъяснениями.

5.5. Исполнитель не должен, без предварительного письменного согласия Заказчика, использовать документы или информацию, определенную настоящим Контрактом, кроме как в целях надлежащего исполнения настоящего Контракта.

6. Непреодолимая сила

6.1. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не связанное с просчетом или небрежностью Исполнителя, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Исполнителя, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.3. Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по настоящему Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

6.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также по восстановлении нормальных условий как можно скорее уведомить другую Сторону.

6.5. Исполнитель не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения настоящего Контракта в силу невыполнения его условий, если просрочка исполнения настоящего Контракта или невыполнение обязательств по настоящему Контракту является результатом действия непреодолимой силы.

7. Ответственность сторон

7.1. При нарушении Исполнителем какого-либо обязательства, связанного с предоставлением услуг Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на период нарушения, исходя из цены Контракта, указанной в п.3.1.

## 8. Официальный язык

8.1. Настоящий Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к настоящему Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

## 9. Применимое право

9.1. Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

## 10. Уведомления

10.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телексом или телефаксом с обязательным подтверждением получения; уведомления высылаются сторонами по адресам, указанным ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений:

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

Почтовый адрес: 432063,  г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1, (8422) 42-75- 55,

факс (8422) 42-75- 25

Адрес Исполнителя для направления уведомлений:

_____________________________________________________

10.2. Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нём день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

## 11. Решение спорных вопросов

11.1. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров.

11.2. При возникновении разногласий Заказчик и Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий - в составе четырех человек, по два представителя от каждой Стороны. Соглашение о составе комиссии фиксируется в виде протокола, подписываемого уполномоченными представителями каждой Стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При недостижении соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования комиссии, любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд Ульяновской области  для разрешения возникшего спора.

## 12. Заключительные положения.

12.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение №1 – Расчет стоимости оказания услуг;

Приложение №2 - Формы акта приемки услуг (Выезд сотрудника);

Приложение №3 - Форма протоколов испытаний системы электронного документооборота (СЭД), справки готовности абонента к внедрению АРМ СЭД, ведомость обучения  пользователей и администраторов ППО Абонента СЭД, ведомость аттестации администраторов ППО СЭД;

Приложение №4 – Порядок сопровождения и технического обслуживания ППО.

12.2. Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

12.3. В случае несоответствия каких-либо условий или положений, содержащихся в тексте настоящего Контракта, условиям или положениям Приложений, перечисленных выше, приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в Приложениях к настоящему Контракту.

12.4. Настоящий Контракт вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2007г.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН.

Заказчик		                 	                                                           Исполнитель

Заказчик				                                                	Исполнитель

| ______________Ф.И.О. «___»_______________2007 г. М.П. | ________________Ф.И.О. «___»_______________2007 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1 к проекту государственного контракта

от «___»_________2007 г. №____

# Расчет стоимости оказания услуги «выезд специалиста».

| № п/п | Наименование вида услуги | Цена, рублей с учетом НДС за 1 выезд | Количество выездов за период обслуживания | Стоимость услуги за период обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение выезда специалиста Исполнителя в орган Федерального казначейства или к абоненту СЭД |  | 130 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Заказчик						                                                      	Исполнитель

______________ Ф.И.О.				                                   ________________ Ф.И.О.

«___»___________2007г.				                                 «___»____________2007г.

Приложение №2 к проекту государственного контракта

от «___»_________2007 г. №____

АКТ №_____

приемки услуг

по предоставлению услуги «Выезд к абоненту»

| г. Ульяновск | «___»_________2007 г. |
| --- | --- |

___.___.2007 г. сотрудником ООО «Вигас» на основании заявки №______________ от ___.____.2007 г., был осуществлен выезд к абоненту СЭД: __________________ _____________________________________, где были выполнены следующие работы:

список выполненных работ:

| 1. | Установка АРМ СЭД |
| --- | --- |

Выполнение работ подтверждаем:

| От Абонента: |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |
| От Отделения: Руководитель ТОФК |  | (Ф.И.О.) |
| М.П. |  |  |
| От Исполнителя: |  | (Ф.И.О.) |
| М.П. |  |  |

Заказчик						                                                      	Исполнитель

______________ Ф.И.О.				                                   ________________ Ф.И.О.

«___»___________2007г.				                                 «___»____________2007г.

Приложение №3 к проекту государственного контракта

от «___»_________2007 г. №____

Протокол испытаний системы электронного документооборота (СЭД) № 5

Объект автоматизации: ТОФК по Ульяновской области

Код ТОФК ____________

Область автоматизации: доставка документов между ТОФК и АП

Наименование АП: ______________________________________

Условия проведения испытаний: проведена установка транспортного сервера в ТОФК и клиентского места у АП

| Название проверяемой функции | Подпись представителя Абонента СЭД | Подпись представителя ТОФК | Подпись представителя Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Доставка ЭД «Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий» и ЭД «Приложение к выписке из Сводного реестра поступлений и выбытий» от ТОФК до АП - Загрузка ЭД в СЭД из АС ТОФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД АП - Получение ЭД АП - Получение ТОФК квитка о доставке ЭД АП - Выгрузка ЭД из СЭД для АС АП |  |  |  |
| Доставка ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности поступлений» от АП до ТОФК - Загрузка ЭД в СЭД из АС АП, дискеты и т.д./ввод документа вручную - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение АП квитка о доставке ЭД в ТОФК - Выгрузка ЭД из СЭД для АС ТОФК |  |  |  |
| Доставка ЭД «Извещение о направлении дополнительных поступлений» и ЭД «Приложение к извещению о направлении дополнительных поступлений» от ТОФК до АП - Загрузка ЭД в СЭД из АС ТОФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД АП - Получение ЭД АП - Получение ТОФК квитка о доставке ЭД АП - Выгрузка ЭД из СЭД для АС АП |  |  |  |
| Доставка ЭД «Ведомость учета внебанковских операций» от ТОФК до АП - Загрузка ЭД в СЭД из АС ТОФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД АП - Получение ЭД АП - Получение ТОФК квитка о доставке ЭД АП - Выгрузка ЭД из СЭД для АС АП |  |  |  |
| Доставка ЭД «Распоряжение о возврате средств» и ЭД «Платежное поручение на возврат» от АП до ТОФК - Загрузка ЭД в СЭД из АС АП, дискеты и т.д./ввод документа вручную - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение АП квитка о доставке ЭД в ТОФК Выгрузка ЭД из СЭД для АС ТОФК |  |  |  |
| Доставка ЭД «Информация о поступлениях» от АП до ТОФК - Загрузка ЭД в СЭД из АС АП, дискеты и т.д./ввод документа вручную - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение АП квитка о доставке ЭД в ТОФК - Выгрузка ЭД из СЭД для АС ТОФК |  |  |  |
| Доставка ЭД «Уведомление о непринятых к обработке документов» от ТОФК до АП - Загрузка ЭД в СЭД из АС ТОФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД АП - Получение ЭД АП - Получение ТОФК квитка о доставке ЭД АП - Выгрузка ЭД из СЭД для АС АП |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от ТОФК до АП: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД АП - Получение ЭД АП - Получение ТОФК квитка о доставке ЭД АП |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от АП до ТОФК: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение РБС квитка о доставке ЭД в ТОФК |  |  |  |

Протокол испытаний подтверждаю

___________________________________			______________________

Представитель ТОФК 							                       Ф.И.О.

Подпись

___________________________________			______________________

Представитель Исполнителя				                      	Ф.И.О.

Подпись

Протокол испытаний системы электронного документооборота (СЭД) № 3

Объект автоматизации: ТОФК по Ульяновской области Код ТОФК __________

Область автоматизации: доставка документов между ТОФК и ПБС

Наименование ПБС: __________________________

Условия проведения испытаний: проведена установка транспортного сервера в ТОФК и клиентского места у ПБС

| Название проверяемой функции | Подпись представителя Абонента СЭД | Подпись представителя ТОФК | Подпись представителя Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Доставка ЭД "Расходное расписание" от ТОФК до ПБС: - Импорт ЭД из АС ТОФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД ПБС - Получение ЭД ПБС - Получение ТОФК квитка о доставке ЭД ПБС |  |  |  |
| Доставка ЭД "Платежное поручение" от ПБС до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ПБС, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение ПБС квитка о доставке ЭД в ТОФК - Получение ТФОК квитка о загрузке ЭД в АС ТОФК - Получение ПБС квитка об исполнении/отказе Платежного поручения |  |  |  |
| Доставка ЭД "Заявка на получение наличных средств" от ПБС до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ПБС, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение ПБС квитка о доставке ЭД в ТОФК - Получение ТОФК квитка о загрузке ЭД в АС ТОФК - Получение ПБС квитка об исполнении/отказе Заявки на получение наличных |  |  |  |
| Доставка отчета "Выписка из лицевого счета ПБС" от ТОФК до ПБС: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка отчета ПБС - Получение отчета ПБС - Получение ТОФК квитка о доставке отчета ПБС |  |  |  |
| Доставка ЭД "Сведения о контракте" от ПБС до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ПБС - Подписание ЭД электронно-цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК Получение ПБС квитка о доставке ЭД в ТОФК |  |  |  |
| Доставка ЭД "Сведения о контракте (изменения)" от ПБС до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ПБС - Подписание ЭД электронно-цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК Получение ПБС квитка о доставке ЭД в ТОФК |  |  |  |
| Доставка ЭД "Сведения об исполнении контракта" от ПБС до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ПБС - Подписание ЭД электронно-цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК Получение ПБС квитка о доставке ЭД в ТОФК |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от ТОФК до ПБС: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД ПБС - Получение ЭД ПБС - Получение ТОФК квитка о доставке ЭД ПБС |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от ПБС до ТОФК: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение ПБС квитка о доставке ЭД в ТОФК |  |  |  |

Протокол испытаний подтверждаю

___________________________________			______________________

Представитель ТОФК					                          	Ф.И.О.

Подпись

___________________________________			______________________

Представитель Исполнителя			                     	Ф.И.О.

Подпись

Протокол испытаний системы электронного документооборота (СЭД) № 2

Объект автоматизации: ТОФК по Ульяновской области

Код ТОФК ___________

Область автоматизации: доставка документов между ТОФК и РБС

Наименование РБС: ______________________________________

Условия проведения испытаний: проведена установка транспортного сервера в ТОФК и клиентского места у РБС

| Название проверяемой функции | Подпись представителя Абонента СЭД | Подпись представителя ТОФК | Подпись представителя Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Доставка ЭД "Расходное расписание" от ТОФК до РБС: - Импорт ЭД из АС ТОФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД РБС - Получение ЭД РБС - Получение ТОФК квитка о доставке ЭД РБС |  |  |  |
| Доставка ЭД "Расходное расписание" от РБС до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС РБС, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение РБС квитка о доставке ЭД в ТОФК - Получение ТОФК квитка о загрузке ЭД в АС ТОФК - Получение РБС квитка о регистрации/отказе Расходного расписания |  |  |  |
| Доставка ЭД "Реестр расходных расписаний" от РБС до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС РБС, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение РБС квитка о доставке ЭД в ТОФК - Получение ТОФК квитка о загрузке ЭД в АС ТОФК - Получение РБС квитка о регистрации/отказе Реестра расходного расписания |  |  |  |
| Доставка отчета "Выписка из лицевого счета РБС" от ТОФК до РБС: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание отчета электронной цифровой подписью - Отправка отчета ГРБС - Получение ЭД ГРБС - Получение ТОФК квитка о доставке отчета РБС |  |  |  |
| Доставка ЭД "Платежное поручение" от РБС до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС РБС, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение РБС квитка о доставке ЭД в ТОФК - Получение ТОФК квитка о загрузке ЭД в АС ТОФК - Получение РБС квитка об исполнении/отказе Платежного поручения |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от ТОФК до РБС: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД РБС - Получение ЭД РБС - Получение ТОФК квитка о доставке ЭД РБС |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от РБС до ТОФК: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение РБС квитка о доставке ЭД в ТОФК |  |  |  |

Протокол испытаний подтверждаю

___________________________________			______________________

Представитель ТОФК		                                       Ф.И.О.

Подпись

___________________________________			______________________

Представитель Испонителя                              	Ф.И.О.

Подпись

Протокол испытаний системы электронного документооборота (СЭД) № 4

Объект автоматизации: ТОФК по Ульяновской области

Код ТоФК ________

Область автоматизации: доставка документов между ТОФК и ФО СФ/МО

Наименование ФО СФ/МО: ____________________________________________________

Условия проведения испытаний: проведена установка транспортного сервера в ТОФК и клиентского места у ФО СФ/МО

| Название проверяемой функции | Подпись представителя Абонента СЭД | Подпись представителя ТОФК | Подпись представителя Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Доставка отчета "Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная)" от ТОФК до ФО СФ/МО: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание отчета электронной цифровой подписью - Отправка отчета в ФО СФ/МО - Получение отчета в ФО СФ/МО - Получение ТОФК квитка о доставке отчета - Экспорт отчета в АС ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка отчета «Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежемесячная)» от ТОФК до ФО СФ/МО: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание отчета электронной цифровой подписью - Отправка отчета в ФО Ф/МО - Получение отчета в ФО СФ/МО - Получение ТОФК квитка о доставке отчета - Экспорт отчета в АС ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка отчета «Ведомость по движению свободного остатка на счете (ежедневная)» от ТОФК до ФО СФ/МО: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание отчета электронной цифровой подписью - Отправка отчета в ФО СФ/МО - Получение отчета в ФО СФ/МО - Получение ТОФК квитка о доставке отчета - Экспорт отчета в АС ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка отчета «Ежедневная выписка с лицевого счета бюджета с полноформатными приложениями" от ТОФК до ФО СФ/МО: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание отчета электронной цифровой подписью - Отправка отчета в ФО СФ/МО - Получение отчета в ФО СФ/МО - Получение ТОФК квитка о доставке отчета - Экспорт отчета в АС ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка отчета «Ежедневная ведомость по кассовым выплатам из бюджета" от ТОФК до ФО СФ/МО: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание отчета электронной цифровой подписью - Отправка отчета в ФО СФ/МО - Получение отчета в ФО СФ/МО - Получение ТОФК квитка о доставке отчета - Экспорт отчета в АС ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка отчета «Ежемесячная ведомость по кассовым выплатам из бюджета" от ТОФК до ФО СФ/МО: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание отчета электронной цифровой подписью - Отправка отчета в ФО СФ/МО - Получение отчета в ФО СФ/МО - Получение ТОФК квитка о доставке отчета - Экспорт отчета в АС ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка отчета "Выписка из лицевого счета по учету внебюджетных средств" от ТОФК до ФО СФ/МО: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка отчета ФО СФ/МО - Получение отчета ФО СФ/МО Получение ТОФК квитка о доставке отчета ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка отчета "Лицевой счет по учету внебюджетных средств" от ТОФК до ФО СФ/МО: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка отчета ФО СФ/МО - Получение отчета ФО СФ/МО Получение ТОФК квитка о доставке отчета ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка ЭД «Реестр на финансирование» от ФО СФ/МО до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ФО СФ/МО дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение ФО СФ/МО квитка о доставке ЭД в ТОФК - Получение ТОФК квитка о загрузке ЭД в АС ТОФК - Получение ФО СФ квитка о регистрации/отказе Реестра на финансирование |  |  |  |
| Доставка ЭД «Расходное уведомление» от ФО СФ/МО до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ФО СФ/МО дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение ФО СФ/МО квитка о доставке ЭД в ТОФК - Получение ТОФК квитка о загрузке ЭД в АС ТОФК - Получение ФО СФ/МО квитка о регистрации/отказе Расходное уведомление |  |  |  |
| Доставка ЭД «Платежное поручение» от ФО СФ/МО до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ФО СФ/МО, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение ФО СФ/МО квитка о доставке ЭД в ТОФК - Получение ТОФК квитка о загрузке ЭД в АС ТОФК - Получение ФО СФ/МО квитка об исполнении/отказе Платежного поручения |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от ТОФК до ФО СФ/МО: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ФО СФ/МО - Получение ЭД в ФО СФ/МО - Получение ТОФК квитка о доставке ЭД в ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от ФО СФ/МО до ТОФК: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение ФО СФ/МО квитка о доставке ЭД в ТОФК |  |  |  |

Протокол испытаний подтверждаю

___________________________________			______________________

Представитель ТОФК															Ф.И.О.

Подпись

___________________________________			______________________

Представитель Исполнителя                         				Ф.И.О.

Подпись

Справка

о выполнении работ по внедрению АРМ СЭД у Абонента СЭД _____

г. Ульяновск                                                           					        «____» ____________ 2007г.

Код ТоФК ____________

Настоящим подтверждается выполнение работ по внедрению АРМ СЭД у Абонента СЭД типа _____ __________________________________________ согласно Порядку выполнения работ по внедрению АРМ СЭД.

В рамках работ по внедрению АРМ СЭД у Абонента СЭД согласно Порядку выполнения работ по внедрению АРМ СЭД выполнены следующие работы:

| Наименование работ/услуг | ФИО представителя абонента | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Установка клиентского АРМ СЭД у Абонента СЭД. |  |  |
| Абоненту СЭД переданы: - Предназначенный для Абонента СЭД дистрибутив АРМ СЭД; - технологический ключ, необходимый для инсталляции дистрибутива АРМ СЭД; - дистрибутивы и документы, определяемые органом ФК, необходимые для обеспечения защищенного доступа к ресурсам СЭД ФК. |  |  |
| Обучение пользователей и администратора ППО Абонента СЭД. |  |  |
| Аттестация администратора ППО Абонента СЭД |  |  |
| Контактная информация работника ТоФК, отвечающего за обеспечение сопровождения абонентов СЭД передана |  |  |
| Документ «Порядок сопровождения абонента СЭД» передан |  |  |
| Проведены испытания ППО СЭД. Заполнен(ы) Протокол(ы) испытаний ППО СЭД № _______ в части взаимодействия с абонентом типа ____________ |  |  |
| Переданы в ТоФК запросы на сертификаты ключей ЭЦП, сформированные абонентами, эксплуатирующими ППО СЭД |  |  |

Работы выполнены в надлежащие сроки и согласно Порядку выполнения работ по внедрению АРМ СЭД.

Настоящим, Представитель Абонента СЭД подтверждает отсутствие претензий в части качества выполненных работ.

| Представитель абонента | ______________________ | / _______________________ / |
| --- | --- | --- |
| Представитель Исполнителя | ______________________ | / _______________________ / |

Ведомость обучения пользователей и администраторов ППО Абонента СЭД.

_____________________________________________________________________________

наименование  абонента

Код ТоФК ____________

| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Тип обучаемого сотрудника (админ./польз.) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

| Представитель Исполнителя | ______________________ | / _______________________ / |
| --- | --- | --- |

Ведомость аттестации администраторов ППО Абонента СЭД

_____________________________________________________________________________

наименование  абонента

Код ТоФК ____________

| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Подпись |  | Оценка (зачт/незачт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Абонент | Преподаватель |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

| Представитель Исполнителя | ____________________ | / _______________________ / |
| --- | --- | --- |

Заказчик						                                                      	Исполнитель

______________ Ф.И.О.				                                   ________________ Ф.И.О.

«___»___________2007г.				                                 «___»____________2007г.

РАЗДЕЛ 1.6. Порядок сопровождения и технического  обслуживания ППО сэд

## Приложение № 4 к государственному

контракту №____ от______________

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель руководителя Федерального казначейства ____________________________________ / Попов А.Ю. / « _19__ » __марта ___ 2007 г. |
| --- | --- | --- |

Порядок сопровождения и технического  обслуживания ППО

ФК.ПРОЕКТ.15.28

ВЕРСИЯ 2.6

|  |  | СОГЛАСОВАНО Начальник Управления информационных систем _________________________________ / Гусельников А.М. / |
| --- | --- | --- |

Содержание

Термины и сокращения	38

1	Основание разработки и область применения	38

2	Общие положения порядка сопровождения	38

3	Сопровождение и Техническое обслуживание ППО на основании  Государственного контракта	38

3.1	Услуги по Государственному контракту	38

3.2	Потребители услуг. Зоны ответственности	38

3.2.1	«Горячая» линия	38

3.2.2	Выпуск новых версий ППО	38

3.2.3	Выезд сотрудника Исполнителя	38

3.3	Условия и Правила предоставления услуг	38

3.3.1	«Горячая» линия	38

3.3.2	Выпуск новых версий ППО	38

3.3.3	Выезд Исполнителя	38

3.4	Контроль предоставления услуг	38

3.4.1	Подписание актов об оказании услуг	38

3.4.2	Учет рекламаций по оказанным услугам	38

3.4.3	Ведение отчетности	38

4	Сопровождение и Техническое обслуживание ППО на основании  Договора	38

4.1	Услуги по Договору	38

4.2	Потребители услуг. Зоны ответственности	38

4.2.1	«Горячая» линия	38

4.2.2	Выезд поставщика услуг	38

4.3	Условия и Правила предоставления услуг	38

4.3.1	«Горячая» линия	38

4.3.2	Выезд Поставщика услуг	38

4.4	Контроль предоставления услуг	38

4.4.1	Подписание актов об оказании услуг	38

4.4.2	Учет рекламаций по оказанным услугам	38

4.4.3	Ведение отчетности	38

5	Описание прав и обязанностей	38

5.1	ЦАФК	38

5.1.1	Администратор ППО ЦА ФК	38

5.2	Администратор ППО УФК	38

5.3	Администратор ППО ОФК	38

6	Внесение изменений	38

7	Приложения	38

7.1	Контакты Службы Сопровождения «ООО ОТР2000»	38

7.2	Служба Сопровождения «ООО ОТР2000»	38

7.2.1	Структура службы сопровождения «ООО ОТР2000»	38

7.3	Правила перевода ТоФК на обслуживание в другой ЦТО	38

7.4	Заявка на выезд по сопровождению	38

7.5	Акцепт заявки на выезд сотрудника Поставщика услуг	38

7.6	Порядок выполнения работ по внедрению абонентов СЭД	38

7.6.1	Общие положения	38

7.6.2	Предварительные мероприятия	38

7.6.3	Порядок выполнения работ по внедрению АРМ СЭД	38

7.6.4	Приложения к Порядку работы по установке АРМ СЭД	38

7.7	Акт о выполненных работах	38

7.8	Акт сдачи-приемки работ по оказанию дополнительных услуг по сопровождению ППО	38

7.9	Отчет о качестве работы службы сопровождения	78

7.10	Отчет о сопровождении в рамках Договора	78

7.11	Опросный лист Клиента	78

7.12	Бланк обращения Клиента	80

7.13	Заявка на доработку ППО	81

7.14	Заявка на принятие абонента СЭД на сопровождение	82

7.15	Контактная информация ОФК, принимаемых на сопровождение	83

7.16	План проведения испытания и опытной эксплуатации  версии ППО	84

7.17	Карточка сопровождаемого объекта	85

7.18	Информационный портал Исполнителя	86

7.19	Регламент выполнения работ в выделенной локальной вычислительной сети	87

7.19.1	Оформление выезда Исполнителем	87

7.19.2	Выполнение работ на объекте	87

7.19.3	Окончание работ на объекте	88

7.19.4	Ограничения	88

# Термины и сокращения

| Термин | Понимание |
| --- | --- |
| АРМ СЭД | Автоматизированное рабочее место СЭД. Устанавливается у Абонента СЭД и обслуживается одним сервером СЭД ТоФК |
| Абонент СЭД | Организация, которой территориальный орган ФК (УФК, ОФК) передал/планирует передать/установил АРМ(ы) СЭД для организации электронного документооборота с территориальным органом ФК. |
| Администратор Абонента СЭД | Сотрудник Абонента СЭД, назначенный для организации обмена электронными документами с использованием АРМ СЭД и взаимодействия с территориальным органом ФК по вопросам обмена электронными документами в АРМ СЭД |
| Администратор ППО | Сотрудник информационно-технического подразделения ТоФК в Месте установки, осуществляющий Работы по администрированию ППО |
| АП | Администратор поступлений средств в бюджет |
| АПКШ «Континент» | Аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент» |
| ВЛВС | Выделенная локальная вычислительная сеть, в которой обрабатывается информация, содержащая сведения, отнесенные к государственной тайне. |
| ГК ЦАФК | Государственный контракт №12/2005 от 11.05.2005, заключенный между ФК и ООО «ОТР 2000» |
| ГРБС | Главный распорядитель бюджетных средств - орган государственной власти Российской Федерации, имеющий право распределять средства федерального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, а также наиболее значимое бюджетное учреждение науки, образования, культуры, здравоохранения и средств массовой информации. |
| Д [СТО] | Договор на оказание услуг по сопровождению ППО, заключаемый УФК со сторонними организациями |
| Д[УФК] | Договор на оказание дополнительных услуг по сопровождению ППО, заключаемый УФК с Исполнителем, форма которого зафиксирована дополнительным соглашением №2 к Государственному контракту №12/2005 от 11.05.2005г. |
| Договор | Д[УФК], либо Д[СТО] |
| Дубль | Замечание к функционированию ППО\заявка на доработку ППО повторяющее ранее зарегистрированное замечание\заявку на доработку. |
| Исполнитель | Организация, предоставляющая услуги по сопровождению и техническому обслуживанию ППО на основании и в объёме заключенного Контракта или Д[УФК] |
| «Континент-АП» | Средство криптографической защиты информации «Континент-АП» - абонентский пункт |
| Клиент | Уполномоченное лицо абонента СЭД ЦА ФК, администратор ППО ЦА ФК (в части СЭД), администратор ППО УФК, уполномоченное лицо абонента СЭД УФК/ОФК (зафиксированный в порядке, установленном Д[УФК]), администратор ППО ОФК (зафиксированный в порядке, установленном Д[УФК]). |
| Контракт | Государственный контракт №12/2005 от 11.05.2005г |
| Места установки | Объекты Клиента, где Поставщик услуг установит и будет сопровождать ППО. |
| Новая версия ППО | Версия ППО, включающая в себя доработки (новый функционал) и исправление ошибок ППО |
| Обновление ППО | Новая версия ППО, либо хотфикс, либо патч, предназначенные для установки взамен, либо в дополнение к существующей версии ППО |
| Обслуживающая организация | Организация, предоставляющая услуги по сопровождению и техническому обслуживанию ППО на основании и в объёме заключенного Д [СТО] |
| ООО «ОТР2000» | ООО «Организационно-технологические решения 2000». Является Исполнителем |
| ОФК | Отделение Федерального казначейства |
| Патч | Обновление ППО, содержащее исправление не более двух подтвержденных Исполнителем ошибок ППО |
| ПБС | Получатель бюджетных средств - бюджетное учреждение или иная организация, имеющие право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год |
| Портал поддержки | Информационный портал Исполнителя по ГК, посредством которого Клиент может получать информацию о планах выпуска версий, сроках устранения ошибок ППО и т.д. |
| Поставщик услуг | Исполнитель либо Обслуживающая организация |
| ППО | Прикладное программное обеспечение |
| РБС | Распорядитель бюджетных средств - орган государственной власти или орган местного самоуправления, имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным получателям бюджетных средств. |
| Рекламация | Письменный отзыв клиента о качестве работы службы сопровождения Исполнителя |
| РСО Исполнителя | Режимно-секретный орган Исполнителя – подразделение по защите государственной тайны, осуществляющее деятельность по обеспечению сохранности государственных секретов на предприятии, функции которого может выполнять РСО организации, указанной в лицензии ФСБ РФ на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, имеющейся у Исполнителя |
| РСО Заказчика | Режимно-секретный орган Заказчика – подразделение по защите государственной тайны, осуществляющее деятельность по обеспечению сохранности государственных секретов на предприятии |
| СУБД | Система управления базой данных |
| Системный администратор | Сотрудник Абонента СЭД, выполняющий работу по администрированию ППО и ЛВС |
| СЭД | Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства Российской Федерации |
| Технологический ключ | Закрытый ключ, необходимый для выполнения технологического процесса инсталляции СЭД, в сертификате открытого ключа которого в поле «Идентификатор ключа» кроме фамилии, имени, отчества владельца сертификата указано «технологический ключ» |
| ТоФК | Территориальный орган Федерального казначейства |
| Уполномоченное лицо Абонента СЭД | Сотрудник Абонента СЭД, которому дано право электронной цифровой подписи документов и имеющий право подписи таких же документов на бумажных носителях |
| УФК | Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации |
| ФАП | Фонд алгоритмов и программ Федерального казначейства |
| ФК | Федеральное казначейство |
| ФО МО | Финансовый орган муниципального образования |
| ФО СФ | Финансовый орган субъекта Российской Федерации |
| Хотфикс | Обновление ППО, содержащее исправление подтвержденных Исполнителем ошибок ППО |
| ЦА ФК | Центральный аппарат Федерального казначейства |
| ЦТО | Центр технического обслуживания Исполнителя или Обслуживающей организации |
| ЭЦП | Электронная цифровая подпись |

# Основание разработки и область применения

Основанием разработки данного документа являются:

- положения Государственного контракта №12/2005 от 11.05.2005г.

- положения Договоров на оказание дополнительных услуг по сопровождению ППО, форма которого зафиксирована дополнительным соглашением №2 к Государственному контракту №12/2005 от 11.05.2005г.

- Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 28.10.1995 г. №1050 (ред. от 15.11.2004).

Положения данного документа распространяются на все службы и подразделения  сторон, подписавших либо Государственный контракт №12/2005 от 11.05.2005г или Д[УФК], либо Д[СТО], а также абонентов СЭД ЦА ФК, УФК, ОФК

При этом:

- Порядок оказания услуг в соответствии с положениями Государственного контракта №12/2005 от 11.05.2005г регламентируется порядком, определенным в разделе  данного документа.

- Порядок оказания услуг в соответствии c Д[УФК], Д[СТО] регламентируется порядком, определенным в разделе  данного документа.

# Общие положения порядка сопровождения

Организация выполнения работ по сопровождению и техническому обслуживанию ППО производится Поставщиками услуг посредством Центров/Сети Центров технического обслуживания ППО (Описание и структуру Службы Сопровождения ООО «ОТР2000» см. п. .). Поставщик услуг самостоятельно распределяет сопровождаемые объекты (УФК) по ЦТО. Перевод сопровождаемых объектов из одного ЦТО в другой ЦТО выполняется по правилам, определенным в п. .

В рамках оказания услуг по сопровождению и техническому обслуживанию ППО  Исполнитель принимает, регистрирует и отрабатывает обращения (в соответствии с их типами и приоритетами (см. п. ), поступившие от Клиентов.

При этом Исполнитель взаимодействует с:

- уполномоченными лицами ЦА ФК;

- администраторами ППО в ЦА ФК;

- администраторами ППО в ТоФК;

- уполномоченными лицами абонентов СЭД ЦА ФК/ТоФК.

Работы в ВЛВС организовываются в порядке, определенном в п. « Регламент выполнения работ в выделенной локальной вычислительной сети».

# Сопровождение и Техническое обслуживание ППО на основании  Государственного контракта

## Услуги по Государственному контракту

В рамках Государственного контракта Исполнитель  предоставляет следующие услуги:

- «Горячая» линия (см.п.)

Учет  и решение Исполнителем всех поступивших по телефону, факсу, электронной почте или через Интернет (обращения, принятые с форума) обращений в течение 1 рабочего часа с момента учета обращения или указание времени, в течение которого проблема будет решена.

- Выпуск новых версий ППО (см.п.) в связи с:

- исправлением подтвержденных Исполнителем ошибок ППО;

- доработкой ППО, связанной с:

  - реализацией доработок ППО, принятых на этапе внедрения и зафиксированных в протоколах внедрения;

  - улучшением качества ППО, в том числе по  дополнительным пожеланиям Клиентов (Доработки качества ППО).

## Потребители услуг. Зоны ответственности

### «Горячая» линия

| Услуга | Кому предоставляется | Уполномоченное на взаимодействие с Исполнителем лицо |
| --- | --- | --- |
| «Горячая» линия | ЦА ФК/УФК | Уполномоченные лица ЦА ФК/Администраторы ППО УФК |
|  | Абоненты СЭД ЦА ФК | Уполномоченные лица абонентов СЭД ЦА ФК |
|  | Абоненты СЭД УФК | Уполномоченные лица абонентов СЭД УФК |

### Выпуск новых версий ППО

| Услуга | Кому предоставляется | Уполномоченное на взаимодействие с Исполнителем лицо2 |
| --- | --- | --- |
| Выпуск новых версий ППО | ЦА ФК, УФК, ОФК, абоненты СЭД | Уполномоченные лица ФАП ФК |

### Выезд сотрудника Исполнителя

| Услуга | Кому предоставляется | Уполномоченное на взаимодействие с Исполнителем лицо2 |
| --- | --- | --- |
| Выезд по сопровождению | ЦА ФК, абонент СЭД ЦА ФК | Уполномоченные лица ЦА ФК |
| Выезд для внедрения | Абоненты СЭД ЦА ФК\ТоФК | Уполномоченные лица ЦА ФК\Руководитель УФК, абонент СЭД которого подлежит внедрению |

## Условия и Правила предоставления услуг

### «Горячая» линия

Таблица 1. Условия предоставления услуги "горячая"  линия

| Объект | Документ для предоставления услуги | Кем и кому предоставляется | Сроки предоставления документа – основания | Дата начала предоставления услуги | Документ – подтверждение (в ЦА ФК\УФК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абоненты СЭД ЦА ФК | Заявка на принятие абонента СЭД на сопровождение (см. «Заявка на принятие абонента СЭД на сопровождение») | Из ЦА ФК Исполнителю | Для сопровождае – мых объектов: не позднее 3 рабочих дней с момента получения запроса от Исполнителя. Для внедряемых объектов: не позднее 1 рабочего дня с момента внедрения абонента СЭД. | С даты внедрения | Для сопровождаемых объектов – нет. Для внедряемых объектов – уведомление о принятии на сопровождение |
| Администраторы ППО в ЦА ФК | Карточка сопровождаемого объекта (см. «Карточка сопровождаемого объекта») | Из ЦА ФК Исполнителю | Не позднее 3 рабочих дней с момента получения запроса от Исполнителя. | С даты внедрения |  |
| Абоненты СЭД УФК | Заявка на принятие абонента СЭД на сопровождение (см. «Заявка на принятие абонента СЭД на сопровождение») | Из УФК Исполнителю | Для сопровождае –– мых объектов: не позднее 3 рабочих дней с момента получения запроса от Исполнителя. Для внедряемых объектов: не позднее 1 рабочего дня с момента внедрения абонента СЭД. |  |  |
| Администраторы ППО в УФК | Карточка сопровождаемого объекта (см. «Карточка сопровождаемого объекта») | Из ЦА ФК Исполнителю | Для сопровождае - мых объектов: не позднее 3 рабочих дней с момента получения запроса от Исполнителя. | С даты внедрения |  |

В случае изменения информации по сопровождаемым объектам уполномоченное лицо ЦА ФК предоставляет обновленную информацию Исполнителю в срок не позднее трех рабочих дней с даты изменения.

Предоставленная Исполнителю информация о сопровождаемых УФК, уполномоченных лицах ЦА ФК вводится в единый Реестр сопровождаемых объектов, который ведет Исполнитель.

Предоставленная Исполнителю информация о первых 50 сопровождаемых в рамках Контракта абонентах СЭД (в каждом УФК, включая входящие в него ОФК) вводится в единый Реестр сопровождаемых абонентов СЭД, который ведет Исполнитель.

Примечание 1: В рамках Контракта (при условии отсутствия заключенного Д[УФК]) на сопровождение могут быть приняты до 50 абонентов СЭД по каждому УФК (в том числе абонентов СЭД подведомственных ОФК ). Если от УФК в рамках Контракта принят Запрос на принятие абонента СЭД на сопровождение, а в Реестре сопровождаемых абонентов СЭД  содержится максимально допустимое (50) к сопровождению в рамках Контракта количество абонентов СЭД для любого УФК, то определенные в Запросе абоненты СЭД на сопровождение могут быть приняты на сопровождение только в соответствии с Д[УФК] (см. п. ).

Во всех случаях Исполнитель отправляет в УФК соответствующее уведомление:

- При принятии на сопровождение 50 абонентов СЭД, сопровождаемых по Контракту – уведомление о принятии абонентов СЭД на сопровождение;

- При превышении максимально допустимого к сопровождению в рамках Контракта количества абонентов СЭД - уведомление о невозможности принять абонентов СЭД на сопровождение.

#### Правила предоставления и приема обращений

Исполнитель принимает от Клиентов обращения:

- по сопровождаемым на текущий момент версиям ППО;

- по установленным каналам связи (см. «Таблица 4. Требования к содержанию обращения») в соответствии с их типами (см. «Таблица 2. Типы обращений»), а также требованиям к самим обращениям (см. «Таблица 4. Требования к содержанию обращения») и правилам их предоставления.

Примечание 2: Одинаковые по содержанию обращения Клиента, предоставленные по нескольким из определенных настоящим документом  каналам связи (см. «Таблица 4. Требования к содержанию обращения»), рассматриваются как одно обращение.

Таблица 2. Типы обращений

| Тип обращения | Описание |
| --- | --- |
| Консультация | Ответ на вопрос Клиента по технологии работы с ППО, настройке ППО в рамках принятой технологии работы. |
| Ошибка | Ошибка, обнаруженная в процессе эксплуатации ППО конечными пользователями. Под ошибкой понимается невыполнение ППО функций, указанных в утвержденной ФК документации к ППО. Не является ошибкой невыполнение ППО функций, указанных в утвержденной ФК документации к ППО, если оно вызвано неправильной настройкой ППО, осуществленной сотрудником Клиента, и/или некорректной работой сотрудника Клиента с ППО. |

Примечание 3: Все обращения Клиентов первоначально классифицируются как обращения типа «Консультация». По результатам анализа Исполнителем тип обращения может быть изменен. При изменении типа обращения Клиенту отправляется дополнительное уведомление.

Все поступающие обращения регистрируются Исполнителем в соответствии с типами (см. «Таблица 2. Типы обращений») и степенью важности (см. «Таблица 3. Степень важности обращений») и организуются в очередь. Приоритетность обработки обращений в очереди определяется степенью важности обращения.

Таблица 3. Степень важности обращений

| Степень важности | Описание |
| --- | --- |
| Критическая | Ситуация, приводящая к срыву финансирования. Все способы, включая ручную обработку, не позволяют продолжить работу. Стабильно повторяющаяся ситуация, влияющая на бизнес-процессы (невозможно выполнить обязательные операции). При этом не существует альтернативных способов (включая ручную обработку) продолжить работу. |
| Высокая | Стабильно повторяющаяся ситуация, влияющая на бизнес-процессы (невозможно выполнить обязательные операции). При этом существуют альтернативные способы (включая ручную обработку) продолжить работу. |
| Средняя | Ситуация, затрудняющая выполнение бизнес-процессов, но не влияющая на их результат. |
| Низкая | Ситуация не приводит к сокращению функциональности. |

Примечание 4: Первоначально степень важности определяется на основе информации,  предоставленной Клиентом при регистрации обращения. В ходе анализа обращения степень важности (приоритет) может быть изменена Исполнителем и должна быть доведена до Клиента.

Исключение составляют обращения сотрудников пилотных регионов, проводящих тестирование версии ППО.

Таблица 4. Требования к содержанию обращения

| Канал связи | Требования к содержанию обращения |
| --- | --- |
| Форум | 1. Суть обращения подробно описана с определением функциональной области и указанием режимов, которые некорректно работают. 2. Определена контактная информация, соответствующая информации об уполномоченных лицах ЦА ФК, абонентах СЭД и администраторах ППО, предоставленной Исполнителю. 3. Указана версия ППО (с указанием установленных патчей). |
| Телефон | Информация предоставлена в соответствии с опросным листом Клиента (см. Опросный лист Клиента), позволяющая диагностировать область и причины обращения. |
| Электронная почта | Информация предоставлена в соответствии с установленной формой (см. «Бланк обращения Клиента») |
| Факс | Информация предоставлена в соответствии с установленной формой (см. «Бланк обращения Клиента») |
| Почтовое отправление (письмо) | Информация предоставлена в соответствие с установленной формой (см. «Бланк обращения Клиента») |

Примечание 5: Обращения, передаваемые Исполнителю по электронной почте, факсом или почтовым отправлением, оформляются отдельно (одно обращение на одном бланке) и передаются Исполнителю по мере возникновения необходимости решения вопросов в работе с ППО.

Примечание 6: По обращениям, оформление которых не соответствует требованиям (см. «Таблица 4. Требования к содержанию обращения»), Клиенту высылается уведомление о необходимости соблюдения требований к содержанию обращения. Такие обращения рассматриваются только после получения всей содержащейся в требованиях информации.

Исполнитель уведомляет  Клиента о факте принятия обращения в работу не позднее одного рабочего часа с момента учета обращения, указывая:

- номер, с которым обращение принято;

- приоритет обращения;

- сроки решения вопроса в обращении.

Примечание 7: Для обращений, являющихся запросами на консультацию (не являющихся ошибками ППО) сроки предоставления первичной консультации по обращению (в зависимости от его приоритета) не должны  превышать норм, указанных в «Таблица 5. Сроки предоставления первичной консультации».

Таблица 5. Сроки предоставления первичной консультации

| Приоритет | Время предоставления первичной консультации |
| --- | --- |
| Критический | 1 рабочий час |
| Высокий | 6 рабочих часов |
| Средний | 16 рабочих часов |
| Низкий | 24 рабочих часа |

Для дальнейшего взаимодействия со службой сопровождения Клиент использует номер обращения, указанный в уведомлении.

#### Порядок обработки обращений

Исполнитель выполняет анализ поступившего от Клиента обращения и информирует Клиента о результатах анализа.

По результатам анализа обращения может быть изменен его приоритет и срок решения по нему. В этом случае Исполнитель немедленно сообщает Клиенту о новом сроке решения по обращению.

При необходимости Исполнитель может запросить дополнительную информацию от Клиента, требующуюся для решения обращения (например, экранную копию, протоколы приема данных, протоколы загрузки данных, принимаемые файлы данных, лог – файлы работы ППО и др.).

Примечание 8: Информация до Клиента доводится по тому каналу связи, по которому поступило обращение клиента.

Примечание 9: Если в течение трех рабочих дней с момента запроса дополнительной информации от Клиента не приходит ответ (дополнительная информация), либо указание срока ее представления, обращение считается потерявшим актуальность и закрывается. О закрытии неактуального обращения Исполнитель уведомляет Клиента письмом по электронной почте, либо факсом.

Дальнейшие действия обработки обращений в зависимости от результата анализа:

| Результат анализа | Способ доведения Исполнителем информации | Предоставляемая Клиенту информация | Состояние обращения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обращение является дублем ранее принятого обращения | Канал связи, по которому обращение принято | Уведомление о дубле, в котором указан номер и тип дублируемого обращения | Обращение закрыто | Для обращений, являющихся подтвержденными Исполнителем ошибками ППО, информация о сроках устранения\реализации публикуется Исполнителем на портале поддержки по первому зарегистрированному обращению |
| Обращение является ошибкой ППО. Ошибка подтверждена на тестовых базах данных Исполнителя | Канал связи, по которому обращение принято | Уведомление о признании ошибки ППО, в котором указан номер в системе учета, с которым ошибка принята к исправлению и её приоритет | Обращение передано на устранение ошибки (см.«Выпуск новых версий ППО») | Информация о сроках устранения ошибки публикуется Исполнителем на портале поддержки |
| Обращение является ошибкой ППО. Ошибка не подтверждена на тестовых базах данных Исполнителя | Факс | Запрос на предоставление базы данных. Оригинал запроса отправляется почтой, копия запроса направляется по факсу | Обработка обращения отложена до момента получения от Клиента базы данных. |  |
| Обращение является доработкой ППО | Канал связи, по которому обращение принято | Уведомление о необходимости формирования заявки на доработку ППО | Обращение закрыто | Дальнейшие действия Клиента определены в п. |

#### Решения по обращениям и их закрытие

Исполнитель предоставляет Клиенту решение по обращению:

- Для консультаций – рекомендации по технологии работы ППО, либо консультации по настройке ППО.

- Для ошибок – передача новой версии ППО (см. «Передача новых версий ППО»).

Примечание 9: Если в течение трех рабочих дней после предоставления рекомендаций по обращению типа «Консультация» от Клиента не получен ответ о результативности применения рекомендаций, обращение считается полностью обработанным и закрытым.

##### Решение обращений критического приоритета

Если приоритет обращения признан «Критическим», то Исполнитель в течение часа после получения обращения:

- Предоставляет консультации по настройке ППО, позволяющие Клиенту устранить критическую ситуацию, либо

- Отправляет Клиенту запрос для получения дополнительной информации, либо

- Подтверждает заявленную в обращении ситуацию как ошибку ППО (критического приоритета).

Если обращение является критической ошибкой, подтвержденной Исполнителем, то Исполнитель:

- В срок не позднее одного часа с момента подтверждения критической ошибки формирует план по её исправлению.

- План с указанием сроков доводится до Клиента, обращение от которого поступило, и до уполномоченного лица ЦА ФК, курирующего вопросы сопровождения.

Если обращение является критической ошибкой, которая не может быть подтверждена  Исполнителем, то Исполнитель:

- Формирует и отправляет запрос Клиенту для получения дополнительной информации, копию запроса отправляет в ЦА ФК.

- В срок не позднее одного часа с момента получения запрошенной для решения критической ошибки информации  формирует план по её исправлению.

- План с указанием сроков доводится до Клиента, обращение от которого поступило, и до уполномоченного лица ЦА ФК, курирующего вопросы сопровождения.

### Выпуск новых версий ППО

Выпуск новых версий ППО осуществляется по согласованному с ЦА ФК плану выпуска версий. В план выпуска версий включается информация по подтвержденным Исполнителем ошибкам ППО и заявкам на доработку, направленным на улучшение качества ППО.

Заявки Клиентов на доработку ППО принимаются к анализу при соблюдении условий, определенных в «Таблица 6. Условия передачи Исполнителю заявок на доработку ППО»:

Таблица 6. Условия передачи Исполнителю заявок на доработку ППО

| Группа доработок | Описание | Условия передачи Исполнителю |
| --- | --- | --- |
| Доработки качества ППО | Доработки ППО, изменяющие существующую функциональность для улучшения качества ППО, в том числе по дополнительным пожеланиям Клиентов. | Передаются Исполнителю от ЦА ФК\УФК в виде писем установленного образца (см. «Заявка на доработку ППО»). Оригинал письма отправляется в адрес Исполнителя почтовым отправлением, копия – по факсу\электронной почте. |

#### Выпуск новой версии по улучшению качества ППО

По получении заявки на доработку от УФК\ЦА ФК, Исполнитель формирует и отправляет Клиенту уведомление о принятии  доработки к анализу, в котором указывает номер, с которым заявка на доработку принята. Доработка помещается в очередь на рассмотрение. Срок пребывания в очереди зависит от количества ранее поступивших заявок. Состояние очереди публикуется на портале поддержки.

После наступления очереди рассмотрения заявки в срок не позднее пяти рабочих дней доработка ППО проходит предварительный анализ:

- На подтверждение того, что доработка, указанная в заявке, не является ошибкой ППО;

- На обоснованность доработки, в процессе чего проверяется отсутствие заявленного для доработки функционала в текущей версии ППО;

Исполнитель передает в ЦА ФК еженедельно (в виде официального письма) перечень зарегистрированных доработок ППО, признанных обоснованными, с указанием доработок, признанных Исполнителем как доработки по улучшению качества ППО.

ЦА ФК:

- анализирует перечень полученных доработок ППО;

- принимает решение о необходимости реализации каждой из заявленных в перечне доработок;

- передает Исполнителю в виде официального письма список подтвержденных ЦА ФК доработок, с указанием желаемой даты реализации.

В соответствии с решением, полученным от ЦАФК, в срок не позднее пяти рабочих дней Исполнитель:

Для подтвержденных ЦА ФК доработок:

- Включает доработки, необходимость реализации которых подтверждена ЦА ФК, в план выпуска версий.

Еженедельно версия плана передается на согласование в ЦА ФК. По результатам согласования план выпуска версий публикуется на портале поддержки.

Примечание 10: Указанные в плане сроки реализации доработок\исправления ошибок  могут быть изменены по приоритетам, определенным ЦА ФК. На основании таких изменений Исполнитель  проводит изменение плана реализации доработок. Изменения публикуются Исполнителем на портале поддержки.

Для не подтвержденных ЦА ФК доработок:

- Уведомляет Клиента (посредством публикации информации на портале поддержки) о непринятии к реализации доработки. При этом если необходимы настройки ППО и требуются консультации по технологии работы ППО, Исполнитель указывает на это. На основании такой информации Клиент может обратиться к Исполнителю за консультацией по «горячей» линии (см.п. ).

#### Передача новых версий ППО

Исполнитель осуществляет передачу версий ППО в ФАП ФК согласно согласованному с ЦА ФК плану выпуска версий в три этапа:

Этап 1:	Версия для испытания.

Продолжительность этапа испытания определяется в зависимости от объёма изменений, включенных в версию,  и выполняется пилотными объектами, назначенными ЦА ФК, в соответствии с типовым  планом проведения испытания (см. «План проведения испытания и опытной эксплуатации  версии ППО»). По итогам испытания версии ППО ЦА ФК принимает решение о возможности передачи испытываемой версии ППО в опытную эксплуатацию.

Этап 2:	Версия для опытной эксплуатации.

Пилотные УФК получают из ФАП ФК и устанавливают версию ППО, переданную  для опытной эксплуатации на рабочие серверы для проведения работы на реальных данных. По результатам опытной эксплуатации версии ППО ТоФК составляются протоколы проведения опытной эксплуатации версии ППО и передаются в ЦА ФК. ЦА ФК на основании протоколов проведения опытной эксплуатации версии ППО ТОФК принимает решение о переводе версии ППО ТОФК в постоянную эксплуатацию.

Этап 3: 	Версия для постоянной эксплуатации.

По результатам Этапа 2 ЦА ФК принимает решение о сроке передаче версии в постоянную эксплуатацию:

- Исполнитель в установленные ЦА ФК сроки передает версию в ФАП ФК, информирует Клиента о передаче версии в ФАП ФК для постоянной эксплуатации посредством портала поддержки.

- Администратор ППО УФК получает версию ППО из ФАП ФК.

- Администратор ППО УФК за 1 день до начала рассылки обновленных версий ППО подведомственным ОФК, отправляет в службу сопровождения уведомление о графике проведения обновления ППО администраторами ППО в ОФК и абонентами СЭД.

- Администратор ППО ТоФК передает версию ППО обслуживаемому абоненту СЭД.

Примечание 11: Обновление версий ППО производится администраторами ППО и абонентами СЭД самостоятельно. Установка версии ППО осуществляется в соответствии с требованиями, отраженными в документации к версии (порядок действий, выполняемых при обновлении версии, описывается в документе «Описание версии ППО», который вместе с версией передается в ФАП ФК).

После передачи версии в ФАП ФК Исполнитель в течение трех рабочих дней (с момента передачи) направляет Клиенту запрос (по e-mail) на предоставление информации о подтверждении решения обращений Клиентов, зарегистрированных в ЦТО Исполнителя и реализованных в новой версии ППО.

Клиент в срок не позднее трех рабочих дней (с момента получения запроса Исполнителя) предоставляет в службу сопровождения Исполнителя ответную информацию (по e-mail), указывая при этом либо срок, в который подтверждение исправления может быть предоставлено, либо результаты подтверждения. Данная информация является подтверждением Клиентом факта установки новой версии и ее работоспособности, а также закрытия обращений, реализованных в новой версии ППО по требованию Клиента.

В случае отсутствия в трехдневный срок ответа Клиента, обращения, по которым Клиенту отправлен запрос, считаются полностью решенными.

### Выезд Исполнителя

Существуют два типа выездов:

- выезд по сопровождению (регулируется положениями данного документа).

  - Выезд сотрудника Исполнителя к Клиенту оформляется заявкой на выезд (см. п. «»). Для осуществления серии последовательных выездов (к одному Клиенту) в заявке на выезд должно быть указано необходимое количество выездов.

  - Результаты работ, выполненных в рамках выезда, оформляются Актом выполненных работ (см. п. «»). Если осуществляется серия выездов, каждый выезд в рамках серии может быть оформлен промежуточным Актом выполненных работ, при закрытии серии выездов должен быть оформлен итоговый Акт (см. п. «»).

- выезд для внедрения АРМ СЭД у абонента СЭД (регулируется разделом «  Порядок выполнения работ по внедрению абонентов СЭД»).

Заявки Клиентов, предусматривающие выезд по сопровождению сотрудника Исполнителя к Клиенту, фиксируются в соответствии со следующими приоритетами, определенными исходя из времени прибытия сотрудника Исполнителя на место вызова:

Таблица 7. Время прибытия сотрудника Исполнителя на место вызова

| Место вызова | Сроки прибытия на место вызова |
| --- | --- |
| ЦА ФК/Абоненты СЭД ЦА ФК | в течение 4-х рабочих часов с момента получения заявки |
| УФК | в течение 24-х рабочих часов с момента получения заявки |
| Абоненты СЭД УФК/ОФК | в течение 60-ти рабочих часов с момента получения заявки |

Для организации выезда по сопровождению сотрудников Исполнителя в ЦА ФК\УФК:

- Оформляет заявку установленного образца (см. п. ).

- Оригинал подписанной уполномоченным лицом ЦА ФК\руководителем УФК заявки отправляет Исполнителю почтой, копию заявки – факсом.

При получении копии заявки, сотрудник Исполнителя  выезжает к Клиенту для решения обозначенной в заявке на выезд проблемы (см.«Таблица 7. Время прибытия сотрудника Исполнителя на место вызова»).

При этом если в заявке на выезд причиной выезда значится «Ошибка ППО» и устранение этой ошибки посредством «горячей линии» оказалось невозможным, то Исполнитель акцептует заявку (см. «Акцепт заявки на выезд сотрудника ») и отправляет ее по факсу заявителю. В месте оказания Дополнительных услуг сторонами подтверждается ошибка ППО с обязательным указанием  причин её возникновения.

Примечание 12: Если причиной выезда является подтвержденная Исполнителем ошибка ППО, такой выезд сотрудника Исполнителя оплате не подлежит.

## Контроль предоставления услуг

### Подписание актов об оказании услуг

В период, определенный Контрактом, Исполнитель и ФК подписывают акт об оказании услуг по сопровождению и техническому обслуживанию ППО.

### Учет рекламаций по оказанным услугам

Исполнителем регистрируются и обрабатываются рекламации Клиентов о качестве работе по предоставлению услуг от:

- ЦА ФК (включая подведомственных ему абонентов СЭД);

- УФК (включая 50 подведомственных ему абонентов СЭД).

При этом УФК и ЦА ФК осуществляют сбор рекламаций от подведомственных им абонентов СЭД самостоятельно.

Рекламация должна содержать реквизиты (номера и даты) обращений, по которым имел место факт некачественной работы Исполнителя, а также мотивированные (с указанием на соответствующие положения настоящего Порядка сопровождения и технического обслуживания ППО) замечания Клиента, относящиеся к качеству предоставления услуг по сопровождению и техническому обслуживанию ППО.

Оригинал рекламации направляется Исполнителю почтой, копия – по факсу, электронная копия – на электронный адрес Исполнителя.

По зарегистрированным рекламациям, в срок не позднее пяти полных рабочих дней с момента их регистрации, Исполнитель готовит отчет о проведенном анализе фактов и жалоб, указанных в рекламации. Отчет в виде официального письма отправляется в ЦА ФК и\или УФК, от которого рекламация была получена.

### Ведение отчетности

Исполнитель формирует отчет о качестве работы по предоставленным услугам. Отчет предоставляется в ЦА ФК по форме, установленной в п.  данного документа.

Периодичность и сроки предоставления отчета:

- Еженедельный (второй рабочий день недели, следующей за отчетной неделей);

- Ежемесячный (пятый рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем);

- Ежеквартальный (пятый рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом);

- За год (25 числа следующего за отчетным периодом месяца).

По письменному (полученному по электронной почте/почте/по факсу) запросу от ЦА ФК  Исполнитель в течение пяти полных рабочих дней после получения запроса предоставляет в ЦАФК дополнительную информацию по каждому конкретному вопросу по любому из пунктов отчета.

# Сопровождение и Техническое обслуживание ППО на основании  Договора

Услуга по сопровождению администраторов ППО ОФК и уполномоченных лиц абонентов  СЭД может быть оказана:

- администраторами ППО УФК;

- Обслуживающей организацией по Д [СТО] (при условии что между УФК и Обслуживающей организацией  заключен Д [СТО]);

- Исполнителем по Д[УФК] (при условии что между УФК и Исполнителем  заключен Д[УФК]).

Во всех случаях при оказании услуг необходимо руководствоваться данной главой данного документа.

## Услуги по Договору

В рамках Договора Поставщик услуг предоставляет следующие услуги:

- «Горячая» линия администраторам ППО ОФК (см.п.);

- «Горячая» линия абонентам СЭД  (см.п.);

- Выезд сотрудника Поставщика услуг к Клиенту (см.п.).

## Потребители услуг. Зоны ответственности

### «Горячая» линия

| Услуга | Кому предоставляется | Уполномоченные на взаимодействие с поставщиком услуг лица |
| --- | --- | --- |
| «Горячая» линия | ОФК | Администратор ППО ОФК |
|  | Абоненты СЭД УФК и ОФК | Уполномоченное лицо абонента СЭД |

### Выезд поставщика услуг

| Услуга | Кому предоставляется | Уполномоченные на взаимодействие с поставщиком услуг лица |
| --- | --- | --- |
| Выезд по сопровождению | УФК\ОФК\Абоненты СЭД УФК\ОФК | Руководитель УФК, либо уполномоченное им лицо |
| Выезд на внедрение | Абоненты СЭД УФК\ОФК | Руководитель УФК (либо уполномоченное им лицо), абонент СЭД которого подлежит внедрению |

## Условия и Правила предоставления услуг

### «Горячая» линия

| Объект | Документ для предоставления услуги | Кем – кому предоставляется | Сроки предоставления документа – основания | Дата начала предоставления услуги | Документ – подтверждение (в ЦА ФК\УФК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администраторам ППО в ОФК | Договор и Контактная информация ОФК в форме, установленной в п. | Из ОФК в УФК, из УФК Поставщику услуг | В день заключения Договора | С даты заключения Договора |  |
| Абонентам СЭД УФК и ОФК | Заявка на принятие абонента СЭД на сопровождение (см. «Заявка на принятие абонента СЭД на сопровождение») | От Абонента СЭД в ТоФК\УФК, из УФК Поставщику услуг | В день подписания Заявки руководителем УФК | С даты получе -ния соответ - ствующей заявки. | Уведомление о принятии на сопровождение |

Порядок предоставления «горячей» линии по Договору выполнятся по следующим правилам:

Таблица 8. Условия предоставления услуги "горячая"  линия

| Объект | Документ для предоставления услуги | Кем и кому предоставляется | Сроки предоставления документа – основания | Дата начала предоставления услуги | Документ – подтверждение (в УФК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абоненты СЭД УФК\ОФК | Заявка на принятие абонента СЭД на сопровождение (см. «Заявка на принятие абонента СЭД на сопровождение») | Из УФК Поставщику услуг | В день подписания заявки руководителем УФК | С даты предоставле - ния заявки | Уведомление о принятии на сопровождение |
| Администраторы ППО в ОФК | Контактная информация сопровождаемых ОФК (см. «Заявка на принятие абонента СЭД на сопровождение») | Из УФК Поставщику услуг | В день подписания Договора | С даты подписания Договора |  |
| Абоненты СЭД УФК\ОФК | Заявка на принятие абонента СЭД на сопровождение (см. «Заявка на принятие абонента СЭД на сопровождение») | Из УФК Поставщику услуг | В день подписания Договора | С даты предоставле - ния заявки | Уведомление о принятии на сопровождение |
| Администраторы ППО в ОФК | Контактная информация сопровождаемых ОФК (см. «Заявка на принятие абонента СЭД на сопровождение») | Из УФК Поставщику услуг | В день подписания Договора | С даты подписания Договора |  |

В случае изменения информации по сопровождаемым объектам УФК предоставляет обновленную информацию Поставщику услуг, в срок не позднее трех рабочих дней с даты изменения.

Предоставленная Поставщику услуг информация о сопровождаемых ОФК, уполномоченных лицах абонентов СЭД вводится в единый Реестр сопровождаемых объектов, который ведет Поставщик услуг.

Правила предоставления, приема и обработки обращений должны соответствовать правилам, определенным в п.  и .

#### Решения по обращениям и их закрытие

Правила предоставления решения по обращению должны соответствовать правилам, определенным в п.  со следующими изменениями, касающимися работы с обращениями, являющимися подтвержденными Поставщиком услуг ошибками ППО:

- Поставщик услуг доводит информацию о подтверждении ошибки ППО до УФК;

- УФК в установленном данным документом порядке передает информацию об ошибке ППО Исполнителю.

### Выезд Поставщика услуг

Порядок оформления выездов и работ по ним должен полностью соответствовать порядку, описанному в п.  настоящего документа, за исключением требований ко времени прибытия Поставщика услуг на место вызова.

Время прибытия Поставщика услуг на место вызова по Договору  определено в «Таблица 9. Время прибытия сотрудника Поставщика услуг на место вызова».

Таблица 9. Время прибытия сотрудника Поставщика услуг на место вызова

| Место вызова | Сроки прибытия на место вызова |
| --- | --- |
| УФК | в течение 24-х рабочих часов с момента получения заявки |
| ОФК/Абоненты СЭД УФК/ОФК | в течение 60-ти рабочих часов с момента получения заявки |

## Контроль предоставления услуг

### Подписание актов об оказании услуг

В период, определенный Договором, Поставщик услуг и УФК, заключившие Договор,  подписывают акт об оказании дополнительных услуг по сопровождению ППО (см. «»).

Все выезды по сопровождению оформляются Актом выполненных работ (см. «Акт о выполненных работах»), подписываемым сотрудником Поставщика услуг и сотрудником Клиента с указанием причины выезда и выполненных в рамках выезда работ.

Все выезды по внедрению оформляются в соответствии с разделом « Порядок выполнения работ по внедрению абонентов СЭД».

### Учет рекламаций по оказанным услугам

Поставщик услуг регистрирует и обрабатывает рекламации Клиентов о качестве работе по предоставлению услуг от УФК.

В рамках Договора Поставщик услуг регистрирует и обрабатывает рекламации Клиентов о качестве работе по предоставлению услуг от УФК.

Учет рекламаций и работа по ним, а также требования к их предоставлению по Договору  выполняются по тем же правилам, что и по Контракту (см. п. ). При этом УФК осуществляет сбор рекламаций от подведомственных ему абонентов СЭД и администраторов ППО в ОФК (ОФК в свою очередь осуществляет сбор рекламаций от подведомственных ему абонентов СЭД).

### Ведение отчетности

Поставщик услуг предоставляет отчет об оказании услуг по предоставлению «горячей линии» в УФК:

- Ежемесячно (10 число месяца, следующего за отчётным периодом)

- За полугодие (10 число месяца, следующего за отчётным периодом).

Отчет формируется по форме, приведенной в п.  «Отчет о сопровождении в рамках Договора».

Отчет отправляется в адрес руководителя УФК, подписавшего Договор. Оригинал отчета отправляется по почте, копия отчета – по факсу.

По письменному (полученному по электронной почте/почте/по факсу) запросу от УФК, Поставщик услуг в течение пяти рабочих дней после получения запроса предоставляет в УФК дополнительную информацию по каждому конкретному вопросу по любому из пунктов отчета.

# Описание прав и обязанностей

## ЦАФК

Взаимодействует с Поставщиком услуг в части:

- Предоставления информации и ее изменений по сопровождаемым объектам;

- Сбора рекламаций по подведомственным абонентам СЭД и предоставления их Исполнителю;

- Утверждения необходимости и сроков реализации доработок ППО.

- Предоставления ответов на запросы Поставщика услуг в сроки, установленные настоящим документом;

- Приемки новых версий ППО в ФАП ФК;

- Утверждения Порядка сопровождения и технического обслуживания ППО и иных документов, регламентирующих работу Поставщика услуг в рамках сопровождения ППО.

- Сбора отчетности о качестве работы Поставщика услуг.

### Администратор ППО ЦА ФК

Администратор ППО ЦА ФК имеет право:

- по мере необходимости в соответствии с основаниями для предоставления услуг «Горячей линии» обращаться к Поставщику услуг с замечаниями по работе ППО и для получения консультаций по корректной настройке и технологии работы ППО;

- получать от Поставщика услуг информацию о сроках устранения замечаний к работе ППО;

- собирать рекламации по подведомственным (бесплатно обслуживающимся) абонентам СЭД и предоставлять их Поставщику услуг.

Администратор ППО ЦА ФК обязан:

- вести учет обращений, переданных Поставщику услуг:

- для устранения  замечаний к работе ППО;

- в целях получения консультаций по настройке и технологии работы ППО;

- вести учет всех этапов решения обращений;

- предоставлять ответы на запросы Поставщика услуг, в сроки, установленные настоящим документом;

- получать из ФАП ФК и устанавливать новые версии ППО, передаваемые Исполнителем для промышленной эксплуатации;

- предоставлять информацию об изменении контактов, определенных в «»;

- собирать информацию о подведомственных объектах (УФК\абоненты СЭД) и предоставлять обновленную информацию Поставщику услуг;

- выполнять другие требования, установленные Порядком сопровождения и технического обслуживания ППО (включая Порядок выполнения работ по внедрению АРМ СЭД).

## Администратор ППО УФК

Администратор ППО УФК имеет право:

- по мере необходимости в соответствии с основаниями для предоставления услуг «Горячей линии» обращаться к Исполнителю с замечаниями по работе ППО и для получения консультаций по корректной настройке и технологии работы ППО;

- направлять Исполнителю предложения  к доработке ППО в рамках существующей нормативной документации по функциональной области;

- получать от Исполнителя информацию о сроках устранения замечаний к работе ППО;

- собирать рекламации по подведомственным ОФК и абонентам СЭД и предоставлять их Поставщику услуг и в ЦА ФК.

Администратор ППО УФК обязан:

- вести учет обращений, переданных Исполнителю:

- для устранения  замечаний к работе ППО;

- в целях получения консультаций по настройке и технологии работы ППО;

- вести учет всех этапов решения обращений;

- предоставлять ответы на все запросы Исполнителя в сроки, установленные настоящим документом;

- доводить до специалистов УФК, инициировавших обращение, информацию, полученную в результате консультаций с Исполнителем;

- получать из ФАП ФК и устанавливать новые версии ППО, передаваемые Исполнителем для промышленной эксплуатации;

- передавать полученные из ФАП ФК новые версии ППО подведомственным ОФК, контролировать обновление;

- предоставлять информацию об изменении контактов, определенных в «».

- собирать информацию о сопровождаемых объектах (ОФК\абоненты СЭД) и предоставлять обновленную информацию Поставщику услуг;

- выполнять другие требования, установленные Порядком сопровождения и технического обслуживания ППО (включая Порядок выполнения работ по внедрению АРМ СЭД).

## Администратор ППО ОФК

В целях эффективного взаимодействия с Исполнителем, администратор ППО ОФК имеет право:

- по мере необходимости в соответствии с основаниями для предоставления услуг «Горячей линии» обращаться к Поставщику услуг (или в УФК при отсутствии Договора) с замечаниями по работе ППО и для получения консультаций по корректной настройке и технологии работы ППО;

- направлять в УФК предложения  о доработке ППО в рамках существующей нормативной документации по функциональной области;

- получать от Поставщика услуг (при наличии Договора) информацию о сроках устранения замечаний к работе ППО;

- получать от УФК информацию о новых версиях ППО, выпущенных в промышленную эксплуатацию.

Администратор ППО ОФК обязан:

- вести учет обращений, переданных Поставщику услуг:

- для устранения  замечаний к работе ППО;

- в целях получения консультаций по настройке и технологии работы ППО;

- вести учет всех этапов решения обращений;

- по требованию Поставщика услуг предоставлять дополнительную информацию, необходимую для решения обращения;

- доводить полученные от Поставщика услуг консультации до специалистов ОФК, инициировавших обращение;

- выполнять другие требования, установленные Порядком сопровождения и технического обслуживания ППО.

# Внесение изменений

Ответственным за поддержание в актуальном состоянии данного документа является Исполнитель.

Изменения в документ, за исключением п.  «Служба Сопровождения «ООО ОТР2000»» документа, вносятся по согласованию с ЦА ФК. Изменения в п.  вносятся Исполнителем в рамках проведения процедуры, определенной в п.  данного документа. Изменения, внесенные в п.  данного документа, передаются Исполнителем в ЦА ФК в виде официального письма.

В случае внесения изменений в порядок/условия/вид документарного оформления результатов внедрения АРМ СЭД, изложенные в Приложении 7.6. «Порядок выполнения работ по внедрению абонентов СЭД», предыдущая и новая версии «Порядка выполнения работ по внедрению абонентов СЭД» по умолчанию действуют (в части документарного оформления) одновременно в течение 10 рабочих дней с даты утверждения новой версии документа. Документы по внедрению АРМ СЭД, оформленные в этот срок как по предыдущей, так и по новой версии «Порядка выполнения работ по внедрению абонентов СЭД», считаются правильными. В случае изменения данного срока, период действия предыдущего «Порядка выполнения работ по внедрению абонентов СЭД» должен быть доведен ЦАФК до УФК одновременно с измененным и утвержденным «Порядка выполнения работ по внедрению абонентов СЭД».

# Приложения

## Контакты Службы Сопровождения «ООО ОТР2000»

| Канал связи |  |
| --- | --- |
| Форум | www.roskazna.ru www.kazna.otr.ru |
| Телефон | Для УФК телефоны «горячей» линии определены в «Таблица 10. Распределение ТоФК по ЦТО» Для администраторов ОФК и абонентов СЭД телефоны горячей линии определяются в Д[УФК] |
| Электронная почта | Для УФК адреса электронной почты определены в «Таблица 10. Распределение ТоФК по ЦТО» Для администраторов ОФК и абонентов СЭД адреса электронной почты определяются в Д[УФК] |
| Факс | Для УФК номера факсов определены в «Таблица 10. Распределение ТоФК по ЦТО»Для администраторов ОФК и абонентов СЭД номера факсов определяются в Д[УФК] |
| Письмо | 127254 Россия, Москва, ул. Добролюбова, д.3\5, ООО «ОТР2000» |

## Служба Сопровождения «ООО ОТР2000»

Служба сопровождения включает в себя первую и вторую линии сопровождения. Первая линия сопровождения состоит из сети региональных и местных центров технического обслуживания. Закрепление УФК за ЦТО может быть изменено, УФК может быть переведен из одного ЦТО в другой посредством процедуры, описанной в пункте . Текущее закрепление УФК за ЦТО отражается в Д[УФК]. Вторая линия технического сопровождения состоит из центральной  (главной) Службы технического обслуживания (ГЦТО) на базе центрального офиса в г. Москве. ГЦТО занимается обработкой запросов от ЦТО, которые не могут быть решены в ЦТО, а также обслуживает ЦА ФК и его клиентов (главных распорядителей). Местные центры технического обслуживания могут создаваться Исполнителем по мере необходимости с их подчинением по территориальному признаку региональным центрам технического обслуживания.

### Структура службы сопровождения «ООО ОТР2000»

Региональные центры технического обслуживания (ЦТО) открыты в:

- Москве.

- Белгороде.

- Казани.

- Чебоксарах.

- Нижнем Новгороде.

- Перми.

- Ростове на Дону.

- Санкт Петербурге.

- Челябинске.

- Красноярске.

- Омске.

- Иркутске.

- Томске.

- Хабаровске.

- Волгограде.

За каждым региональным центром закреплены Территориальные органы Федерального казначейства, обслуживаемые в данном центре:

Таблица 10. Распределение ТоФК по ЦТО

| Региональный технический центр | Почтовый адрес | Адрес электронной почты | Обслуживаемые УФК |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный Центр Технического Обслуживания и мониторинга, ГЦТО | 127254, г.Москва, ул. Добролюбова, д.3/5 Тел. (495) 6096296 (до 05.02.2007) 8 (495) 2230788 (c 05.04.2007) Факс: (495) 6096716 (до 05.02.2007) 8 (495) 2230787 (c 05.04.2007) | fk_support@otr.ru | 9500 – ЦА ФК |
| Московский центр технического обслуживания, г. Москва | 127254, г.Москва, ул. Добролюбова, д.3/5 Тел\факс: 8 (495) 6600721 | msk_support@otr.ru | 2800-Владимирская область |
|  |  |  | 8800-Чукотский Автономный округ (в части выездов по заявкам) |
|  |  |  | 3700-Калужская область |
|  |  |  | 4800-Московская область |
|  |  |  | 5900-Рязанская область |
|  |  |  | 6300-Смоленская область |
|  |  |  | 3600-Тверская область |
|  |  |  | 6600-Тульская область |
|  |  |  | 7100-Ярославская область |
|  |  |  | 7300- г. Москва |
| Казанский центр технического обслуживания, г. Казань | 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Петербургская, д. 50, корпус 23, офис 419 (приемная), офис 417 (служба сопровождения). Тел., факс (843) 5-705-408 - Приёмная; (843) 5-705-412 - Служба сопровождения | kazan_support@otr.ru | 6800-Ульяновская область |
|  |  |  | 4200-Самарская область |
|  |  |  | 1100-Республика Татарстан |
| Нижегородский центр технического обслуживания, г. Нижний Новгород | 603005, г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.9, офис 203 тел (8312) 759970. Факс: 8 (8312) 195783 | nn_support@otr.ru | 4100-Костромская область |
|  |  |  | 3300-Ивановская область |
|  |  |  | 6000-Саратовская область |
|  |  |  | 3200-Нижегородская область |
|  |  |  | 0900-Республика Мордовия |
|  |  |  | 5500-Пензенская область |
| Омский центр технического обслуживания, г. Омск | 644119, г. Омск, бульвар Зеленый 9/2. Тел.: 8 (3812) 727-323, 8 (3812) 726-269, 8 (3812) 726-300. Факс: 8 (3812) 726-496 | omsk_support@otr.ru | 5200-Омская область |
|  |  |  | 1700-Алтайский край |
|  |  |  | 5100-Новосибирская область |
|  |  |  | 6700-Тюменская область |
| Пермский центр технического обслуживания, г. Пермь | 614045, г. Пермь, ул. Советская 94. оф.4 Тел: 8 (342)2373598 8 (342) 2195281 Факс: 8(342)237-43-65 | perm_support@otr.ru | 1300-Удмуртская Республика |
|  |  |  | 4000-Кировская область |
|  |  |  | 5600-Пермская область |
|  |  |  | 0700-Республика Коми |
|  |  |  | 8200-Коми-Пермяцкому АО |
| Северо – западный центр технического обслуживания, г. Санкт – Петербург | 199048, г.Санкт-Петербург, 4-ая линия В.О., д.65 «А» Бизнес-центр "Тучков мост" Тел.: 8 (812) 3239136, 8 (812) 3239123 Факс: 8 (812) 3239123 | spb_support@otr.ru | 2400-Архангельская область |
|  |  |  | 5000-Новгородская область |
|  |  |  | 0600-Республика Карелия |
|  |  |  | 5700-Псковская область |
|  |  |  | 7200-Санкт-Петербург |
|  |  |  | 4900-Мурманская область |
|  |  |  | 4500-Ленинградская область |
|  |  |  | 3000-Вологодская область |
|  |  |  | 3500-Калининградская область |
|  |  |  | 8400-Ненецкому Автономному округу |
| Томский центр технического обслуживания, г. Томск | 634029, г. Томск, пр. Фрунзе 20 оф. 312 Тел.: 8 (3822) 530092, 8 (3822) 527621. Факс: 8 (3822) 530092 | tomsk_support@otr.ru | 6500-Томская область |
|  |  |  | 7700-Республика Алтай |
|  |  |  | 3900-Кемеровская область |
|  |  |  | 1200-Республика Тыва |
| Хабаровский центр технического обслуживания, г. Хабаровск | 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 56а, офис 902 Тел.: 8 (4212) 747977, 8 (4212) 749799 Факс: 8 (4212) 749799 | habarovsk_support@otr.ru | 2200-Хабаровский край |
|  |  |  | 2300-Амурская область |
|  |  |  | 3800-Камчатская область |
|  |  |  | 8300-Корякскому Автономному округу |
|  |  |  | 1600-Республика саха (Якутия) |
|  |  |  | 2000-Приморский край |
|  |  |  | 4700-Магаданская область |
|  |  |  | 7800-Еврейская автономная область |
|  |  |  | 6100-Сахалинская область |
|  |  |  | 8800-Чукотский Автономный округ (все, кроме выездов по заявкам) |
| Ростовский центр технического обслуживания, г. Ростов – на – Дону | 344029, г.Ростов, пр.Сельмаш, 102,оф. 320. Тел. 8 (863) 2552136 8 (863) 2110907 8 (863) 2552189 Факс: 8 (863) 2552189 | rostov_support@otr.ru | 0300-Республика Дагестан |
|  |  |  | 1000-Республика Северная Осетия-Алания |
|  |  |  | 1400-Республика Ингушетия |
|  |  |  | 0400-Кабардино-Балкарская Республика |
|  |  |  | 7900-Карачаево-Черкесской Республике |
|  |  |  | 5800-Ростовская область |
|  |  |  | 9400-Чеченской Республике |
|  |  |  | 1800-Краснодарский край |
|  |  |  | 7600-Республика Адыгея |
|  |  |  | 2100-Ставропольский край |
| Белгородский центр технического обслуживания, г. Белгород | 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 77"А", офис 2 Тел.: 8 (905) 675-34-68 8 (903) 884-57-84 8 (4722) 308-401 | belgorod_support@otr.ru | 2700-Брянская область |
|  |  |  | 2600-Белгородская область |
|  |  |  | 4400-Курская область |
|  |  |  | 3100-Воронежская область |
|  |  |  | 4600-Липецкая область |
|  |  |  | 6400-Тамбовская область |
|  |  |  | 5400-Орловская область |
| Иркутский центр технического обслуживания, г. Иркутск | 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая 2а, оф. 7. Тел.: 8 (3952) 258454, 8 (3952) 288407 Факс: 8 (3952) 228034 | irkutsk_support@otr.ru | 8100-Агинско Бурятскому АО |
|  |  |  | 0200-Республика Бурятия |
|  |  |  | 7000-Читинская область |
|  |  |  | 3400-Иркутская область |
|  |  |  | 8600-Усть-Ордынскому Бурятскому АО |
| Красноярский центр технического обслуживания, г. Красноярск | 660075 г.Красноярск, ул. Красной гвардии 24. офис 303 Тел.: 8 (3912) 906044 8 (3912) 906049 8 (3912) 906454 | krasnoyarsk_support@otr.ru | 1900-Красноярский край |
|  |  |  | 8000-Республика Хакасия |
|  |  |  | 8500-Таймырскому (Долгано-Ненецкому)АО |
|  |  |  | 8900-Эвенкийскому Автономному округу |
| Чебоксарский центр технического обслуживания, г. Чебоксары | 428017, г.Чебоксары, ул. Гузовского, д. 13 «а», офис 1 Тел.: 8 (8352) 43-97-57 Факс: 8 (8352) 43-97-67 | сheboksary_support@otr.ru | 0800-Республика Марий Эл |
|  |  |  | 1500-Чувашская республика |
| Челябинский центр технического обслуживания, г. Челябинск | 454092, г.Челябинск, ул.Карла Либкнехта, дом 2, офис 239 Тел.: 8 (351) 2671951, 8 (351) 2671921, Факс: 8 (351) 2671928 | chelyabinsk_support@otr.ru | 9000-Ямало-Ненецкому Автономному округу |
|  |  |  | 8700-Ханты-Мансийскому АО-Югре |
|  |  |  | 4300-Курганская область |
|  |  |  | 6900-Челябинская область |
|  |  |  | 5300-Оренбургская область |
|  |  |  | 6200-Свердловская область |
|  |  |  | 0100-Республика Башкортостан |
| Волгоградский центр технического обслуживания, г. Волгоград | 400131, г. Волгоград, ул. Мира 19, офис № 505. Тел.: 8 (8442) 49-23-22, 8 (8442) 49-23-23. Факс: 8 (8442) 49-23-23 | volgograd_support@otr.ru | 0500-Республика Калмыкия |
|  |  |  | 2500-Астраханская область |
|  |  |  | 2900-Волгоградская область |

## Правила перевода ТоФК на обслуживание в другой ЦТО

Перевод ТоФК на обслуживание из одного ЦТО в другой может выполняться:

- по инициативе ТоФК;

- по инициативе Исполнителя.

Процесс перевода осуществляется в 3 этапа:

- Инициатор информирует заинтересованных лиц о необходимости и причинах перевода.

- Исполнитель и ТоФК согласовывают перевод.

- Исполнитель официальным письмом уведомляет ЦА ФК и ТоФК о переводе, вносит изменения в «Таблица 10. Распределение ТоФК по ЦТО». При необходимости в Д[УФК] вносятся соответствующие изменения в части координат горячей линии Исполнителя.

Список документов, формируемых в процессе перевода определен в «Таблица 11. Документы, формируемые при переводе ТоФК».

Таблица 11. Документы, формируемые при переводе ТоФК

|  | Инициирующий документ\Адресат | Документ этапа согласования | Подтверждающий документ\Адресат |
| --- | --- | --- | --- |
| По инициативе ТоФК | Официальное письмо\ Руководитель службы сопровождения Исполнителя. | Протокол согласования | Официальное письмо\ЦА ФК и УФК |
| По инициативе Исполнителя | Официальное письмо\ Руководитель УФК. | Протокол согласования | Официальное письмо\ЦА ФК и УФК |

## Заявка на выезд по сопровождению

| Угловой штамп организации | Руководителю центра технического обслуживания <Наименование центра> <ФИО руководителя> |
| --- | --- |

Заявка на выезд по сопровождению №______ от ____________

Прошу в рамках оказания <дополнительных> услуг по сопровождению ППО в соответствии с <Государственным контрактом №12/2005 от 11.05.05г. \Договором №… от ХХ.ХХ.ХХХХг. на оказание дополнительных услуг в рамках Государственного контракта №12/2005 от 11.05.05г.> обеспечить Х выезд(ов) вашего сотрудника к следующему <абоненту СЭД (название абонента, адрес абонента, принадлежность абонента (какой УФК/ОФК), контактная информация) \ в орган ФК.

Цель выезда (ов): ______________________________________________________________

Руководитель

<Наименование УФК>                     ____________                               (<ФИО руководителя>)

ИЛИ

Уполномоченное лицо ЦАФК          ____________ (<ФИО уполномоченного лица ЦАФК>)

М.П.

## Акцепт заявки на выезд сотрудника Поставщика услуг

| Угловой штамп организации | Руководителю УФК по _________________ ФИО |
| --- | --- |

Акцепт заявки на выезд сотрудника <Наименование организации> №______ от ____________

Подтверждаю в рамках оказания <дополнительных> услуг по сопровождению ППО в соответствии с <Государственным контрактом №12/2005 от 11.05.05г. \Договором №… от ХХ.ХХ.ХХХХг. на оказание дополнительных услуг в рамках Государственного контракта №12/2005 от 11.05.05г.> выезд сотрудника по инциденту, квалифицированному в заявке №________ от ___________ как ошибка ППО, которую не удалось устранить посредством «горячей» линии.

Факт наличия\отсутствия ошибки ППО будет подтвержден в ходе выезда и зафиксирован в Акте выполненных работ.

Руководитель

центра технического обслуживания   _____________                         (<ФИО руководителя>)

## Порядок выполнения работ по внедрению абонентов СЭД

### Общие положения

Поставщиком услуг работ по внедрению АРМ СЭД может являться:

- УФК\ОФК;

- Организация, заключившая Договор на выполнение работ по внедрению АРМ СЭД.

В первом случае, для выполнения работ по внедрению АРМ СЭД рекомендуется использовать раздел  «Порядок выполнения работ по внедрению АРМ СЭД».

Во втором случае – организация, заключившая Договор на выполнение работ по внедрению АРМ СЭД руководствуется данным разделом в полном объеме.

Работы по внедрению АРМ СЭД выполняются у Абонентов СЭД следующих типов:

  - ГРБС;

  - РБС;

  - ПБС;

  - ФО СФ/МО;

  - АП.

Перечень схем взаимодействия Абонентов СЭД с ТоФК:

  - ЦА ФК – ГРБС;

  - УФК – РБС;

  - УФК – ПБС;

  - УФК – ФО СФ/МО;

  - УФК – АП;

  - ОФК – РБС;

  - ОФК – ПБС;

  - УФК – ФО  СФ/МО.

В рамках внедрения АРМ СЭД, Абоненты СЭД подразделяются на две категории:

- Первая категория - обязательные Абоненты СЭД (внедрение одного АРМ СЭД у которых оплачено в рамках ГК ЦАФК).

- Вторая категория - дополнительные Абоненты СЭД.

Внедрение АРМ СЭД у дополнительных Абонентов СЭД, а также внедрение дополнительных АРМ СЭД  у обязательных Абонентов СЭД осуществляется путем выездов в ходе оказания дополнительных Услуг по сопровождению, оплачиваемых в рамках Договора.

Оплата работ по внедрению АРМ СЭД у обязательных Абонентов СЭД осуществляется в рамках ГК ЦАФК, а  у дополнительных Абонентов СЭД - в рамках Договора.

Выполнение работ по внедрению АРМ СЭД осуществляется с учетом соблюдения следующих принципов:

- ЦА ФК доводит до каждого УФК количество подлежащих внедрению АРМ СЭД Абонентов СЭД первой и второй категорий, рассчитанное в соответствии с Методикой расчета потребности УФК в дополнительных услугах по сопровождению прикладного программного обеспечения согласно ГК ЦАФК.

- Осуществляется внедрение только тех Абонентов СЭД, чья техническая готовность подтверждена ЦАФК / УФК и предварительно дистанционно проверена Поставщиком услуг.

- Дистанционная проверка технической готовности осуществляется Поставщиком услуг ежеквартально по согласованному с ЦАФК / УФК плану-графику.

- В первую очередь внедряются АРМ СЭД у Абонентов СЭД первой категории. Факт внедрения одного АРМ СЭД у Абонента СЭД первой категории по каждому УФК (включая подведомственные ОФК) оформляется только Справкой о выполнении работ по внедрению АРМ СЭД без подписания Акта выполненных работ.

- Единовременное внедрение любого количества АРМ СЭД на одном объекте осуществляется посредством не более чем одного выезда. Внедрение у абонента СЭД каждых последующих АРМ СЭД (обслуживаемых другими серверами СЭД ТоФК), осуществляется  не более чем одним дополнительным выездом при условии, что такое внедрение происходит единовременно.

- Количество АРМ СЭД, внедряемых у Абонента СЭД, равно количеству серверов СЭД, которые обслуживают данного Абонента СЭД вне зависимости от набора используемой функциональности (ФО, РБС, ПБС, АП).

- Абонент СЭД обязан обеспечить присутствие своего системного администратора при проведении работ по настройке «Континент-АП» и / или ППО СЭД.

Порядок внедрения Абонентов СЭД состоит из следующих стадий:

- Предварительные мероприятия:

- Проверка, подтверждение ЦАФК / ТОФК технической готовности по предполагаемым к внедрению Абонентам СЭД, в том числе технической готовности линий связи.

- ЦАФК / УФК ежеквартально предоставляет Поставщику услуг Заявку на выезд по внедрению АРМ СЭД (далее – Заявка на внедрение) и Список включенных в заявку организационно и технических готовых Абонентов СЭД (далее – Список Абонентов СЭД).

- Поставщик услуг ежеквартально подготавливает план-график проверки технической готовности Абонентов СЭД согласно предоставленных  от УФК Заявки на внедрение и Списка Абонентов СЭД в срок не позднее 10 рабочих дней после их получения от ЦАФК / УФК. Стороны по обоюдному согласию могут вносить изменения в план-график проверки технической готовности Абонентов СЭД не чаще одного раза в месяц.

- В сроки, указанные в плане-графике, Поставщик услуг осуществляет дистанционную проверку технической готовности Абонентов СЭД. Дистанционная проверка технической готовности осуществляется в два этапа (см. раздел ):

  - Первый этап проверки (удаленный);

  - Второй этап проверки (проверка в ТоФК).

- По результатам первого или второго этапа дистанционной проверки технической готовности Поставщик услуг передает уведомление (приложение ) в ЦАФК / УФК и Абоненту СЭД (допустима передача копии документа факсом или электронной почтой) об отсутствии (по результатам первого или второго этапа проверки) или наличии технической готовности (по результатам двух этапов проверки). В случае отсутствия технической готовности Абонента СЭД, выезд к нему и внедрение АРМ СЭД у него не осуществляется.

- Выполнение работ по внедрению АРМ СЭД. В срок не позднее 60 рабочих часов после выполнения второго этапа дистанционной проверки технической готовности Абонента СЭД (согласно Плану-графику) и предоставления в ЦАФК / УФК уведомления, Поставщик услуг прибывает к технически готовому Абоненту СЭД и выполняет следующие работы:

- Проверка технической готовности непосредственно у Абонента СЭД.

- Передача документации по работе с АРМ СЭД в бумажном или электронном виде (инструкция пользователя, администратора ППО).

- Передача дистрибутива СЭД, дистрибутивов для установки на АРМ СЭД Клиента СКЗИ, эксплуатационных документов к ним, а также других определяемых органом ФК документов, необходимых для обеспечения защищенного доступа к ресурсам СЭД.

- Установка АРМ СЭД, проведение испытаний.

- Обучение пользователей и администраторов ППО Абонента СЭД, аттестация администраторов ППО Абонента СЭД.

- Документальное оформление внедрения АРМ СЭД.

### Предварительные мероприятия

#### Предоставление ЦАФК / УФК Поставщику услуг Заявки и Списка организационно-технических готовых Абонентов СЭД.

- ЦА ФК / УФК формирует Заявку на внедрение и прикладывает к ней Список Абонентов СЭД с их контактной информацией. Форма Заявки на внедрение и Списка Абонентов СЭД указаны в Приложении . Под технически готовым понимается Абонент СЭД, удовлетворяющий  следующим критериям:

- заключен договор об обмене электронными документами между ТоФК и Абонентом СЭД;

- выполнены требования к техническому и программному обеспечению указанные в документации к АРМ СЭД;

- соответствующим приказом у Абонента СЭД назначены Уполномоченные лица и Администраторы АРМ СЭД.

- Абонент СЭД имеет линию связи, удовлетворяющую требованиям ППО СЭД (согласно документу «Технические требования к АРМ СЭД», размещенному в ФАП), что подтверждено документом «Протоколы проверки технической готовности линий связи и коммуникационного оборудования» (приложение );

- Соответствие Абонента СЭД указанным критериям технической готовности подтверждается Абонентом СЭД путем предоставления им в ЦАФК / УФК Уведомления Абонента СЭД о его готовности к внедрению АРМ СЭД (приложение ), включая документ «Протоколы проверки технической готовности линий связи и коммуникационного оборудования» (приложение ), за подписью руководителя Абонента СЭД. По факту получения документа «Протоколы проверки технической готовности линий связи и коммуникационного оборудования» руководитель (либо уполномоченный им работник, который назначается соответствующим приказом ФК / УФК / ОФК) ЦАФК / УФК / ОФК заверяет данный документ своей подписью и печатью ФК / УФК / ОФК и передает его копию Поставщику услуг.

- ЦАФК / УФК ежеквартально в срок не позднее 5 рабочих дней после начала квартала направляет Поставщику услуг по почте оригиналы и предоставляет копии Заявки на внедрение и Списка Абонентов СЭД, включая копии оформленных документов «Протоколы проверки технической готовности линий связи и коммуникационного оборудования» по Абонентам СЭД, включенным в Список Абонентов СЭД. Дополнительно ЦАФК / УФК направляет Поставщику услуг Список Абонентов СЭД в электронном виде.

- Копии подписанных руководителем (либо уполномоченным им работником) ФК / УФК Заявки на внедрение и Списка Абонентов СЭД должны быть отправлены Поставщику услуг факсом.

#### Подготовка Поставщиком услуг ежеквартального плана-графика проверки технической готовности Абонентов СЭД.

    - После получения от ЦАФК / УФК Заявки на внедрение и Списка Абонентов СЭД, подготовленных в соответствии с п.  настоящего документа, Поставщик услуг подготавливает план-график проверки технической готовности Абонентов СЭД по предоставленному Списку Абонентов СЭД в срок не позднее 10 рабочих дней после его получения и доводит до ЦАФК / УФК указанный план-график проверки технической готовности Абонентов СЭД.

    - Поставщик услуг и ЦАФК /УФК имеют право согласовывать изменения в план-график проверки технической готовности Абонентов СЭД не чаще 1-го раза в месяц.

    - ЦАФК /УФК не позднее 2 рабочих дней до начала проверки первого Абонента СЭД доводит переданный ему Поставщиком услуг план-график проверки технической готовности или изменения в него до представленных в указанном списке Абонентов СЭД.

#### Дистанционная проверка технической готовности Абонентов СЭД

- Поставщик услуг осуществляет проверку технической готовности Абонентов СЭД согласно срокам, указанным в предоставленном в ЦАФК / УФК плане-графике проверки в два этапа:

  - Первый этап проверки (удаленный). Проверка наличия договора об обмене электронными документами между ТоФК и Абонентом СЭД, назначения приказом по Абоненту СЭД Уполномоченных лиц и Администраторов АРМ СЭД; подтверждение, что Абонент СЭД имеет линию связи, удовлетворяющую требованиям ППО СЭД;

  - Второй этап проверки (проверка в ТоФК) выполняется только при наличии у Поставщика услуг лицензии ФСБ России на техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств защиты информации, не содержащей государственную тайну. Проверяется содержимое конверта, полученного под роспись из органа криптозащиты ЦАФК / УФК, с дистрибутивами необходимых для установки на АРМ СЭД Клиента СКЗИ («КриптоПро CSP» версии 2.0 и «Континент-АП», в случае, если обмен электронными документами осуществляется с использованием сервера доступа «Континент»), эксплуатационной документацией к ним, а также другими определяемыми органом ФК документами, необходимыми для обеспечения защищенного доступа к ресурсам СЭД, состав которых определяется в органе криптозащиты ЦАФК / УФК. Учет и хранение СКЗИ осуществляется в органе криптозащиты ЦАФК / УФК. Порядок и правила работы с СКЗИ определяются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на передаваемые СКЗИ и нормативных правовых документов Российской Федерации, регулирующих вопросы распространения, предоставления услуг и технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств.

- В ходе первого этапа проверки выполняются мероприятия по подтверждению качества линий связи с Абонентом СЭД, указанным в протоколе (приложение). В зависимости от используемого канала связи выполняются следующие проверки:

a)  При модемном соединении

Со стороны Поставщика услуг производится установка модемного соединения по номерам телефонов, указанных в данном протоколе, или иного соединения, описанного в протоколе,  и производится передача произвольного файла объемом не меньше 2 Мбайт между рабочей станцией Поставщика услуг и средством соединения Абонента СЭД, через которое будет осуществляться сеанс связи в рабочем режиме. В случае выявления нестабильной работы линий связи между Поставщиком услуг и Абонентом СЭД, Поставщик услуг вправе запросить от Абонента СЭД протокол испытаний параметров коммутируемой линии (с указанием фактических значений),  заверенный оператором связи, предоставляющим данную услугу. Актуальность проведенных испытаний должна составлять не более 30 календарных дней. Проверка соединения выполняется в соответствии с протоколом В.Протокол проверки соединения сервера СЭД и клиентского рабочего места (Прямое модемное соединение).

b) При соединении по выделенной линии связи или ином устройстве обеспечивающее соединение посредством протокола TCP/IP

Достаточным условием проверки соединения является возможность прохождения TCP/IP-пакетов с рабочей станции Абонента СЭД, с которой будет осуществляться соединение, до источника обработки запросов сервера доступа ФК. Проверка соединения выполняется в соответствии с протоколом А. Протокол проверки соединения сервера СЭД и клиентского рабочего места (соединение путем использования TCP/IP).

c) При обмене на съемных носителях без использования линий связи

Проверка соединения не выполняется.

- В случае положительного результата проведения Поставщиком услуг первого этапа дистанционной технической проверки Абонента СЭД, Поставщик услуг приступает ко второму этапу технической проверки, в рамках которого совместно с Администратором ППО в органе Федерального казначейства, обслуживающего данного Абонента СЭД, подготавливает для Абонента СЭД:

- дистрибутив АРМ СЭД, предназначенный для Абонента СЭД;

- технологический ключ, необходимый для инсталляции дистрибутива АРМ СЭД (на время проведения испытаний для проверки корректности работы подсистемы криптозащиты флажок «Технологический ключ» в окне свойств сертификата соответствующего криптопрофиля должен быть снят);

- выгружает на сервер СЭД пакет всех необходимых электронных документов, используемых при проведении испытаний АРМ СЭД (см. приложения  - ).

Одновременно с этим Администратор ППО в органе Федерального казначейства, обслуживающего данного Абонента СЭД, передает Поставщику услуг, осуществляющему внедрение АРМ СЭД и имеющему лицензию ФСБ России на техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств защиты информации, не содержащей государственную тайну, запечатанный конверт, полученный под роспись из органа криптозащиты ЦАФК / УФК и содержащий дистрибутивы необходимых для Поставщика услуг, осуществляющего внедрение АРМ СЭД:

дистрибутивы средств криптографической защиты информации установки на АРМ СЭД Клиента СКЗИ («КриптоПро CSP» версии 2.0 и «Континент-АП», в случае, если обмен электронными документами осуществляется с использованием сервера доступа «Континент»), включая эксплуатационную документацию к ним, а также другие определяемые органом ФК документы, необходимые для обеспечения защищенного доступа к ресурсам СЭД, состав которых определяется в органе криптозащиты ЦАФК / УФК. Учет и хранение СКЗИ осуществляется в органе криптозащиты ЦАФК / УФК. Порядок и правила работы с СКЗИ определяются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на передаваемые СКЗИ и нормативных правовых документов Российской Федерации, регулирующих вопросы распространения, предоставления услуг и технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств..

- После проведения двух этапов дистанционной проверки технической готовности Абонента СЭД, в сроки, указанные в плане-графике, Поставщик услуг подтверждает либо не подтверждает техническую готовность Абонентов СЭД, о чем направляет в ЦАФК / УФК и Абоненту СЭД Уведомление о проведении дистанционной проверки технической готовности Абонента СЭД к внедрению АРМ СЭД (приложение ).

- После передачи в ЦАФК / УФК Уведомления о технической готовности Абонента СЭД, Поставщик услуг в срок не позднее 60 рабочих часов с момента передачи уведомления, прибывает к Абоненту СЭД для выполнения у него работ по внедрению АРМ СЭД (см. раздел ).

### Порядок выполнения работ по внедрению АРМ СЭД

- Сотрудник Поставщика услуг прибывает к Абоненту СЭД в течение 60 рабочих часов после направления уведомления Абоненту СЭД и ЦАФК / УФК о подтверждении технической готовности Абонента СЭД (приложение ).

- После прибытия к Абоненту СЭД, сотрудник Поставщика услуг передает под роспись ответственному лицу, назначенному приказом руководителя Абонента СЭД, о чем делается соответствующая отметка в Справке о выполнении работ по внедрению АРМ СЭД (приложение ):

- дистрибутив АРМ СЭД, предназначенный для Абонента СЭД;

- технологический ключ, необходимый для инсталляции дистрибутива АРМ СЭД;

- дистрибутив средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» (версия 2.0) (при информационном взаимодействии с использованием АПКШ «Континент» дополнительно требуются дистрибутивы «Континент-АП» и «КриптоПро TLS»);

- документацию к АРМ СЭД в электронном или бумажном виде.

- Непосредственно на месте у Абонента СЭД сотрудником Поставщика услуг выполняется очная проверка организационно-технической готовности Абонента СЭД на соответствие заявленной информации в Справке о готовности Абонента к внедрению АРМ СЭД.

- В случае технической неготовности Абонента, внедрение АРМ СЭД не выполняется, о чем делается соответствующая отметка в Справке о готовности Абонента СЭД к внедрению АРМ СЭД (приложение - );

- При проведении работ по настройке «Континент-АП», Абонент СЭД обязан обеспечить присутствие своего системного администратора. В противном случае делается соответствующая запись о неготовности Абонента СЭД в Справке готовности Абонента СЭД к внедрению АРМ СЭД (приложение - ) и работы по внедрению не выполняются.

- В случае подтверждения технической готовности Абонента СЭД, Справка о готовности Абонента СЭД к внедрению АРМ СЭД не оформляется, а сотрудником Поставщика услуг выполняются действия по внедрению АРМ СЭД, приведенные в Таблице 12 Порядок действий при внедрении АРМ СЭД.

Таблица 12 Порядок действий при внедрении АРМ СЭД

|  | Действие | Исполнитель | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Непосредственная проверка технической готовности у Абонента СЭД | Поставщик услуг | Справка о готовности Абонента СЭД к внедрению АРМ СЭД (Приложение ), которая оформляется в случае, если выявлена неготовность Абонента СЭД |
|  | - Обучение уполномоченных лиц и администраторов Абонентов СЭД - Аттестация администраторов Абонентов СЭД | Поставщик услуг | Ведомость обучения (приложение ) Аттестационный лист (приложение ) |
|  | - Установка АРМ СЭД - Проведение испытаний | Поставщик услуг, администратор Абонента СЭД | Запись в Справке о выполнении работ по внедрению АРМ СЭД (приложение ); Протоколы испытаний ППО СЭД №1/2/3/4/5 (в зависимости от типа Абонента СЭД) |
|  | Передача Абоненту СЭД контактной информации ТоФК (телефон для сопровождения – см. Приложение к Заявке на выезд сотрудника для внедрения АРМ СЭД) | Поставщик услуг | Запись в Справке о выполнении работ по внедрению АРМ СЭД (приложение ) |
|  | Передача представителю Абонента СЭД «Порядка сопровождения и технического обслуживания ППО» | Поставщик услуг | Запись в Справке о выполнении работ по внедрению АРМ СЭД (приложение ) |
|  | Завершение работ по внедрению АРМ СЭД | Поставщик услуг, Абонент СЭД | Справка о выполнении работ по внедрению АРМ СЭД (у Абонентов СЭД первой и второй категории) – приложение ; Акт о выполненных работах (только для Абонентов СЭД второй категории) – приложение . |

- Также, после подтверждения технической готовности Абонента СЭД, сотрудник Поставщика услуг передает под роспись ответственному лицу, назначенному приказом руководителя Абонента СЭД, о чем делается соответствующая отметка в Справке о выполнении работ по внедрению АРМ СЭД (приложение ):

- дистрибутив АРМ СЭД, предназначенный для Абонента СЭД;

- технологический ключ, необходимый для инсталляции дистрибутива АРМ СЭД;

- дистрибутивы необходимых для установки на АРМ СЭД Клиента СКЗИ, эксплуатационную документацию к ним, а также другие определяемые органом ФК документы, необходимые для обеспечения защищенного доступа к ресурсам СЭД

- документацию к АРМ СЭД в электронном или бумажном виде.

СКЗИ передаются  Абоненту СЭД во временное пользование. В случае передачи формуляров (на КриптоПро CSP – ЖТЯИ.00005-01 30 01 и/или на «Континент-АП» – УВАЛ. 00300-51 30), Абонент СЭД обязан заполнить раздел 10 «Сведения о закреплении изделия при эксплуатации» соответствующего формуляра с подписью лица, ответственного за эксплуатацию соответствующего средства криптографической защиты информации. Дистрибутив (дистрибутивы) СКЗИ, заполненный (ые) указанным образом формуляр (формуляры) к нему и другие документы, оформленные Абонентом СЭД по требованиям соответствующего органа криптозащиты УФК и переданные Абоненту СЭД для обеспечения защищенного доступа к ресурсам СЭД должны быть возвращены Абонентом  СЭД в орган Федерального казначейства после выполнения работ по внедрению.

- После установки АРМ СЭД у Абонента СЭД, обучения уполномоченных лиц и администраторов ППО, проводится испытание в виде цикла передачи документов, в ходе которого должен быть принят и получен соответствующий набор электронных документов (зависящий от типа и схемы взаимодействия, используемого Абонентом СЭД), перечень которых приведен в Протоколе испытаний  АРМ СЭД. Все проведенные операции по передаче и получению электронных документов отражаются представителем Поставщика услуг и представителем Абонента СЭД в Протоколах испытаний АРМ СЭД. Соответствие Протокола испытаний ППО СЭД типу и схеме взаимодействия, используемого Абонентом СЭД приведено в Таблице 13 «Соответствие Протокола испытаний ППО СЭД типу и схеме взаимодействия устанавливаемого Абонента СЭД».

Таблица 13 Соответствие Протокола испытаний ППО СЭД типу и схеме взаимодействия устанавливаемого Абонента СЭД

| Тип Абонента СЭД | Орган федерального казначейства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЦАФК | УФК | ОФК |
| ГРБС | Протокол № 1 | Не требуется | Не требуется |
| РБС | Не требуется | Протокол № 2 | Протокол № 2 |
| ПБС | Не требуется | Протокол № 3 | Протокол № 3 |
| ФО | Не требуется | Протокол № 4 | Протокол № 4 |
| АП | Не требуется | Протокол № 5 | Не требуется |

- Все работы подтверждаются соответствующими выполняемым действиям записями в Справке о выполнении работ по внедрению АРМ СЭД у абонента СЭД (приложение ), которая составляется в 3-х экземплярах (по одному для УФК, Абонента СЭД и Поставщика услуг). У Абонентов СЭД второй категории дополнительно работы подтверждаются Актом выполненных работ (приложение ). По факту завершения мероприятий по внедрению АРМ СЭД представителем Абонента СЭД и Поставщиком услуг подписывается Справка о выполнении работ по внедрению АРМ СЭД (приложение ) и дополнительно Акт выполненных работ для Абонента СЭД второй категории.

- В случае, если Абонент СЭД сопровождается или планируется к сопровождению Поставщиком услуг в рамках выполняемых/оказываемых им дополнительных работ/услуг, Поставщик услуг после установки АРМ СЭД передает администратору ППО или ответственному сотруднику Абонента СЭД под роспись документ «Порядок сопровождения абонента СЭД».

#### Проверка технической готовности

Выполняется Поставщиком услуг непосредственно у Абонента СЭД перед внедрением АРМ СЭД. В случае неготовности Абонента СЭД, результатом проверки должна быть Справка о готовности абонента к внедрению АРМ СЭД (приложение ), в которой указываются причины неготовности Абонента СЭД. В этом случае внедрение АРМ СЭД у него не выполняется, а запечатанный конверт с переданными Абоненту СЭД дистрибутивами возвращается в УФК/ОФК под расписку.

#### Обучение работе с АРМ СЭД уполномоченных лиц и администраторов ППО Абонента СЭД. Аттестация администраторов ППО.

Место проведения обучения уполномоченных лиц определяется Поставщиком услуг и ЦАФК/УФК на этапе согласования квартального плана-графика технической проверки  абонентов СЭД.

Обучение работе с АРМ СЭД уполномоченных лиц и администраторов  проводит Поставщик услуг после установки АРМ СЭД.

Уполномоченные лица и администраторы ППО Абонента СЭД проходят обучение работе с АРМ СЭД, что фиксируется в ведомости обучения (Приложение ). По результатам обучения администраторы Абонента СЭД проходят аттестацию по итогам обучения, что фиксируется в ведомости аттестации (Приложение ).

#### Установка АРМ СЭД и проведение испытаний

Установка АРМ СЭД включает в себя:

- инсталляцию необходимых для обеспечения защищенного доступа к ресурсам СЭД СКЗИ;

- инсталляцию дистрибутива АРМ СЭД у Абонента СЭД;

- обучение Поставщиком услуг Уполномоченных лиц/Администраторов Абонента СЭД порядку выполнения последними действий по формированию ключей ЭЦП.

Инсталляция «Континент-АП» у Абонента СЭД и его настройка осуществляется в соответствии с нормативными документами ФК, регламентирующими порядок установки и настройки «Континент-АП» и руководством пользователя. Поставщик услуг не несет ответственности за невозможность использования «Континент-АП», если его инсталляция осуществлена в соответствии с нормативными документами ФК и руководством пользователя, а использование невозможно из-за условий использования каналов связи или по не зависящим от Поставщика причинам. В этом случае внедрение считается не завершенным, сотрудником Поставщика услуг и ответственным лицом Абонента СЭД составляется протокол, фиксирующий передачу Абоненту СЭД всех дистрибутивов, а также факт невозможности выполнения работ вследствие неработоспособности «Континент-АП», инсталлированного в соответствии с нормативными документами ФК и руководством пользователя.  Вся информация о факте срыва внедрения Абонента СЭД по причине неработоспособности программного обеспечения СКЗИ представляется в отдел безопасности информации органа ФК

Формирование ключей ЭЦП осуществляется в соответствии с нормативными документами ФК. Инсталляция ППО СЭД выполняется Поставщиком услуг в соответствии с документацией к АРМ СЭД Руководство администратора.

После установки АРМ СЭД проводится обмен тестовыми данными между ТО ФК и АРМ СЭД согласно соответствующему Протоколу испытаний АРМ СЭД (Приложения -).

Документы, не указанные в Протоколе испытаний АРМ СЭД, передаются в виде произвольного документа АРМ СЭД.

#### Документальное оформление внедрения АРМ СЭД у Абонента СЭД

Выполнение работ по внедрению фиксируется в Справке о выполнении работ по внедрению АРМ СЭД (Приложение ). Справка о выполнении работ по внедрению АРМ СЭД составляется в 3-х экземплярах (один для Поставщика услуг, один для ЦАФК / УФК, один для абонента) и подписывается Поставщиком услуг и Абонентом СЭД.

Дополнительно для Абонента второй категории подписывает Акт выполненных работ (приложение ) в 2-х экземплярах (один для Поставщика услуг, один для ЦАФК / УФК), который подписывается со стороны Поставщика услуг и Абонента СЭД и утверждается ЦАФК / УФК.

Справка о готовности абонента к внедрению АРМ СЭД (в случае её составления), Ведомость обучения, аттестационный лист, Протоколы испытаний подписываются в 2-х экземплярах (один для Поставщика услуг, один для ЦАФК / УФК).

Сопровождение АРМ СЭД осуществляется согласно положений настоящего документа.

### Приложения к Порядку работы по установке АРМ СЭД

#### Заявка на выезд сотрудника для внедрения АРМ СЭД

| Угловой штамп организации | Руководителю центра технического обслуживания <Наименование центра> <ФИО руководителя> |
| --- | --- |

Заявка на выезд сотрудника для внедрения АРМ СЭД №______ от ____________

Просим в рамках оказания дополнительных услуг по сопровождению ППО в соответствии с Договором №… от ХХ.ХХ.ХХХХг. на оказание дополнительных услуг в рамках Государственного контракта № 12/2005 от 11 мая 2005 г. обеспечить ХХ выезд(ов) вашего сотрудника для выполнения работ по внедрению АРМ СЭД у Абонентов СЭД, приведенных в Приложении к Заявке, техническую готовность которых подтверждаем:

Причина выезда: Внедрение АРМ СЭД

Приложение: Список технически готовых Абонентов СЭД.

Руководитель <Наименование УФК>		<ФИО руководителя>)

М.П.

ИЛИ

Уполномоченное лицо ЦАФК			(<ФИО уполномоченного лица ЦАФК>)

М.П.

Приложение к Заявке на выезд сотрудника для внедрения АРМ СЭД №______ от ____________

Список технически готовых Абонентов СЭД

(с указанием контактной информации)

| № | Наименование Абонента СЭД | Тип Абонента (ГРБС/ РБС/ПБС/ФО/АП) | Категория абонента (1 /2) | Необхо-димость устано-вки Конти-нент - АП (да/нет) | ТоФК, обслуживающий Абонента СЭД |  |  | Контактная информация администратора абонента СЭД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код (хххх) | Адрес | Телефон для сопровождения | Электронная почта (e-mail) | Телефон/ факс | Фамилия, Имя, Отчество | Адрес |

| Руководитель <Наименование УФК> |  | / _______________________ / |
| --- | --- | --- |
| ИЛИ |  |  |
| Уполномоченное лицо ЦАФК |  | / _______________________ / |

#### Уведомление Абонента СЭД о его организационно-технической готовности

Уведомление Абонента СЭД

ГРБС/РБС/ПБС/ФО Субъекта РФ/ФО МО/АП (нужное подчеркнуть)

о его организационно-технической готовности

к внедрению АРМ СЭД

г. _________________                                                                  «____» ____________ 200__г.

Код ТоФК _______

Настоящим уведомлением подтверждается организационно-техническая готовность следующего абонента СЭД

_________________________________________________________________________.

| Требования к готовности Абонента СЭД | Готовность (да/нет) | ФИО и подпись представителя Абонента СЭД |
| --- | --- | --- |
| Наличие договора об обмене электронными документами, заключенного Абонентом СЭД с органом Федерального казначейства. |  |  |
| Наличие необходимого аппаратно-программного обеспечения: - Компьютер c параметрами, значения которых не менее значений, предусмотренных документацией к АРМ СЭД; - Установленное на компьютер необходимое общесистемное ПО. |  |  |
| Готовность к осуществлению связи (нужное подчеркнуть): - В случае модемного соединения: исправный и подключенный к компьютеру и телефонной линии модем - В случае соединения по выделенной линии связи или ином устройстве обеспечивающее соединение посредством протокола TCP/IP: исправное и подключенное к компьютеру оборудование готовое к обмену данными - Обмен информацией будет осуществляться на съемных носителях без использования линий связи |  |  |
| Приказом по Абоненту СЭД назначены Уполномоченные лица Абонента СЭД и Администраторы АРМ СЭД |  |  |

Абонент СЭД проинформирован о предстоящем проведении дистанционной проверки Поставщиком услуг организационно-технической готовности Абонента СЭД.

Руководитель Абонента СЭД подтверждает, что Абонент СЭД готов к внедрению АРМ СЭД.

| Руководитель | подпись | / _______________________ / ФИО |
| --- | --- | --- |
|  | МП |  |

#### Уведомление о дистанционной технической проверке Абонента СЭД

Уведомление о проведении

дистанционной проверки технической готовности Абонента СЭД

ГРБС/РБС/ПБС/ФО Субъекта РФ/ФО МО/АП (нужное подчеркнуть)

к внедрению АРМ СЭД

г. _________________                                                                  «____» ____________ 200__г.

Код ТоФК _______

Настоящей справкой подтверждается проведение дистанционной проверки технической готовности следующего абонента СЭД

_______________________________________________________________

| Готовность Абонента СЭД | Готовность (да/нет) | ФИО представителя Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| Первый этап проверки |  |  |
| Наличие договора об обмене электронными документами, заключенного абонентом СЭД с органом Федерального казначейства. |  |  |
| Наличие необходимого аппаратно-программного обеспечения: - Компьютер c параметрами, не менее предусмотренных документацией к АРМ СЭД; - Установленное на компьютер необходимое общесистемное ПО; |  |  |
| Приказом по Абоненту СЭД назначены Уполномоченные лица Абонента СЭД и Администраторы АРМ СЭД |  |  |
| Наличие линии связи (нужное подчеркнуть): - Наличие исправного и подключенного к компьютеру и телефонной линии модема, обеспечивающего модемную связь, согласно условиям выполнения документа «Протоколы проверки технической готовности линий связи» - В случае соединения по выделенной линии связи или ином устройстве обеспечивающее соединение посредством протокола TCP/IP: исправное и подключенное к компьютеру оборудование готовое к обмену данными - Линия связи отсутствует, обмен информацией будет осуществляться на съемных носителях |  |  |
| Второй этап проверки |  |  |
| Наличие: - сгенерированного для Абонента СЭД дистрибутива ППО СЭД (включая ключ); - дистрибутивов и документов, определяемых органом ФК, необходимых для обеспечения защищенного доступа к ресурсам СЭД ФК. - Пакета всех необходимых электронных документов, используемых при проведении испытаний АРМ СЭД. |  |  |

Контактное лицо со стороны Абонента СЭД  ____________________________________

Представитель [Наименование Исполнителя] подтверждает, что Абонент СЭД готов / не готов (ненужное зачеркнуть) к внедрению АРМ СЭД.

| Представитель [Наименование Поставщика услуг] |  | / _______________________ / |
| --- | --- | --- |

#### Справка готовности абонента к внедрению АРМ СЭД

Справка о

готовности Абонента СЭД

ГРБС/РБС/ПБС/ФО Субъекта РФ/ФО МО/АП (нужное подчеркнуть)

к внедрению АРМ СЭД

г. _________________                                                                  «____» ____________ 200__г.

Код ТоФК _______

Настоящей справкой подтверждается готовность следующего абонента СЭД _______________________________________________________________.

| Готовность Абонента СЭД | Готовность (да/нет) | ФИО представителя Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| Наличие договора об обмене электронными документами, заключенного абонентом СЭД с органом Федерального казначейства. |  |  |
| Наличие необходимого аппаратно-программного обеспечения: - Компьютер c параметрами, не менее предусмотренных документацией к АРМ СЭД; - Установленное на компьютер необходимое общесистемное ПО; |  |  |
| Наличие линии связи (нужное подчеркнуть): - Наличие исправного и подключенного к компьютеру и телефонной линии модема, обеспечивающего модемную связь, согласно условиям выполнения документа «Протоколы проверки технической готовности линий связи» - В случае соединения по выделенной линии связи или ином устройстве обеспечивающее соединение посредством протокола TCP/IP: исправное и подключенное к компьютеру оборудование готовое к обмену данными - Линия связи отсутствует, обмен информацией будет осуществляться на съемных носителях |  |  |
| Приказом по Абоненту СЭД назначены Уполномоченные лица Абонента СЭД и Администраторы АРМ СЭД |  |  |
| Наличие: - сгенерированного для Абонента СЭД дистрибутива ППО СЭД (включая ключ); - дистрибутивов и документов, определяемых органом ФК, необходимых для обеспечения защищенного доступа к ресурсам СЭД ФК; - пакета всех необходимых электронных документов, используемых при проведении испытаний АРМ СЭД. |  |  |
| Присутствие системного администратора Абонента СЭД (при проведении работ по настройке «Континент-АП»). |  |  |

Представитель [Наименование Поставщика услуг] подтверждает, что Абонент СЭД готов / не готов (ненужное зачеркнуть) к внедрению АРМ СЭД.

| Представитель Абонента СЭД |  | / _______________________ / |
| --- | --- | --- |
| Представитель [Наименование Поставщика услуг] |  | / _______________________ / |

#### Справка о выполнении работ по внедрению АРМ СЭД

Справка

о выполнении работ по внедрению АРМ СЭД у Абонента СЭД

ГРБС/РБС/ПБС/ФО Субъекта РФ/ФО МО (нужное подчеркнуть)

г. _________________                                                                  «____» ____________ 200__г.

Код ТоФК ____________

Настоящим подтверждается выполнение/оказание работ/услуг по внедрению АРМ СЭД у Абонента СЭД типа ГРБС/РБС/ПБС/АП/ФО Субъекта РФ/ФО МО (нужное подчеркнуть) __________________________________________ согласно Порядку выполнения работ по внедрению АРМ СЭД.

В рамках работ/услуг по внедрению АРМ СЭД у Абонента СЭД согласно Порядку выполнения работ по внедрению АРМ СЭД выполнены/оказаны следующие работы/услуги:

| Наименование работ/услуг | ФИО представи-теля абонента | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Установка клиентского АРМ СЭД у Абонента СЭД. |  |  |
| Абоненту СЭД переданы: - Предназначенный для Абонента СЭД дистрибутив АРМ СЭД; - технологический ключ, необходимый для инсталляции дистрибутива АРМ СЭД; - дистрибутивы и документы, определяемые органом ФК, необходимые для обеспечения защищенного доступа к ресурсам СЭД ФК. |  |  |
| Обучение пользователей и администратора ППО Абонента СЭД. |  |  |
| Аттестация администратора ППО Абонента СЭД |  |  |
| Контактная информация работника ТоФК, отвечающего за обеспечение сопровождения абонентов СЭД передана |  |  |
| Документ «Порядок сопровождения абонента СЭД» передан |  |  |
| Проведены испытания ППО СЭД. Заполнен(ы) Протокол(ы) испытаний ППО СЭД № _______ в части взаимодействия с абонентом типа ____________ |  |  |
| Переданы в ТоФК запросы на сертификаты ключей ЭЦП, сформированные абонентами, эксплуатирующими ППО СЭД |  |  |

Работы выполнены в надлежащие сроки и согласно Порядку выполнения работ по внедрению АРМ СЭД.

Настоящим, Представитель Абонента СЭД подтверждает отсутствие претензий в части качества выполненных работ.

| Представитель абонента | ______________________ | / _______________________ / |
| --- | --- | --- |
| Представитель [Наименование Поставщика услуг] | ______________________ | / _______________________ / |

#### Ведомость обучения пользователей и администраторов ППО Абонента СЭД

Ведомость обучения пользователей и администраторов ППО Абонента СЭД.

_____________________________________________________________________________

наименование  абонента

Код ТоФК ____________

| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Тип обучаемого сотрудника (админ./польз.) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

| Представитель [Наименование Поставщика услуг] | ______________________ | / _______________________ / |
| --- | --- | --- |

#### Ведомость аттестации администраторов ППО СЭД

Ведомость аттестации администраторов ППО Абонента СЭД

_____________________________________________________________________________

наименование  абонента

Код ТоФК ____________

| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Подпись |  | Оценка (зачт/незачт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Абонент | Преподаватель |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

| Представитель [Наименование Поставщика услуг] | ______________________ | / _______________________ / |
| --- | --- | --- |

#### Протокол проведения испытаний ППО СЭД №1

|  | Протокол испытаний системы электронного документооборота (СЭД) №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект автоматизации: ЦА ФК |  |  |  |  |
|  | Область автоматизации: доставка документов между ЦА ФК и ГРБС |  |  |  |  |
|  | Наименование ГРБС: _________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
|  | Условия проведения испытаний: проведена установка транспортного сервера в ЦА ФК и клиентских мест у ГРБС |  |  |  |  |
| Название проверяемой функции |  | Подпись представителя Абонента СЭД | Подпись представителя ЦА ФК | Подпись представителя Исполнителя |  |
| Доставка ЭД "Казначейское уведомление" от ЦА ФК до ГРБС: - Импорт ЭД из АС ЦА ФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД ГРБС - Получение ЭД ГРБС - Получение ЦА ФК квитка о доставке ЭД ГРБС |  |  |  |  |  |
| Доставка ЭД "Расходное расписание" от ГРБС до ЦА ФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ГРБС, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ЦА ФК - Получение ЭД в ЦА ФК - Получение ГРБС квитка о доставке ЭД в ЦА ФК - Получение ЦА ФК квитка о загрузке ЭД в АС ЦА ФК - Получение ГРБС квитка о регистрации/отказе Расходного расписания |  |  |  |  |  |
| Доставка отчета "Выписка из лицевого счета ГРБС" от ЦА ФК до ГРБС: - Импорт отчета из АС ЦА ФК - Подписание отчета электронной цифровой подписью - Отправка отчета ГРБС - Получение отчета ГРБС - Получение ЦА ФК квитка о доставке отчета ГРБС |  |  |  |  |  |
| Доставка ЭД "Реестр расходных расписаний" от ГРБС до ЦА ФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ГРБС, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ЦА ФК - Получение ЭД в ЦА ФК - Получение ГРБС квитка о доставке ЭД в ЦА ФК - Получение ЦА ФК квитка о загрузке ЭД в АС ЦА ФК - Получение ГРБС квитка о регистрации/отказе Расходного расписания |  |  |  |  |  |
| Доставка ЭД "Платежное поручение" от ГРБС до ЦА ФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ГРБС, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ЦА ФК - Получение ЭД в ЦА ФК - Получение ГРБС квитка о доставке ЭД в ЦА ФК - Получение ЦА ФК квитка о загрузке ЭД в АС ЦА ФК - Получение ГРБС квитка об исполнении/отказе Платежного поручения |  |  |  |  |  |
| Доставка ЭД "Заявка на включение" от ГРБС до ЦА ФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ГРБС, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ЦА ФК - Получение ЭД в ЦА ФК - Получение ГРБС квитка о доставке ЭД в ЦА ФК |  |  |  |  |  |
| Доставка ЭД "Заявка на изменение реквизитов" от ГРБС до ЦА ФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ГРБС, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ЦА ФК - Получение ЭД в ЦА ФК Получение ГРБС квитка о доставке ЭД в ЦА ФК |  |  |  |  |  |
| Доставка ЭД "Заявка на исключение" от ГРБС до ЦА ФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ГРБС, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ЦА ФК - Получение ЭД в ЦА ФК Получение ГРБС квитка о доставке ЭД в ЦА ФК |  |  |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от ЦА ФК до ГРБС - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД ГРБС - Получение ЭД ГРБС - Получение ЦА ФК квитка о доставке ЭД ГРБС |  |  |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от ГРБС до ЦА ФК: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ЦА ФК - Получение ЭД в ЦА ФК - Получение ГРБС квитка о доставке ЭД в ЦА ФК |  |  |  |  |  |

Протокол испытаний подтверждаю

___________________________________			______________________	   __________________

Представитель ЦАФК						Ф.И.О.			Подпись

___________________________________			______________________	   __________________

Представитель [Наименование Поставщика услуг]		Ф.И.О.			Подпись

#### Протокол проведения испытаний ППО СЭД № 2

Протокол испытаний системы электронного документооборота (СЭД) № 2

Объект автоматизации: ТОФК по _____________________________________________ _____________________________________________________________________________

Код ТОФК _______________

Область автоматизации: доставка документов между ТОФК и РБС

Наименование РБС: ______________________________________

Условия проведения испытаний: проведена установка транспортного сервера в ТОФК и клиентского места у РБС

| Название проверяемой функции | Подпись представителя Абонента СЭД | Подпись представителя ТОФК | Подпись представителя Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Доставка ЭД "Расходное расписание" от ТОФК до РБС: - Импорт ЭД из АС ТОФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД РБС - Получение ЭД РБС - Получение ТОФК квитка о доставке ЭД РБС |  |  |  |
| Доставка ЭД "Расходное расписание" от РБС до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС РБС, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение РБС квитка о доставке ЭД в ТОФК - Получение ТОФК квитка о загрузке ЭД в АС ТОФК - Получение РБС квитка о регистрации/отказе Расходного расписания |  |  |  |
| Доставка ЭД "Реестр расходных расписаний" от РБС до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС РБС, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение РБС квитка о доставке ЭД в ТОФК - Получение ТОФК квитка о загрузке ЭД в АС ТОФК - Получение РБС квитка о регистрации/отказе Реестра расходного расписания |  |  |  |
| Доставка отчета "Выписка из лицевого счета РБС" от ТОФК до РБС: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание отчета электронной цифровой подписью - Отправка отчета ГРБС - Получение ЭД ГРБС - Получение ТОФК квитка о доставке отчета РБС |  |  |  |
| Доставка ЭД "Платежное поручение" от РБС до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС РБС, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение РБС квитка о доставке ЭД в ТОФК - Получение ТОФК квитка о загрузке ЭД в АС ТОФК - Получение РБС квитка об исполнении/отказе Платежного поручения |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от ТОФК до РБС: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД РБС - Получение ЭД РБС - Получение ТОФК квитка о доставке ЭД РБС |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от РБС до ТОФК: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение РБС квитка о доставке ЭД в ТОФК |  |  |  |

Протокол испытаний подтверждаю

___________________________________			______________________	   __________________

Представитель ТОФК						Ф.И.О.			Подпись

___________________________________			______________________	   __________________

Представитель [Наименование Поставщика услуг]		Ф.И.О.			Подпись

#### Протокол проведения испытаний ППО СЭД № 3

Протокол испытаний системы электронного документооборота (СЭД) № 3

Объект автоматизации: ТОФК по _____________________________________________ Код ТОФК _______________

Область автоматизации: доставка документов между ТОФК и ПБС

Наименование ПБС: __________________________

Условия проведения испытаний: проведена установка транспортного сервера в ТОФК и клиентского места у ПБС

| Название проверяемой функции | Подпись представителя Абонента СЭД | Подпись представителя ТОФК | Подпись представителя Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Доставка ЭД "Расходное расписание" от ТОФК до ПБС: - Импорт ЭД из АС ТОФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД ПБС - Получение ЭД ПБС - Получение ТОФК квитка о доставке ЭД ПБС |  |  |  |
| Доставка ЭД "Платежное поручение" от ПБС до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ПБС, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение ПБС квитка о доставке ЭД в ТОФК - Получение ТФОК квитка о загрузке ЭД в АС ТОФК - Получение ПБС квитка об исполнении/отказе Платежного поручения |  |  |  |
| Доставка ЭД "Заявка на получение наличных средств" от ПБС до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ПБС, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение ПБС квитка о доставке ЭД в ТОФК - Получение ТОФК квитка о загрузке ЭД в АС ТОФК - Получение ПБС квитка об исполнении/отказе Заявки на получение наличных |  |  |  |
| Доставка отчета "Выписка из лицевого счета ПБС" от ТОФК до ПБС: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка отчета ПБС - Получение отчета ПБС - Получение ТОФК квитка о доставке отчета ПБС |  |  |  |
| Доставка ЭД "Сведения о контракте" от ПБС до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ПБС - Подписание ЭД электронно-цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК Получение ПБС квитка о доставке ЭД в ТОФК |  |  |  |
| Доставка ЭД "Сведения о контракте (изменения)" от ПБС до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ПБС - Подписание ЭД электронно-цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК Получение ПБС квитка о доставке ЭД в ТОФК |  |  |  |
| Доставка ЭД "Сведения об исполнении контракта" от ПБС до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ПБС - Подписание ЭД электронно-цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК Получение ПБС квитка о доставке ЭД в ТОФК |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от ТОФК до ПБС: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД ПБС - Получение ЭД ПБС - Получение ТОФК квитка о доставке ЭД ПБС |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от ПБС до ТОФК: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение ПБС квитка о доставке ЭД в ТОФК |  |  |  |

Протокол испытаний подтверждаю

___________________________________			______________________	   __________________

Представитель ТОФК						Ф.И.О.			Подпись

___________________________________			______________________	   __________________

Представитель [Наименование Поставщика услуг]		Ф.И.О.			Подпись

#### Протокол проведения испытаний ППО СЭД № 4

Протокол испытаний системы электронного документооборота (СЭД) № 4

Объект автоматизации: ТОФК по ____________________________________________ ____________________________________________________________________________

Код ТоФК _______________

Область автоматизации: доставка документов между ТОФК и ФО СФ/МО

Наименование ФО СФ/МО: ____________________________________________________

Условия проведения испытаний: проведена установка транспортного сервера в ТОФК и клиентского места у ФО СФ/МО

| Название проверяемой функции | Подпись представителя Абонента СЭД | Подпись представителя ТОФК | Подпись представителя Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Доставка отчета "Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная)" от ТОФК до ФО СФ/МО: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание отчета электронной цифровой подписью - Отправка отчета в ФО СФ/МО - Получение отчета в ФО СФ/МО - Получение ТОФК квитка о доставке отчета - Экспорт отчета в АС ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка отчета «Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежемесячная)» от ТОФК до ФО СФ/МО: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание отчета электронной цифровой подписью - Отправка отчета в ФО Ф/МО - Получение отчета в ФО СФ/МО - Получение ТОФК квитка о доставке отчета - Экспорт отчета в АС ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка отчета «Ведомость по движению свободного остатка на счете (ежедневная)» от ТОФК до ФО СФ/МО: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание отчета электронной цифровой подписью - Отправка отчета в ФО СФ/МО - Получение отчета в ФО СФ/МО - Получение ТОФК квитка о доставке отчета - Экспорт отчета в АС ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка отчета «Ежедневная выписка с лицевого счета бюджета с полноформатными приложениями" от ТОФК до ФО СФ/МО: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание отчета электронной цифровой подписью - Отправка отчета в ФО СФ/МО - Получение отчета в ФО СФ/МО - Получение ТОФК квитка о доставке отчета - Экспорт отчета в АС ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка отчета «Ежедневная ведомость по кассовым выплатам из бюджета" от ТОФК до ФО СФ/МО: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание отчета электронной цифровой подписью - Отправка отчета в ФО СФ/МО - Получение отчета в ФО СФ/МО - Получение ТОФК квитка о доставке отчета - Экспорт отчета в АС ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка отчета «Ежемесячная ведомость по кассовым выплатам из бюджета" от ТОФК до ФО СФ/МО: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание отчета электронной цифровой подписью - Отправка отчета в ФО СФ/МО - Получение отчета в ФО СФ/МО - Получение ТОФК квитка о доставке отчета - Экспорт отчета в АС ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка отчета "Выписка из лицевого счета по учету внебюджетных средств" от ТОФК до ФО СФ/МО: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка отчета ФО СФ/МО - Получение отчета ФО СФ/МО Получение ТОФК квитка о доставке отчета ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка отчета "Лицевой счет по учету внебюджетных средств" от ТОФК до ФО СФ/МО: - Импорт отчета из АС ТОФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка отчета ФО СФ/МО - Получение отчета ФО СФ/МО Получение ТОФК квитка о доставке отчета ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка ЭД «Реестр на финансирование» от ФО СФ/МО до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ФО СФ/МО дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение ФО СФ/МО квитка о доставке ЭД в ТОФК - Получение ТОФК квитка о загрузке ЭД в АС ТОФК - Получение ФО СФ квитка о регистрации/отказе Реестра на финансирование |  |  |  |
| Доставка ЭД «Расходное уведомление» от ФО СФ/МО до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ФО СФ/МО дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение ФО СФ/МО квитка о доставке ЭД в ТОФК - Получение ТОФК квитка о загрузке ЭД в АС ТОФК - Получение ФО СФ/МО квитка о регистрации/отказе Расходное уведомление |  |  |  |
| Доставка ЭД «Платежное поручение» от ФО СФ/МО до ТОФК: - Ввод ЭД вручную в СЭД - Импорт ЭД из АС ФО СФ/МО, дискеты и т.д. - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение ФО СФ/МО квитка о доставке ЭД в ТОФК - Получение ТОФК квитка о загрузке ЭД в АС ТОФК - Получение ФО СФ/МО квитка об исполнении/отказе Платежного поручения |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от ТОФК до ФО СФ/МО: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ФО СФ/МО - Получение ЭД в ФО СФ/МО - Получение ТОФК квитка о доставке ЭД в ФО СФ/МО |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от ФО СФ/МО до ТОФК: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в ТОФК - Получение ЭД в ТОФК - Получение ФО СФ/МО квитка о доставке ЭД в ТОФК |  |  |  |

Протокол испытаний подтверждаю

___________________________________			______________________	   __________________

Представитель ТОФК						Ф.И.О.			Подпись

___________________________________			______________________	   __________________

Представитель [Наименование Поставщика услуг]		Ф.И.О.			Подпись

#### Протокол проведения испытаний ППО СЭД № 5

Протокол испытаний системы электронного документооборота (СЭД) № 5

Объект автоматизации: УФК по ______________________________________________ _____________________________________________________________________________

Код ТОФК _______________

Область автоматизации: доставка документов между УФК и АП

Наименование АП: ______________________________________

Условия проведения испытаний: проведена установка транспортного сервера в УФК и клиентского места у АП

| Название проверяемой функции | Подпись представителя Абонента СЭД | Подпись представителя УФК | Подпись представителя Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Доставка ЭД «Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий» и ЭД «Приложение к выписке из Сводного реестра поступлений и выбытий» от УФК до АП - Загрузка ЭД в СЭД из АС УФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД АП - Получение ЭД АП - Получение УФК квитка о доставке ЭД АП - Выгрузка ЭД из СЭД для АС АП |  |  |  |
| Доставка ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности поступлений» от АП до УФК - Загрузка ЭД в СЭД из АС АП, дискеты и т.д./ввод документа вручную - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в УФК - Получение ЭД в УФК - Получение АП квитка о доставке ЭД в УФК - Выгрузка ЭД из СЭД для АС УФК |  |  |  |
| Доставка ЭД «Извещение о направлении дополнительных поступлений» и ЭД «Приложение к извещению о направлении дополнительных поступлений» от УФК до АП - Загрузка ЭД в СЭД из АС УФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД АП - Получение ЭД АП - Получение УФК квитка о доставке ЭД АП - Выгрузка ЭД из СЭД для АС АП |  |  |  |
| Доставка ЭД «Ведомость учета внебанковских операций» от УФК до АП - Загрузка ЭД в СЭД из АС УФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД АП - Получение ЭД АП - Получение УФК квитка о доставке ЭД АП - Выгрузка ЭД из СЭД для АС АП |  |  |  |
| Доставка ЭД «Распоряжение о возврате средств» и ЭД «Платежное поручение на возврат» от АП до УФК - Загрузка ЭД в СЭД из АС АП, дискеты и т.д./ввод документа вручную - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в УФК - Получение ЭД в УФК - Получение АП квитка о доставке ЭД в УФК Выгрузка ЭД из СЭД для АС УФК |  |  |  |
| Доставка ЭД «Информация о поступлениях» от АП до УФК - Загрузка ЭД в СЭД из АС АП, дискеты и т.д./ввод документа вручную - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в УФК - Получение ЭД в УФК - Получение АП квитка о доставке ЭД в УФК - Выгрузка ЭД из СЭД для АС УФК |  |  |  |
| Доставка ЭД «Уведомление о непринятых к обработке документов» от УФК до АП - Загрузка ЭД в СЭД из АС УФК - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД АП - Получение ЭД АП - Получение УФК квитка о доставке ЭД АП - Выгрузка ЭД из СЭД для АС АП |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от УФК до АП: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД АП - Получение ЭД АП - Получение УФК квитка о доставке ЭД АП |  |  |  |
| Доставка произвольного документа от АП до УФК: - Ввод ЭД - Прикрепление файла - Подписание ЭД электронной цифровой подписью - Отправка ЭД в УФК - Получение ЭД в УФК - Получение РБС квитка о доставке ЭД в УФК |  |  |  |

Протокол испытаний подтверждаю

___________________________________			______________________	   __________________

Представитель УФК							Ф.И.О.			Подпись

___________________________________			______________________	   __________________

Представитель [Наименование Поставщика услуг]		Ф.И.О.			Подпись

#### Акт о выполненных работах

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления

Федерального казначейства по

<Наименование региона>

«____» _______________200_г

М.П.

АКТ №__

о выполненных работах

по заявке № ____ от XX.XX.XXXX

г. <>                                                                                            «___» ____________ 200__г.

Код ТоФК _______

- Настоящим подтверждается выполнение/оказание работ/услуг по внедрению АРМ СЭД у Абонента СЭД типа ГРБС/РБС/ПБС/АП/ФО Субъекта РФ/ФО МО (нужное подчеркнуть) __________________________________________ согласно Порядку выполнения работ по внедрению АРМ СЭД.

- В рамках работ/услуг по внедрению АРМ СЭД у Абонента СЭД согласно Порядку выполнения работ по внедрению АРМ СЭД выполнены/оказаны следующие работы/услуги:

  - Установка клиентского АРМ СЭД у Абонента СЭД.

  - Обучение пользователей и администратора ППО Абонента СЭД.

  - Аттестация администратора ППО Абонента СЭД.

  - Проведены испытания ППО СЭД. Заполнен(ы) Протокол(ы) испытаний ППО СЭД № _______ в части взаимодействия с абонентом типа ____________ .

  - Передан документ «Порядок сопровождения абонента СЭД».

- Работы выполнены в надлежащие сроки и согласно Порядку выполнения работ по внедрению АРМ СЭД.

- Настоящим, Представитель абонента СЭД подтверждает отсутствие претензий в части качества выполненных работ.

| Уполномоченное лицо абонента | ______________________ М.П. | / _______________________ / |
| --- | --- | --- |
| Представитель [Наименование Поставщика услуг] | ______________________ | / _______________________ / |

#### Протоколы проверки технической готовности линий связи и коммуникационного оборудования

- Протокол проверки соединения сервера СЭД и клиентского рабочего места (соединение путем использования TCP/IP)

«____»______________200__ г.							г.______________

Код ТоФК _______

Предмет протокола:

Данный документ свидетельствует заинтересованным лицам успешное прохождение испытания соединения между рабочей станцией _______________, имеющей IP _________________, установленной в __________________________________ ___________________________________________________________________ с сервером, установленном в _____________________________________________________________,

____________________________________________________.

Испытание проводилось в соответствии с порядком проведения испытания, указным ниже, и являющимся неотъемлемой частью данного протокола. При этом используются следующие номера телефонов: в УФК/ОФК ______________________________________, у Абонента СЭД _______________________________.

Результатом проведенного испытания было успешное соединение с помощью программы telnet.exe, что и подтверждается настоящим протоколом.

Условие действительности протокола:

Протокол теряет свою силу при изменении конфигурации в аппаратно-программном комплексе ЛВС на рабочей станции рабочего места СЭД, изменении номера телефона. При внесении таких изменений составляется новый протокол такого же образца.

Ответственное лицо со стороны УФК/ОФК	 ______________/_________________________/

М.П. 									расшифровка подписи

Ответственное лицо Абонента СЭД		 _______________/________________________/

М.П.									расшифровка подписи

- Протокол проверки соединения сервера СЭД и клиентского рабочего места (Прямое модемное соединение)

«____»______________200__ г.							г.______________

Предмет протокола:

Данный документ свидетельствует заинтересованным лицам успешное прохождение испытания по прямому модемному соединению между рабочей станцией _______________, установленной в_______________________________________________ ______________________________________________________________________________с сервером, установленном в __________________________________________________

____________________________________________________.

Испытание проводилось в соответствии с порядком проведения испытания, указанным ниже, и являющимся неотъемлемой частью данного протокола. При этом используются следующие номера телефонов: в УФК/ОФК _________________________, у абонента СЭД _______________________________.

Результатом проведенного испытания было успешное соединение с помощью программы HyperTerminal, что и подтверждается настоящим протоколом.

Ответственное лицо со стороны УФК/ОФК	 ______________/_________________________/

М.П. 									расшифровка подписи

Ответственное лицо абонента СЭД		 _______________/________________________/

М.П.									расшифровка подписи

#### Описание проверки соединения Сервера СЭД и клиентского рабочего места

- Описание проверки соединения сервера СЭД и клиентского рабочего места (соединение при использовании TCP/IP)

Условия испытания:

Проверка подключения производится при установленном TCP/IP соединении, осуществлённом штатными средствами авторизации.

Описание действий для проверки соединения:

Для выполнения тестового соединения используется приложение Microsoft Telnet Client, которое представляет собой консольный модуль telnet.exe, входящий в стандартный пакет операционной системы, рекомендованной для установки на сервере СЭД.

Процедура проверки заключается в выполнении следующей последовательности действий:

- Запуск приложения telnet.exe.

Для запуска модуля telnet.exe в командной  строке выполняется действие <каталог запуска>telnet.exe, где вместе значения <каталог запуска> определяется полный путь расположения модуля telnet.exe в операционной системе рабочей станции удалённого клиентского места СЭД УФК.

Признаком корректного запуска telnet.exe будет являться наличие текста:

Добро пожаловать в программу-клиент Microsoft Telnet

Символ переключения режима 'CTRL+]'

Microsoft Telnet>

(сообщения даются на языке установки ОС)

- Соединение с принимающей стороной.

Для проверки соединения в появившейся консоли необходимо выполнить команду:

o ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ 1024

где ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ – IP адрес сервера СЭД

Сведения о прохождении испытаний:

Успешное прохождение испытаний:

Результатом соединения с принимающей стороной будет являться сообщение:

- Для продолжения нажмите на любую клавишу…

В этом случае подписывается протокол об успешном прохождении испытаний

Когда результат считается неудачным.

Если такого сообщения нет, то появляется  сообщение, заканчивающееся словами «Сбой подключения», например,

- Подключение к ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ... Не удалось открыть подключение к этому узлу на порт 1234: сбой подключения». В этом случае следует проверить правильность параметров запуска (IP-адрес сервера СЭД и номер порта).

Протокол об успешном прохождении связи не может быть подписан до тех пор, пока не будет получено  сообщение, свидетельствующее о наличии соединения.

- Описание проверки соединения транспортной станции Серверной части СЭД и клиентского рабочего места (Прямое модемное соединение))

Условия испытания:

Проверка подключения производится при разрешенном входящем подключении на сервере СЭД в ТоФК

Описание действий для проверки соединения:

Для выполнения тестового соединения используется приложение HyperTerminal, являющееся стандартным приложением операционной системы, рекомендованной для установки на клиенте СЭД.

Процедура проверки заключается в выполнении следующей последовательности действий:

- Запуск приложения HyperTerminal.

Запускается HyperTerminal  посредством меню Пуск – Программы – Стандартные – Связь - HyperTerminal.

Признаком корректного запуска HyperTerminal будет окно программы с приглашением создать новое соединение.

- Соединение с принимающей стороной.

Необходимо дать имя новому соединению и в новом окне указать параметры набора номера – Страна, Код региона, Номер телефона, Используемый модем.

3) Передача файла объемом не менее 2 Мб средствами HyperTerminal, используя пункт меню Transfer – Send File.

Сведения о прохождении испытаний:

Успешное прохождение испытаний:

Результатом успешного соединения с принимающей стороной будет отсутствие сообщений об ошибке при установлении соединения и передаче файла. Приемлемой скоростью передачи является 9600 бод.

Когда результат считается неудачным.

В случае любого сообщения об ошибке.

В случае скорости передачи менее 9600 бод.

Протокол об успешном прохождении связи не может быть подписан до тех пор, пока не будет установлено успешное соединение.

## Акт о выполненных работах

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления

Федерального казначейства по

<Наименование региона>

«____» _______________200_г

М.П.

АКТ №__

о выполненных работах

по заявке № ____ от XX.XX.XXXXг.                                                                                            «___» ____________ 200__г.

В период с XX.XX.XXXX по XX.XX.XXXX сотрудником <Наименование организации> на основании заявки № _____ от XX.XX.XXXX, полученной от <ЦА ФК/Наименование УФК> было осуществлено N выездов, в ходе которых выполнены следующие, связанные с устранением проблемной ситуации (или иные), работы:

<ХХ.ХХ.ХХХХ> <Список выполненных работ>

…

<ХХ.ХХ.ХХХХ> <Список выполненных работ>.

Ошибка возникла вследствие: (описать ошибку и причину ее возникновения).

Руководитель\лицо его замещающее              ____________________   (<ФИО>)

<ЦА ФК\Наименование ТоФК\абонента СЭД>

М.П.

Представитель Поставщика услуг      ____________________   (<ФИО представителя)

## Акт сдачи-приемки работ по оказанию дополнительных услуг по сопровождению ППО

АКТ №__

сдачи-приемки работ по оказанию дополнительных услуг по сопровождению ППО

по Договору №[…] от ХХ.ХХ.ХХХХг. на оказание дополнительных услуг

в рамках Государственного контракта №12/2005 от 11.05.2005г.

г. Москва                                                                                             «___» ____________ 200__г.

Управление Федерального казначейства по __________________________________________,    в    лице   руководителя    управления Федерального    казначейства _____________________, действующего на основании Положения об Управлении (далее именуемое «Заказчик»), с одной стороны, и <Наименование организации>, в лице <Должность> <ФИО>, действующего на основании Устава (далее именуемое «Исполнитель»), с другой, как стороны, действующие на основании заключенного между ними Договора №[…] от ХХ.ХХ.ХХХХг. на оказание дополнительных услуг в рамках Государственного контракта №12/2005 от 11 мая 2005г. (далее именуемые «Договор» и «Контракт» соответственно), составили настоящий Акт о нижеследующем:

- В соответствии с условиями Договора Исполнитель в период сопровождения с ХХ.ХХ.ХХг. по ХХ.ХХ.ХХг. оказал дополнительные Услуги по сопровождению ППО.

- Дополнительные Услуги оказаны Исполнителем согласно Порядку сопровождения и технического обслуживания ППО, в надлежащие сроки и в объеме, предусмотренном Договором и Контрактом.

- Отчет об оказании дополнительных Услуг по сопровождению ППО за период сопровождения прилагается к настоящему Акту (Приложение 1).

- Настоящим Заказчик подтверждает отсутствие претензий к Исполнителю в части качества оказанных дополнительных Услуг.

- Стоимость дополнительной Услуги по предоставлению горячей линии абонентам СЭД в УФК и ОФК, учитывая длительность периода сопровождения, составляет ХХХ (ХХХ) рублей ХХ копеек, включая НДС 18% – ХХХ (ХХХ) рублей ХХ копеек.

- Стоимость дополнительной Услуги по предоставлению горячей линии администраторам ППО в ОФК, учитывая длительность периода сопровождения, составляет ХХХ (ХХХ) рублей ХХ копеек, включая НДС 18% – ХХХ (ХХХ) рублей ХХ копеек.

- Стоимость дополнительной Услуги в части выезда специалиста Исполнителя в орган Федерального казначейства или к абоненту СЭД по письменному запросу Заказчика с указанием причины выезда, учитывая количество оплачиваемых выездов специалистов, составляет ХХХ (ХХХ) рублей ХХ копеек, включая НДС 18% – ХХХ (ХХХ) рублей ХХ копеек.

- Общая стоимость дополнительных Услуг по сопровождению ППО, оказанных Исполнителем за период сопровождения, составляет ХХХ (ХХХ) рублей ХХ копеек, включая НДС 18% – ХХХ (ХХХ) рублей ХХ копеек.

- В соответствии с п.п.5.1.1 Договора Заказчик должен перечислить на расчетный счет Исполнителя ХХХ (ХХХ) рублей ХХ копеек, включая НДС 18% – ХХХ (ХХХ) рублей ХХ копеек.

| ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| ___________________ |  | ____________________ |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение к Акту №__ от ХХ.ХХ.ХХг.

к Договору №[…] от ХХ.ХХ.ХХХХг.

на оказание дополнительных услуг

в рамках Государственного контракта

№12/2005 от 11.05.05г.

ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ

| Отчетный период: | С: | По: |
| --- | --- | --- |

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ АБОНЕНТАМ СЭД

| № | № заявки | Дата заявки | Количество абонентов | Количество дней сопровождения в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ АДМИНИСТРАТОРАМ ППО В ОФК №; Количество ОФК; Количество дней сопровождения в отчетном периоде. - ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ВЫЕЗДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ №; № заявки; Дата заявки; Название органа Федерального казначейства или абонента СЭД; Код ТОФК; № Акта; Дата Акта. Итого, количество выездов по сопровождению: ____________________ 4. ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ВЫЕЗДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ №; № заявки; Дата заявки; Название абонента СЭД; Код ТОФК; № Акта; Дата Акта. Итого, количество выездов по внедрению:___________________________

| ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| ___________________ |  | ____________________Д.Г. Крикунчик |
| М.П. |  | М.П. |

## Отчет о качестве работы службы сопровождения

## Отчет о сопровождении в рамках Договора

## Опросный лист Клиента

| № п\п | Поле в системе учета | Порядок заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Код ТоФК |
| 2 | Организация | Наименование УФК/ ОФК |
| 3 | Приоритет | Степень важности обращения указывается в соответствии с Таблица 3. Степень важности обращений |
| 4 | Титул | Функциональная область, к которой относится обращение. |
| 5 | Описание | 1.Четкое описание обращения, название документа, отчета или режима ППО (Полный путь к документу, отчету, режиму, в котором возникает проблемная ситуация). 2. Перечисление действий, выполняемых Клиентом, которые повлекли за собой ошибку. 3. Сервер, на котором возникает ошибка – тестовый/рабочий. 4. Контактное лицо с указанием должности, ФИО (полностью), телефон с кодом города (без 8), e-mail. |
| 6 | Примечания | Дополнительная информация в соответствии с «Таблица 14. Дополнительная информация, предоставляемая при обращении в Службу сопровождения Исполнителя». |

Таблица 14. Дополнительная информация, предоставляемая при обращении в Службу сопровождения Исполнителя

| Ситуация | Предоставляемая информация |
| --- | --- |
| 1. При обработке (создании, выгрузке, загрузке) любого документа, формировании отчетности возникает ошибка SQL/красное окно с ошибкой | Экранная копия сообщения об ошибке и файл c_debug.txt, создающийся в рабочей директории программы в момент появления ошибки. |
| 2. При загрузке (выгрузке) автоматически/ручном вводе документа в ППО | - структурированный файл с документом - протокол приема/выгрузки |
| 3. При невозможности произвести платеж (списать средства со счета) – проблемы с прохождением контроля (используемые документы – РУ, реестр, ПП, заявка на наличность) | - структурированный файл с документом - состояние лицевого счета из меню «Обработка» - журнал обмена |
| 4. При выявлении в сформированном в ППО документе (отчете) | Документ, с указанием ошибочных данных в нем (например, выделение цветом) и данные, соответствующие требованию Клиента. |

## Бланк обращения Клиента

| Угловой штамп организации |  |
| --- | --- |

Обращение в службу сопровождения

1. Реквизиты Клиента

| ФИО заявителя |  |
| --- | --- |
| Четырехзначный номер УФК\ОФК |  |
| Должность заявителя |  |
| Отдел |  |
| Телефон |  |
| Адрес электронной почты |  |

2. Данные по используемому программному обеспечению

| Вид ПО (Центр-КС/СЭД) |  |
| --- | --- |
| Версия ПО |  |

3. Информация о проблеме

| Вид проблемы (консультация / ошибка / доработка) |  |
| --- | --- |
| Степень важности проблемы |  |
| Срок, к которому необходимо решение проблемы |  |
| Краткое описание проблемы |  |
| Последовательность действий, приводящих к появлению проблемы |  |
| Готовность предоставить базу данных для анализа |  |

Подробное описание проблемы:

Список приложенных документов:

## Заявка на доработку ППО

| <Угловой штамп организации> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАЯВКА на доработку № ______ от _________ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код и наименование УФК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суть доработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое описание доработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины, по которым необходимо выполнить доработку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный от УФК |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |  | e-mail |  |  |  |  |
| Замещающий от УФК |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |  | e-mail |  |  |  |  |
| Список приложений к заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель УФК _______________________________________ (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Заявка на принятие абонента СЭД на сопровождение

Заявка на принятие абонента СЭД на сопровождение №_______ от __________

Прошу в рамках оказания <дополнительных> услуг по сопровождению ППО в соответствии с <Государственным контрактом №12/2005 от 11.05.05г.\Договором №.... от ХХ.ХХ.ХХг. на оказание дополнительных услуг в рамках Государственного контракта  №12/2005 от 11.05.05г.> обеспечить горячую линию следующим <ХХ> абонентам СЭД:

| № п/п | Наименование абонента | Код абонента |  | Адрес абонента | Контактная информация уполномоченного лица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кодировка УФК | ИНН |  | Телефон/ факс | Электронная почта | ФИО/ ФИО лица заменяющего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель <Наименование УФК> _______________ (<ФИО руководителя>)

Уполномоченное лицо ЦА ФК             _______________ (<ФИО уполномоченного лица>)

М.П.

## Контактная информация ОФК, принимаемых на сопровождение

Контактная информация ОФК, принимаемых на сопровождение

Прошу в рамках оказания дополнительных услуг по сопровождению ППО в соответствии с Договором №.... от ХХ.ХХ.ХХг на оказание дополнительных услуг в рамках Государственного контракта №12/2005 от 11.05.05г. обеспечить горячую линию администраторам ППО в ОФК:

| № п/п | Код по ТОФК | Название ОФК | Адрес ОФК | Контактная информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Телефон\ факс | Электронная почта | Ф.И.О.(Ф.И.О. лица заменяющего) |

Руководитель <Наименование УФК> _______________________    (<ФИО руководителя>)

М.П.

## План проведения испытания и опытной эксплуатации  версии ППО

| Работа | Характеристика | Срок | Результат | Ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытание | Получение версии из ФАП Установка версии на тестовые базы Испытание согласно программам и методикам испытаний. Ежедневное предоставление протоколов испытания Исполнителю | Х 10:00- Х+ 4 16:00 | Протокол испытания | ФК, Пилотные ТоФК |
|  | Анализ ежедневного протокола испытания пилотных ТоФК. Определение критичных для версии ошибок. | Х 10:00- Х+ 4 16:00 | Ежедневный отчет о критичных ошибках | Исполнитель |
|  | Ежедневное исправление критичных ошибок. Сборка патчей. | Х 10:00- Х+ 4 16:00 | Патчи или хотфиксы по исправлению критичных ошибок | Исполнитель |
|  | Передача патчей в пилотные ТоФК Получение результатов испытания патчей в пилотных ТоФК | Х 10:00- Х+ 4 16:00 | Подтверждение исправления патчем или хотфиксом критичных проблем | ФК, Пилотные ТоФК |
|  | Предоставление итогового протокола испытания | Х+ 4 16:00 | Итоговый протокол испытания | ФК, Пилотные УФК |
| Опытная эксплуатация | Согласование с ЦА ФК возможности перехода пилотных ТоФК в режим опытной эксплуатации с учетом итоговых замечаний. | Х+ 4 16:00-Х+ 4 18:00 | Совместное решение о возможности перехода пилотных регионов в режим опытной эксплуатации. | ФК, Исполнитель |
|  | Установка на рабочие базы пилотной версии ППО с набором необходимых патчей(вместо патчей допускается передать хотфикс) | Х+ 418:00-Х+ 5 12:00 | ППО в опытной эксплуатации | ФК, Пилотные УФК. |
|  | Опытная эксплуатация | Х+ 5 12:00-Х+ 9 19:00 | Протокол результатов опытной эксплуатации | ФК, Пилотные УФК. |

## Карточка сопровождаемого объекта

| Карточка объекта/абонента СЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование УФК / ОФК/абонента СЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Контактная информация по УФК/абоненту СЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  |  | Должность |  |  |  |  | Телефон | Эл. почта |  |  |
|  |  |  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начальник отдела ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администратор системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администратор системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Информация об объекте |  |  |  |  |  |  |  | 5. Пользователи сайта и ФТП |  |  |  |
| Параметр |  |  | Кол-во |  |  |  |  | ФИО |  | Логин |  |
| Количество ОФК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество РБС/ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ПБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество Л/С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Установленная версия ППО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Информационный портал Исполнителя

Информационный портал Исполнителя расположен по адресу www.kazna.otr.ru.

Определена следующая структура информационного портала:

- О проекте

  - План проекта – раздел для публикации согласованных с ЦА ФК планов выпуска версий ППО, сопровождаемого Исполнителем;

  - Новости

    - Новости сопровождения – раздел для публикации еженедельных информационных бюллетеней сопровождения ППО;

    - Новости внедрения – раздел для публикации еженедельных информационных бюллетеней внедрения ППО;

  - Контакты  - раздел для публикации контактной информации региональных центров технического обслуживания Исполнителя;

- Поддержка пользователей

  - Центр отслеживания проблем – раздел, обеспечивающий доступ в систему, используемую для отслеживания сроков и статуса устранения замечаний, обнаруженных Клиентами в  сопровождаемом Исполнителем ППО;

  - Часто задаваемые вопросы – раздел для публикации ответов на вопросы по функционированию ППО, которые наиболее часто встречаются в ежедневной практике работы.

  - Документация по системе – раздел для публикации технологической документации, документации по использованию и администрированию ППО, а так же другой технической документации, относящейся к сопровождаемому Исполнителем ППО.

  - Регламенты поддержки – раздел для публикации утвержденного ЦА ФК порядка и регламентов взаимодействия в рамках порядка.

  - Программное обеспечение – раздел для размещения утилит, патчей, хотфиксов, версий сопровождаемого Исполнителем ППО для тестирования.

  - Информация – любая полезная информация, связанная с процессом сопровождения

- Полезная информация - раздел для публикации разъяснений по работе с ППО в рамках выпускаемых инструкций и нормативных актов.

- Мероприятия – раздел для публикации анонсов и результатов мероприятий, проводимых Исполнителем в рамках процесса сопровождения.

## Регламент выполнения работ в выделенной локальной вычислительной сети

Приложение разработано на основе «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской федерации к государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской федерации от 28 октября  1995 года №1050, и определяет порядок выполнения работ на режимных объектах Федерального казначейства (Казначейства России).

Приложение регулирует отношения, возникающие в связи с возможным ознакомлением сотрудников Поставщика услуг со сведениями, составляющими государственную тайну, при выполнении работ по сопровождению ППО в ВЛВС органов Федерального казначейства и у абонентов СЭД, входящих в закрытый сводный реестр распорядителей и получателей бюджетных средств.

### Оформление выезда Исполнителем

Выезд регулируется положениями п. «».

Перед выездом сотрудник Поставщика услуг должен получить в своей организации копию лицензии на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющими государственную тайну, и предписание на выполнение задания (форма 16 Приложения к документу [3] – формы учетной документации), а в РСО, обслуживающем Поставщика услуг в части работы со сведениями, составляющими государственную тайну, зарегистрировать предписание и получить справку (формы 11, 12 или 13 Приложения к документу [3] – формы учетной документации), удостоверяющую наличие у сотрудника соответствующего допуска к сведениям, содержащим государственную тайну.

Справка о допуске сотрудника подписывается руководителем РСО и заверяется печатью РСО обслуживающей Поставщика услуг организации. Справка выдается под расписку командированного сотрудника в журнале учета и выдачи справок (форма 14 Приложения к документу [3] – формы учетной документации) на срок разовой командировки или на срок выполнения задания, но не более чем на год.

Предписание на выполнение задания подписывается руководителем Поставщика услуг или руководителем структурного подразделения Поставщика услуг и заверяется печатью Поставщика услуг или печатью подразделения по защите государственной тайны. В предписании кратко указываются основание командирования – номер и дата Государственного контракта или Договора [УФК], а также определяется, с какими сведениями, составляющими государственную тайну, необходимо ознакомить командированного для выполнения им задания (например, базы данных ППО «Центр – КС» в ВЛВС). Предписание выдается для посещения только одной организации. Предписание на выполнение задания должно быть завизировано заместителем руководителя Федерального казначейства, курирующим данное направление работ, если работы проводятся в УФК, и руководителем УФК, в случае проведения работ в подчиненном отделении. В случае проведения работ у абонентов СЭД, входящих в закрытый сводный реестр распорядителей и получателей бюджетных средств, предписание визируется руководителем принимающей организации, а в министерствах и ведомствах – начальником главного управления, управления или самостоятельного отдела, или руководителем структурного подразделения, принимающего сотрудника Поставщика услуг.

### Выполнение работ на объекте

По прибытии на объект Заказчика сотрудник Поставщика услуг обязан предъявить руководителю Заказчика в месте выполнения работ документ, удостоверяющий личность, копию лицензии на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, справку о допуске и предписание на выполнение задания и, в случае необходимости доступа к секретным сведениям, получить его письменное разрешение на ознакомление с соответствующими сведениями. Разрешение оформляется на оборотной стороне предписания на выполнение задания в соответствующем поле. Сотрудник Поставщика услуг может иметь доступ только к тем сведениям, составляющим государственную тайну, которые ему необходимы в рамках выполняемого задания, указанного в предписании на выполнение задания. Предписание на выполнение задания с разрешением соответствующего руководителя ознакомить сотрудника со сведениями, составляющими государственную тайну, вместе со справкой о допуске регистрируются РСО принимающей организации в журнале учета командированных (форма 17 Приложения к документу [3] – формы учетной документации). После регистрации справка о допуске остается в РСО принимающей организации, а предписание на выполнение задания с разрешением соответствующего руководителя и отметкой о форме допуска сотрудника Поставщика услуг передается принимающим его должностным лицам.

### Окончание работ на объекте

По окончании работ принимающие должностные лица производят на обороте предписания отметки о степени секретности сведений, с которыми фактически ознакомился сотрудник Поставщика услуг. Отметки подтверждаются подписью сотрудника Поставщика услуг, после чего предписание передается для хранения в РСО принимающей организации, а справка о допуске возвращается сотруднику Поставщика услуг. На обороте справки о допуске указывается степень секретности сведений, с которыми ознакомился сотрудник Поставщика услуг, и дата. Запись заверяется подписью руководителя РСО и печатью РСО принимающей организации.

Сотрудник Поставщика услуг по возвращении из командировки обязан сдать справку о допуске с отметкой о степени секретности сведений, с которыми он ознакомился, в РСО, обслуживающий Поставщика услуг.

Контроль предоставленных услуг осуществляется в соответствии с п. «».

### Ограничения

При проведении работ на режимных объектах в рамках сопровождения накладываются следующие ограничения:

- Ознакомление со сведениями, составляющими государственную тайну, должно быть только в том объеме, который необходим для выполнения сотрудником Исполнителя своих непосредственных обязанностей по сопровождению и техническому обслуживанию ППО.

Адрес и структура информационного портала приведен в разделе «Информационный портал Исполнителя».

Лица, не попавшие в представленный список, не попадают под условия сопровождения.

Администратор ППО УФК имеет право обращаться на «горячую» линию Исполнителя за консультациями по вопросам, заданным ему администраторами ППО ОФК\уполномоченными лицами абонентов СЭД, при условии,  что консультация не может быть оказана администратором ППО УФК. Консультация в рамках «горячей» линии в этом случае оказывается Исполнителем непосредственно администратору ППО УФК.

Первые 50 (пятьдесят) абонентов СЭД в каждом УФК, включая абонентов СЭД подведомственных ему ОФК.

Является дополнительной услугой в рамках Контракта

Оплачиваются в рамках Контракта как дополнительная услуга по сопровождению

Для ТоФК в рамках Контракта внедряются только бесплатные абоненты СЭД (общим количеством не более 7056)

Оригинал документа направляется почтовым отправление, копия – факсом

Поскольку услуга предоставления «горячей» линии абоненту СЭД не может быть оказана с должным уровнем качества без контакта Исполнителя с администратором, имеющим прямой доступ к прикладному программному обеспечению, для оказания услуги «Предоставление  годовой горячей линии абоненту СЭД в УФК и ОФК» для абонентов СЭД, обслуживаемых ОФК, обязательно оказание соответствующему ОФК услуги «Предоставление годовой горячей линии администратору ППО в ОФК». Исключения допустимы только в случаях, когда администраторы ППО СЭД в УФК имеют прямой доступ к ППО СЭД в ОФК.

При отсутствии Д [УФК]

Сопровождаемыми версиями ППО являются две последних версии, переданные Исполнителем в ФАП ФК для промышленной эксплуатации.

Если обращение содержит претензии к производительности ППО «Центр-КС», Исполнитель вправе затребовать информацию, определенную требованиями п. Error: Reference source not found.

Ошибка принимается исполнителем к исправлению только после её подтверждения. Устранение ошибок выходит за рамки оказания услуги «горячая» линия и осуществляется в рамках услуги «Выпуск новых версий ППО».

Если Клиента не устраивает установленный Исполнителем приоритет, Клиент вправе оспорить его путем обращения  в ЦАФК (если Клиентом является администратор ППО ОФК, либо абонент СЭД УФК\ОФК, то обращение в ЦА ФК должно направляться через УФК)

Контакты Исполнителя приведены в п.

Посредством канала связи, по которому обращение поступило.

Под первичной консультацией понимается предоставление рекомендаций, которые потенциально могут привести к решению вопроса в обращении, либо запрос дополнительной информации.

Но не более чем на 3 дня (см. Примечание 7)

Если обращение является ошибкой ППО, оно обрабатывается в соответствие с п.

Если в результате анализа доработка признана необоснованной, Исполнитель формирует и отправляет Клиенту уведомление о необоснованности доработки. В уведомлении Исполнитель описывает необходимые настройки ППО и требуемую технологию работы для функционала, указанного в заявке на доработку.

Выезд в УФК или к абоненту СЭД УФК\ОФК для УФК, не заключивших Д[УФК] осуществляется только по заявке ЦА ФК и оплачивается в рамках Контракта.

Если номер обращения Клиенту не известен, то Рекламация обязательно должна содержать дату\время обращения, текст обращения и способ подачи обращения.

Лица, не попавшие в представленный список, не попадают под условия сопровождения

Заявки, не соответствующие условиям предоставления могут обрабатываться с задержкой времени.

Оригинал документа направляется почтовым  отправлением, копия – факсом.

Под Поставщиком услуг в данной таблице понимается региональный ЦТО или местный ЦТО, координаты которого указаны в Д[УФК] или Д[СТО].

Если поставщиком услуг в данном случае является Исполнитель, то действие не производится.

Только при наличии Договора

Если у Абонента СЭД уже имеются необходимые закрытые ключи, изготовленные в соответствии с Правилами электронного документооборота в информационной системе Федерального казначейства, технологический ключ Абоненту СЭД не передается, все мероприятия по внедрению Абонента СЭД проводятся на имеющихся закрытых ключах.

Выполняется в случае если Абонент СЭД сопровождается или планируется к сопровождению Исполнителем в рамках выполняемых/оказываемых им дополнительных работ/услуг.

В случае неготовности – указать, что именно не готово

В случае неготовности – указать, что именно не готово

В случае неготовности – указать, что именно не готово

В случае если работы по настройке Континент-АП не выполняются – указать «не требуется»

В зависимости от способа подключения необходимо формировать один из указанных протоколов.

Указывается инвентарный номер

Указывается наименование органа ФК

Указывается населенный пункт

в случае использования выделенных линий – указывается тип оборудование и пропускная способность канала с каждой стороны.

В случае использования шлюза MAIL-GATE;MAPI-GATE – в поле номер телефона УФК/ОФК – указывается надпись MAIL-GATE или MAPI-GATE. Абзац  - «Результатом проведенного испытания было успешное соединение с помощью программы telnet.exe, что и подтверждается настоящим протоколом» зачеркивается.

Печать УФК/ОФК – используемая для оформления договоров (гербовая печать)

Печать организации – Абонента СЭД – основная печать организации

Указывается инвентарный номер

Указывается наименование органа ФК

Указывается населенный пункт

в случае использования выделенных линий – указывается тип оборудование и пропускная способность канала с каждой стороны.

Печать УФК/ОФК – используемая для оформления договоров

Печать организации – Абонента СЭД – основная печать организации

В зависимости от способа подключения необходимо формировать один из указанных протоколов.

Данная строка фигурирует в акте, если целью выезда сотрудника Исполнителя было устранение ошибки ППО.

Код абонента (кодировка УФК) состоит из кода ТОФК и пятизначного кода, присвоенному абоненту в УФК. Например, первый абонент в УФК по г. Москве будет иметь порядковый номер 7300000001. В случае взаимодействия абонента с несколькими ТОФК в Заявку на принятие абонента СЭД на обслуживание организация вводится один раз. Код является уникальным, и при выбытии абонента СЭД - не может быть использован для кодировки другого абонента.

X – дата, следующая за датой передачи версии ППО в ФАП ФК

Не заполняется для абонента СЭД