| Герб России ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Почтовый адрес: Гончарова ул., д.56, а/я 9856, Ульяновск-11, 432011 Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 09.12.2009 № 09-13/4178 На № _____________ ________________ |  | ### Официальный сайт ### Российской Федерации www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- |

### О проведении запроса котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок.

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1

1.3.электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4. Наименование, характеристики  и объем  выполняемых работ: Капитальный ремонт  административного здания Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

| № | Наименование | Единица |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ и затрат | измерения | Объем |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт помещения № 220 |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из ламината | 100 м2 | 0,119 |
| 2 | Разборка покрытий полов из фанеры | 100 м2 | 0,119 |
| 3 | Устройство покрытий однослойных пластичных толщиной 8 мм | 100 м2 покрытия | 0,119 |
| 4 | Укладка подложки под ламинат | 100 м2 | 0,119 |
| 5 | Устройство покрытий из ламината 32 кл "Дуб Шервуд" или эквивалент | 100 м2 покрытия | 0,119 |
| 6 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м | 0,127 |
| 7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,127 |
| 8 | Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,392 |
| 9 | Окраска ранее окрашенных оконных откосов водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,036 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз | 100 м2 | 0,003 |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлической решетки за 2 раза | 100 м2 | 0,035 |
| Котельная |  |  |  |
| 12 | Ремонт и восстановление герметизации узла сопряжения дымовой трубы с кровлей монтажной пеной типа MAKROFLEX, SOUDAL, NEO FLEX. CHEMLUX, PASO и т.п. или эквивалент | 100 м | 0,03 |
| 13 | Устройство гидроизоляции обмазочной EK W400 в один слой толщиной 2 мм шва сопряжения дымовой трубы с кровлей или эквивалент | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,005 |

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности: работы должны выполняться из материалов Подрядчика в соответствии с нормативными документами, с соблюдением Подрядчиком правил техники безопасности.  Гарантийный срок на выполненные работы   12 месяцев.

5. Место выполнения работ:  Административное здание по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1.

6.Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания контракта по 28 декабря 2009г.

7. Цена  работ   должна   быть  указана    с   исполнением обязательств  по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также с учетом иных расходов Подрядчика, связанных с исполнением государственного контракта.

8. Максимальная  цена контракта–  35443 руб.05коп.

9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок:   с 10.12.2009 г. прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00,    в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

9.2.  Дата и время окончания приема заявок: 15.12.2009г.  17час.00 мин.  (время московское).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул. Гончарова,50/1, каб.116

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федерального закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

10. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 2 банковских дней после подписания обеими сторонами акта выполненных работ и предоставления счета на оплату.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 8  дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок.

13. Размещение заказа осуществляется у субъектов малого предпринимательства. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным   статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Руководитель управления                                                                             Д.Н.Чугунков

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1

к запросу котировок

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2009  г.

Настоящей котировочной заявкой субъект малого предпринимательства:    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

соответствующий требованиям  п.п. 1, 2 ч.1 ст.4 Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации»,

предлагает Вам выполнить работы:

Капитальный ремонт административного здания Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Цена работ (общая цена контракта)  составляет

_______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены следующие расходы :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок мы обязуемся выполнить работы

в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок на капитальный ремонт административного здания УФК по Ульяновской области и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2 к запросу котировок

Проект государственного контракта

г. Ульяновск	     от «__»_______	200   г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  заместителя руководителя управления Александра Владимировича Бауэра,  действующего на основании доверенности от 31.12.2008, с одной стороны,  и ____________________________________ ,  именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок   от       .       .  2009г.  №____   о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1.Заказчик  поручает,    а   Подрядчик  принимает  на  себя   обязательство по выполнению работ:

Капитальный ремонт  административного здания Управления Федерального казначейства по Ульяновской области в соответствии с локальным сметным расчетом.

1.2. Срок выполнения работ:

Начало: со следующего дня после подписания контракта.

Окончание: 28.12.2009 года.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.1.  Подрядчик обязан:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по капитальному ремонту  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, из своих материалов и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

2.1.2.Провести работы с обязательным извещением Заказчика о начале работ и соблюдением требований внутриобъектового режима и Правил техники безопасности.

2.1.3.По окончанию работ представить акт выполненных работ по установленной форме (форма КС-2, форма КС-3).

2.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы  12 месяцев.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:

- Своевременно оформлять допуск и обеспечить проход в здание представителей Подрядчика для проведения работ.

3.1.2.Принять выполненные работы в соответствии с  условиями настоящего контракта.

3.1.3.Осуществлять оплату выполненных работ в течение 2 банковских дней при предоставлении подписанного обеими сторонами акта выполненных работ.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

4.1. Стоимость  работ в соответствии с локальным  сметным расчетом  составляет __________________________________________________

Стоимость работ в течение срока действия настоящего контракта не подлежит изменению.

4.2. Основанием для оплаты работ Подрядчика является Акт выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ по форме  КС-3, подписанные обеими Сторонами, счет на оплату. Форма расчета безналичная.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.  Подрядчик    сдает,    а   Заказчик     принимает    работы    с    оформлением    акта выполненных работ по форме КС-2. Акт удостоверяет факт принятия работ Заказчиком, в том числе устранение недостатков выполненных работ. При выявлении несоответствия выполненных работ требованиям, установленным настоящим государственным контрактом к объему и качеству работ, сторонами оформляется соответствующий акт и устанавливается срок для устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.

5.2. Форма КС-2 оформляется на бумажном носителе в 2-х экземплярах. В случае указания  в актах выполненных работ  ссылки на обоснование цены  материалов, конструкций и изделий по «прайсу или цена поставщика», то для подтверждения такой цены прикладываются копии накладных и счетов-фактур на приобретение Подрядчиком данных материалов, конструкций и изделий.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с действием Контракта. Ни одна из Сторон не вправе разглашать информацию, являющуюся конфиденциальной, кроме случаев, установленных действующим законодательством.

6.2. Подрядчик не вправе передавать полученную конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного разрешения второй стороны.

6.3. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы контракта, указанный в 4.1. настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.2.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийных явлений, обстоятельств общественной жизни, запретительных мер государственных органов).

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и удостоверяются уполномоченными на то должностными лицами каждой Стороны.

8.2.При изменении юридического адреса или банковских реквизитов одной из Сторон, она обязана известить об этом другую Сторону в 5-дневный срок.

До поступления уведомления об изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Заказчиком по старым реквизитам Подрядчика, считаются совершенными законно и засчитываются в выполнение им своих обязательств.

8.3.Разногласия Сторон по вопросам выполнения настоящего Контракта или изменения его условий подлежат урегулированию путем переговоров или рассмотрению в установленном законом порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с  момента подписания  и действует до исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате по  « 30 » декабря 2009 года.

9.2. Расторжение Контракта допускается по взаимному соглашению Сторон и по решению суда.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1.Локальный  сметный расчет.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

Подрядчика:

ЗАКАЗЧИК:	                                                               ПОДРЯДЧИК:

_________                                                                                        ____________